#### UMOWA

# NR: .........................

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Nazwa: Inżynier Kontraktu dla projektu Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie - Etap V

Niniejsza Umowa zawarta dnia .................... roku  w .........................................

pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057956, NIP: 675-00-00-065; REGON: 350720714; Kapitał zakładowy: 
208 457 000,00 zł, w całości opłacony; które reprezentują;

reprezentowanym przez:

{.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................}

zwanym dalej Zamawiającym

a

{..................................................................................................................................

.....................................................................................................................................}

adres: {........................................................................................................................}

reprezentowanym przez:

{.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................}

zwanym dalej Wykonawcą

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu ograniczonego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz 2164 z późn.zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia {......................................}

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, na warunkach określonych w Umowie.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należne Wynagrodzenie w terminach i na warunkach określonych w Umowie.

§ 1

1. 	Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 	- Formularz Oferty,

- Załącznik nr 2   - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

W przypadku rozbieżności przepisów poszczególnych dokumentów, pierwszeństwo mają przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności.

§ 2

1.	Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

- pełnienie funkcji Inżyniera obejmującej nadzór i zarządzanie tymi robotami 
w sensie fizycznym, ekonomicznym, finansowym, logistycznym i ich rozliczanie 
w trakcie trwania i po zakończeniu (tj. wydaniu Świadectwa Przejęcia) oraz zarządzanie ryzykiem budowlanym,

- nadzór i zarządzanie wszelkimi robotami wymaganymi dla naprawy wad i uszkodzeń, jakie mogą być wskazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu przed upływem Okresu Zgłaszania Wad jeśli to nastąpi w okresie  obowiązywania umowy zawartej z Inżynierem.

W ramach niniejszego zamówienia Inżynier będzie zobowiązany do nadzorowania i zarządzania następującymi kontraktami:

- Kontrakt 1 - Remont kanalizacji panelami GRP – realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC

W zakresie kontraktu będą realizowane następujące zadania:

- Remont kanalizacji panelami GRP-Kolektor lewobrzeżny rzeki Wilgi

- Remont kanalizacji panelami GRP-Kolektory Al. Słowackiego

- Remont kanalizacji panelami GRP-Kolektor prawobrzeżny rzeki Białuchy

- Remont kanalizacji panelami GRP-Kolektory Al. Mickiewicza i Krasińskiego

- Kontrakt 2 - Remont kanalizacji panelami GRP Kolektor prawobrzeżny rzeki Wilgi
od ul. Przedwiośnie/Długosza do ul. Brożka– realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC

- Kontrakt 3 - Remont kolektora lewobrzeżnego Wisły – realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC

- Kontrakt 4 - Remont syfonu pod rzeką Wisłą– realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC

- Kontrakt 5 - Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV– realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC

W zakresie kontraktu będą realizowane następujące zadania:

- Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV - ul. Barbary, ul. Heleny, ul. Telimeny

- Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV - ul. Aleksandry

- Kontrakt 7 - Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV w ul. Wrocławska, Kijowska, Mazowiecka, Racławicka– realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC

- Kontrakt 9 - Budowa kanalizacji osiedle Piaski Wielkie, ul. Myśliwska i Gumniska– realizowany w oparciu o czerwoną Książkę FIDIC

- Kontrakt 10 - Rozbudowa piaskowników na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów– realizowany w oparciu o czerwoną Książkę FIDIC

- Kontrakt 11 - Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków Płaszów– realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC

- Kontrakt 25 - Remont  rurociągów magistralnych– realizowany w oparciu o żółtą Książkę FIDIC W zakresie kontraktu będą realizowane następujące zadania:

- Remont  rurociągów magistralnych - Magistrala DN 500 ul. Opolska  od ul. Prądnickiej do  ul. Grażyny

- Remont  rurociągów magistralnych- Magistrala DN 500 ul Broniewskiego od Al.Andersa do ronda Hipokratesa

- Remont  rurociągów magistralnych - Magistrala DN 400 ul. Chłopickiego Zaleskiego Kielecka Brodowicza Olszyny

- Remont  rurociągów magistralnych - Magistrala DN 600  od ZUW Dłubnia ul. Łowińskiego do ul Makuszyńskiego

Remont  rurociągów magistralnych - Magistrala DN 500 ul. Opolska  od ul. Krowoderskich Zuchów do  ul. Prądnickiej

Kontrakty : nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 25 będą wykonywane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostępne pod adresem SIDIR, PL 00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7, tel.nr +48 226428290; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl

Kontrakt  nr 9, 10 będzie wykonany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostępne pod adresem:

SIDIR, PL 00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7, tel. nr +48 226428290; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl

- Szczegółowy zakres niniejszej Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.3. IDW.

- Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłożyć Zamawiającemu wskazane dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia np.:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.).

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do kontroli zgodności podanych przez Wykonawcę danych w zakresie przedmiotowego wymogu z rzeczywistym stanem rzeczy.

- Nieprzestrzeganie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których stanowi pkt 4.3) IDW jak również brak przedstawienia dowodów upoważni Zamawiającego do nałożenia kary umownej zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej Umowy.

- W przypadku co najmniej 3-krotnego stwierdzenia niezgodności w zakresie niniejszego wymogu Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność i naliczenia przewidzianej w takim przypadku kary umownej. Odstąpienie od umowy z tego powodu może nastąpić w terminie 30 dni od powstania przyczyny uzasadniającej odstąpienie (30 dni po wystąpieniu trzeciego przypadku i każdego kolejnego).

§ 3

1.	Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Wykonawcy.

2. 	Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

3.	Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy w oparciu o kwoty określone 
w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy:

Kwotę (ceny oferty łącznie z VAT) {……………......................….}   PLN

słownie:  {...............................................................................................................} PLN

w tym :

- cena bez VAT ………..…………..PLN

(słownie: ...................................................................................... PLN)

- VAT w wysokości ....................... PLN

- Stawka VAT .................... %

4.	Wszystkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą 
w PLN.

5.	W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, wynagrodzenie zostanie odpowiednio skorygowane przez strony umowy.

§ 4

- Płatność przejściowa dokonywana będzie w okresach kwartalnych. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest zatwierdzony podpisami przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego Raport miesięczny będący podstawą do wypłaty wynagrodzenia. Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego o ile Zamawiający w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania nie przekaże na piśmie żadnych uwag. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

- W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę raportu, Zamawiający zgłosi do niego uwagi. Wykonawca ma prawo w terminie 10 dni od daty przekazania przez Zamawiającego zakresu zmian i uzupełnień Raportu ustosunkować się do uwag Zamawiającego. Formę kontaktów koniecznych do wyjaśnienia zgłoszonych zastrzeżeń ustalają na bieżąco Zamawiający i Wykonawca. W przypadku ustosunkowania się Wykonawcy do uwag Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego rozpoczynają bez zbędnej zwłoki wyjaśnianie zastrzeżeń oraz uzgadnianie ostatecznego zakresu Raportu lub terminu jego uzupełnienia. Po uzgodnieniu zakresu zmian i uzupełnień Raportu, Wykonawca wprowadzi wymagane zmiany i uzupełnienia i ponownie przedstawi Zamawiającemu Raport do odbioru w wersji ostatecznej. W przypadku, gdy poprawiony Raport nie uwzględnia uzgodnionych uwag Zamawiającego lub z innych względów nie spełnia oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający ponownie zgłosi uwagi zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

- Płatności przejściowe - kwartalne stanowią 90% wartości Umowy, płatne w równych kwartalnych okresach.

- Płatność końcowa - Ostatnia płatność stanowiąca 10% wartości Umowy zostanie dokonana po wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest zatwierdzony podpisami przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego Raport Końcowy. Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego o ile Zamawiający w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania nie przekaże na piśmie żadnych uwag.

- Wykonawca wskaże w ciągu 30 dni od zawarcia umowy numer rachunku bankowego, na który Zamawiający przekazywać będzie należne wynagrodzenie.

- Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku polskim.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

Termin wykonania Umowy wynosi: do 30.09.2020r.

§6

1.	Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać:

- Raport Wstępny

- Raporty miesięczne

- Raport Końcowy.

2.	W terminie do 30 dni od zakończenia Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Raport Końcowy z wykonania prac.

3.	Raport Wstępny będący jednocześnie Pierwszym raportem miesięcznym będzie przygotowany na koniec pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym była podpisana umowa.

4.	Raport Wstępny, Raporty miesięczne oraz Raport Końcowy z wykonania prac zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim.

5.	Zamawiający, w terminie 30 dni od ich otrzymania, powiadomi Wykonawcę 
o przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanego Raportu Wstępnego, Raportów miesięcznego lub Raportu Końcowego, z podaniem przyczyn ich odrzucenia.

6.	Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportów 
w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego.

§ 7

- Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie.

- Na potrzeby pisemnej komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą wyznacza się:

dla Zamawiającego:

| Imię i Nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| Fax: |  |
| e-mail: |  |

dla Wykonawcy:

| Imię i Nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| Fax: |  |
| e-mail: |  |

Zmiana osób i adresów kontaktowych nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej strony.

§8

1.	Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2.	Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

3.	Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie {………………………………………………………..}.

4.	Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

5.	W terminie 7 dni od podpisania Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zamawiającemu kopię umowy określającej zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji niniejszej Umowy.

§9

- W związku ze wskazaniem przez Wykonawcę w swojej ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz ze wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, z podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

- Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- Usługi powierzone podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać powierzone przez podwykonawcę osobie trzeciej.

§10

Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od podpisania Umowy przekazać Zamawiającemu aktualny harmonogram pracy Kluczowych Specjalistów. Harmonogram i każdorazowe jego zmiany wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego.

§ 11

1	Wykonawca może proponować zmianę Kluczowych Specjalistów, przedstawionych 
w Wniosku o Dopuszczenie do Udziału w Postępowaniu. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Kluczowego Specjalistę.

2	Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kluczowych Specjalistów 
w następujących przypadkach:

(a)	śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Kluczowego Specjalisty;

(b)	nie wywiązywania się Kluczowego Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy;

(c)	jeżeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

3	Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna 
i udowodni, że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających 
z Umowy.

4	W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w …….Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  pod numerem  …………….   z dnia …………r.

5. 	Wykonawca obowiązany jest zmienić Kluczowego Specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

6. 	Zamawiający zobowiązuje się zatwierdzić wykonawcę, który spełnia wymagania, o których mowa w § 11 ust. 4.

§12

1.	W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu wypoczynkowego Kluczowym Specjalistom na następujących warunkach:

a)	Wykonawca zobowiązany jest wskazać zaplanowane terminy urlopów Kluczowych Specjalistów oraz zaproponować osoby zastępujące, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

- Nieobecność z jakiegokolwiek powodu w tym urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w ust. 1 wymaga zastępstwa przez osobę zatwierdzoną przez Zamawiającego jeżeli jest dłuższa niż 14 dni. Postanowienia §11 11 ust 4 i 6 umowy stosuje się odpowiednio.

- W pozostałym zakresie dotyczącym nieobecności w tym spowodowanych chorobą czy urlopem na żądanie zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy, a postanowień ust. 1 nie stosuje się.

§13

  - Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z Umowy, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin nie krótszy niż 30 dni do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

- W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w §3 ust 3.

- W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy należytego wykonania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę wyznaczonego terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej 
w wysokości 0,3% wartości Umowy (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa 
w §3 ust 3, za każdy kolejny dzień zwłoki.

- Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust 3 wyniosą więcej niż 20% wartości wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w §3 ust 3, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź zażądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kwot kar umownych.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca zapłaci on Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20% wartości wynagrodzenia (wraz 
z podatkiem VAT), o którym mowa w §3 ust 3.

- Nieprzestrzeganie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których stanowi pkt 4.3) IDW jak również brak przedstawienia dowodów, o których stanowi  § 2 upoważni Zamawiającego do nałożenia kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy uprawdopodobniony przez Zamawiającego przypadek braku zatrudnienia danej osoby na umowę o pracę.

§14

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana umowy może nastapić w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujących okoliczności:

a) wystąpienia zaakceptowanej przez Zamawiajacego uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w Umowie, w tym terminu wykonania Umowy, spowodowaną w szczegolności zminą terminu realizacji Projektu, okresu kwalifikowania wydatków lub okresu obowiazywania Umowy o dofinansowanie;

b) dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:

- może obnizyć koszt realizacji przedmiotu Umowy lub usług wykonywanych w ramach Umowy;

- może przyczynic się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania Umowy;

- może przyczynic się do podniesienia jakości wykonania Umowy;

- może przyczynić się do usprawnienia, podniesienia efektywności, korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu Umowy;

c) gdy zmiany Umowy dotyczą poprawiania błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego Umowy, numeracji jednostek redakcyjnych, śródtytułów lub uzupełnienia tresci nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy;

d) w przypadku uchwalenia lub zmiany powszechnie obowiazujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń nastapi po dniu zawarcia Umowy, 
a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzania zmian Umowy, 
w szczególności zmian ustawowej stawki VAT;

e) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikac będzie z umów, wytycznych, zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje finansujące Projekt;

f) w przypadku zmiany, rozwiązania, odstapienia, wygasniecia lub stwierdzenia niewazności Umowy o dofinansowanie;

g) podczas wykonywania przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczegolnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy;

h) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celow Umowy, dla których została ona zawarta;

- W przypadku gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie:

  - wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),

  - zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

wówczas Wykonawcy  przysługuje uprawnienie do domagania się zmiany wynagrodzenia 
w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i pkt 2. Uprawnienie to uzależnione jest od wykazania, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku od towarów i usług na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego pomniejszona zostanie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy  w ten sposób, że zostanie ono pomniejszone o kwotę stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie obniżona stawka podatku VAT.
W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie.

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka podatku od towarów i usług na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, MPWiK zobowiązuje się do zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposób, że zostanie ono powiększone o kwotę stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany
w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie
ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie podwyższona stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie.

- Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu § 14 ust.1 podlega unieważnieniu.

§ 15

1.	Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się 
w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy.

2.	Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy.

W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.

3.	Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

4.	Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową i służbową przez okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

§16

1	Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w §3, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania,

- w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. d - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§17

    - W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

    - W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§18

- Wykonawca umożliwi Komisji Europejskiej, Europejskiemu Urzędowi Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu badanie dokumentów lub inspekcje na miejscu w celu sprawdzenia wykonania przedmiotu Umowy oraz przeprowadzenie pełnego audytu, jeśli konieczne, na podstawie rachunków, dokumentów księgowych i dokumentów pomocniczych oraz wszelkich innych dokumentów właściwych dla procesu finansowania Projektu. Takie inspekcje mogą być przeprowadzane w terminie do 3 lat po dokonaniu końcowej płatności.

- Poza tym Wykonawca umożliwi Europejskiemu Urzędowi Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) prowadzenie kontroli i sprawdzenia na miejscu, zgodnie z procedurami ustalonymi w prawie unijnym w celu ochrony interesów finansowych UE przeciwko defraudacjom oraz innym nieprawidłowościom.

- Ponadto Wykonawca zapewni pracownikom lub przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedni dostęp do miejsc, w których wykonywana jest Umowa, włącznie z jej systemami informacyjnymi, wszystkimi dokumentami i bazami danych dotyczącymi technicznego i finansowego zarządzania przedmiotem Umowy, a także podejmie wszelkie kroki dla ułatwienia im pracy. Dostęp pracowników lub przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego będzie się odbywał na zasadach poufności wobec osób trzecich z zastrzeżeniem zobowiązań, jakim podlegają według prawa cywilnego. Dokumenty muszą być dostępne oraz wprowadzone do teczek i/lub segregatorów w taki sposób, aby ułatwić ich badanie, przy czym Wykonawca musi dokładnie poinformować Zamawiającego o miejscu ich przechowywania.

- Wykonawca zapewni, że każdy podwykonawca i/lub każda inna strona korzystająca z funduszy UE, o ile występuje, podda się audytowi, kontroli i sprawdzeniu przez Komisję Europejską, Europejski Urząd Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy na tych samych warunkach jak te, które są zapisane w niniejszym artykule.

- Warunki podane powyżej odnoszą się również do działań kontrolnych i sprawdzających podejmowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i inne instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa kraju Zamawiającego.

- Sprawy nieuregulowane niniejszą Umową podlegać będą przepisom obowiązującego w Polsce prawa, a w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych i Prawa autorskiego.

- Ewentualne spory, które nie zostaną załatwione polubownie, będą podlegały ostatecznemu rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają pisemnej akceptacji obu Stron, pod rygorem nieważności.

- Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur, raportów i dokumentacji/dokumentów sporządzonych przez Wykonawców oraz komunikowania się Stron jest język polski.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

WYKONAWCA						           ZAMAWIAJĄCY