UMOWA  Nr  RE..................................

w dniu ........................................ w Krakowie pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057956; NIP: 675-00-00-065; REGON: 350720714; Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony; które reprezentują:

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

......................................................................................................................................................
z siedzibą w:................................................................................................................................

zarejestrowanym w...................................................................................................................... 
pod numerem ....................................,

którego reprezentują:

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

## PRZEDMIOT  UMOWY

#### § 1

- Przedmiotem umowy jest: „Zakup, montaż oraz uruchomienie trzech krat gęstych panelowo-hakowych wraz z prasopłuczką do mechanicznego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków Płaszów”.

- Zakres przedmiotu umowy  obejmuje w szczególności:

- Zakup i montaż 3 sztuk krat panelowo-hakowych,

- Zakup i montaż 1 sztuki rynny spłukiwanej do transportu skratek,

- Zakup i montaż 1 sztuki prasopłuczki skratek z przenośnikiem ślimakowym umożliwiającym zrzut skratek do kontenera,

- Zakup i montaż 1 sztuki szafy zasilająco-sterującej,

- Uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania całości zamontowanej instalacji,

- Udokumentowanie prawidłowego wykonania oraz sprawdzenie elektrycznych rozdzielni oraz układów sterowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Przeprowadzenie szkolenia operatorów w zakresie obsługi urządzeń i prowadzenia podstawowych czynności serwisowych,

- Położenie i podłączenie przewodów pomiędzy panelem sterującym i urządzeniem,

- Dostarczenie kart katalogowych urządzeń wraz z opisem wskazującym jednoznaczne spełnienie wymogów niniejszej specyfikacji, dokumentacji techniczno-ruchowej zawierającej instrukcję obsługi, konserwacji i eksploatacji, rysunku zabudowy instalacji, listy części zamiennych i szybkozużywających się,

- Sukcesywne wykonywanie (bez dodatkowego wynagrodzenia) serwisowych przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji dostarczonych wszystkich urządzeń, części i elementów,

- Przeprowadzenie generalnego przeglądu urządzenia przed zakończeniem okresu gwarancji,

- Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dla pracowników Zamawiającego.

- Strony ustalają, że charakterystykę,  szczegółowy zakres oraz wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy określa dokumentacja z postępowania przetargowego (w tym SIWZ) i przyjęta przez Zamawiającego oferta Wykonawcy z dnia ……………….….., stanowiące łącznie załącznik nr 1 do umowy i będące jej integralną częścią.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy.

## TERMIN  I  MIEJSCE  WYKONANIA  PRZEDMIOTU  UMOWY

#### § 2

- Strony ustalają, że pełny zakres prac objęty przedmiotem umowy zostanie wykonany 
w terminie do 23.12.2016 r., w tym maksymalny cykl montażu wynosi 14 dni, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 pkt 10) niniejszej umowy.

- Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest Obiekt nr 101 Budynek Krat 
w Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 9.

- Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 5 ust.1 pkt. 1).

## OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO

§ 3

Zamawiający:

- Udostępni pracownikom Wykonawcy oraz jego Podwykonawcom wstęp na teren Ob.101 Budynek Krat,

- Odbierze przedmiot umowy, wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

- Zapłaci wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

## OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy, dokumentacji z postępowania (w tym SIWZ), przyjętej przez Zamawiającego ofercie, zgodnie z ich treścią, oraz zgodnie z:

- obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zasadami rzetelnej wiedzy i sztuki technicznej, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażonych we właściwy sprzęt;

- terminem określonym w § 2 ust.1 niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich zgodnych z prawem poleceń i instrukcji Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia, których autoryzowany punkt serwisowy oraz magazyn części zamiennych zlokalizowany jest na terenie Polski,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania projektów powykonawczych oraz wszelkich innych opracowań wymagających formy pisemnej i graficznej. Do wymaganych prawem klauzul i oświadczeń Wykonawca dołączy wszelkie opracowania projektowe i towarzyszące w egzemplarzach analogowych – 3 szt., 
i w formie cyfrowej – 1 szt. (na nośniku CD-R – projekty w formacie DWG i DOC oprogramowanie w wersji źródłowej wraz z hasłami i licencjami).

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania oprogramowania sterowników PLC oraz paneli operatorskich w wersji źródłowej wraz z narzędziami użytymi do programowania 
i interfejsami (kablami) oraz nastawy falowników i innych urządzeń wymagających parametryzacji wraz z wszystkimi hasłami i zabezpieczeniami.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację, o której mowa w ust. 4-5 niniejszego paragrafu nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego o którym mowa § 5 ust. 1 pkt 1). Brak dokumentacji stanowi podstawę do nie podpisania przez Zamawiającego powyższego protokołu.

- Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy przenieść na Zamawiającego  autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, zapewnić Zamawiającemu bezterminowe i przenaszalne prawo do korzystania z oprogramowania na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. - Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, udzielenie licencji nastąpi w formie pisemnego oświadczenia Wykonawcy złożonego Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 5 ust.1 pkt 1) niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście. W przypadku gdy pewne prace składające się na przedmiot umowy Wykonawca zleci podwykonawcom, Wykonawca  zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poświadczone przez siebie kopie umów o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Poświadczoną kopię umowy może również złożyć do Zamawiającego podwykonawca. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania takiej umowy może wezwać Wykonawcę do zmiany umowy, jeżeli przewidziane w niej terminy płatności są dłuższe niż 30 dni. Poświadczone  kopie umów z podwykonawcami stanowić będą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Za prace zlecone  podwykonawcom, Wykonawca odpowiada jak za własne działania. Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać terminy płatności nie dłuższe niż przewidziane w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, ponadto muszą spełniać wymagania określone w SIWZ. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek) przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia go o tym fakcie nie zakwestionuje zasadności bezpośredniej wypłaty. Bezpośrednia wypłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo. Z wynagrodzenia Wykonawcy zostanie potrącona kwota wypłacona podwykonawcom na powyższych zasadach.

- Do obowiązków Wykonawcy należy także:

- przejęcie pełnej odpowiedzialności za:

    - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi pracami,

    - szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń dotyczących prac, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia prac podczas realizacji przedmiotu umowy.

- utrzymanie ogólnego porządku w miejscu prowadzonych prac,

- ustanowienie w porozumieniu z służbami BHP Zamawiającego koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu w rozumieniu art. 208 kodeksu pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Porozumienie w sprawie ustanowienia koordynatora stanowi załącznik nr 3 do umowy.

## ODBIÓR  PRZEDMIOTU  UMOWY

#### § 5

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

1)   bezusterkowy odbiór końcowy po wykonaniu wszystkich prac, o których mowa w § 1 ust.2 pkt 1)-12) niniejszej umowy oraz po przeprowadzeniu testu odbiorowego w normalnych warunkach pracy oczyszczalni  w trakcie 72 h pracy instalacji,

2)  bezusterkowy odbiór ostateczny po upływie gwarancji i rękojmi.

- Do odbioru końcowego urządzeń wymagane są następujące dokumenty:

- karta gwarancyjna.

- dokumentacja techniczno-ruchowa zamontowanych urządzeń, dwa egzemplarze w języku polskim i jeden egzemplarz w języku producenta, która powinna zawierać:

- spis treści i numeracje stron,

- szczegółowy opis działania,

- wszystkie rysunki zestawieniowe poszczególnych podzespołów wraz z oznakowaniem i nazwą każdej części,

- schematy elektryczne wraz z wyspecyfikowanymi elementami,

- zestawienie tabelaryczne zakłóceń w pracy wraz ze sposobem ich usunięcia,

- wykaz części szybko zużywających się,

- kopie kart gwarancyjnych zabudowanych urządzeń.

- instrukcje obsługi w języku polskim.

- oświadczenie o zgodności z przepisami Unii Europejskiej.

- protokół z pomiarów elektrycznych.

- protokół odbioru końcowego wykonany przez dział kontroli jakości producenta, wraz z wynikami pomiarów prób ruchowych i natężenia hałasu

- dokładny harmonogram przeglądów i czynności serwisowych.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu telefonicznie gotowość do odbioru końcowego, ostatecznego upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1), oraz pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych od daty doręczenia do jego siedziby pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru, powoła Komisję Odbioru, ustali termin odbioru, powiadomi Wykonawcę o tym terminie.  Rozpoczęcie  odbioru w ww. terminie nastąpi pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w niniejszej umowie.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia i do tego czasu odstępuje od odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o usunięciu wad, Zamawiający wznawia czynności odbioru w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.

- Odbiór nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień umowy obniżają wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 7.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy względnie jego części po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do naliczania kar umownych w wysokości i sposób określony w § 9 ust. 3 umowy.

- Odbiór końcowy i ostateczny o których mowa w § 5 ust.1 pkt 1) i 2), potwierdzane są pisemnymi bezusterkowymi protokołami odbioru sporządzonymi i podpisanymi przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Odbiór ostateczny przedmiotu umowy jest dokonywany po upływie terminu gwarancji 
i rękojmi i polega na sprawdzeniu pełnej sprawności technicznej przedmiotu umowy a także sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.

## WYNAGRODZENIE  ORAZ  WARUNKI  PŁATNOŚCI

#### § 6

    - Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, wynosi:

- netto: ............................................................. złotych 	
(słownie złotych: .............................................................................................../100) powiększona o należny podatek VAT.

    - Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z treścią złożonej przez Wykonawcę oferty, jest wynagrodzenie ryczałtowe - do którego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c.

    - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy (w tym między innymi: koszty dojazdu do Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, wynagrodzenie za udzielenie licencji do oprogramowania).

    - Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentach przetargowych oraz niniejszej umowie, a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu.

    - Bezusterkowy protokół odbioru końcowego, stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.

    - Wykonawca wystawi i dostarczy fakturę do Zamawiającego nie później niż siódmego dnia po podpisaniu przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę zgodnie z przepisami prawa, a ponadto podać na niej numer niniejszej umowy.

    - Faktura Wykonawcy zostanie zrealizowana przez Zamawiającego w terminie 30 dni 
od daty jej dostarczenia do Zamawiającego - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku …………………………………………………………………… nr rachunku ………………………………………………………..., przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego

    - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT.

    - Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT.

## GWARANCJA I RĘKOJMIA

#### § 7

- Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wykonywania (bez dodatkowego wynagrodzenia) serwisowych przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji dostarczonych wszystkich urządzeń, części i elementów.

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres …… miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust.1 pkt 1) niniejszej umowy..

- Wykonawca oświadcza, że posiada w pełnym zakresie niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenia do wypełniania obowiązków gwarancyjnych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy, powstałe w okresie gwarancji i rękojmi. Okresy: gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe.

- Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

- Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi:

- O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej, e- mailem na adres ………………………………………. lub faxem na numer .............................................

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady w ciągu ….. godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o wykryciu wady.

- Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 2) nie przystąpi do usunięcia wady i do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążący dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego.

- Termin usunięcia wad określa Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą, w protokole, o którym mowa w pkt 3). Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Wady nieusunięte w terminie, o którym mowa w pkt 4) i których Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, w terminie w nim wyznaczonym, mogą być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia innym osobom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).

- W sytuacji zastępczego wykonania rozliczenie z Wykonawcą kosztów z tego tytułu nastąpi na podstawie noty obciążeniowej Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

- W przypadku braku możliwości usunięcia wad stwierdzonych w toku odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1)  niniejszej umowy  Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych § 8 niniejszej umowy.

## ODPOWIEDZIALNOŚĆ  Z  TYTUŁU  NIEWYKONANIA  LUB  NIENALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

§ 8

- Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z niniejszą umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.

- Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 395 § 2 zd.1 kodeksu cywilnego.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 1 rozliczenie z Wykonawcą kosztów zastępczego wykonania nastąpi na podstawie noty obciążeniowej Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności wynikającej z w/w noty z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy albo zastępczego wykonania Wykonawca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do:

  - sporządzenia inwentaryzacji wykonanych prac przy udziale Zamawiającego;

  - przekazania protokolarnie Zamawiającemu zinwentaryzowanych prac.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 6 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – Zamawiający upoważniony jest do wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy.

- Strony zobowiązują się do rozliczenia prac, które zostały należycie wykonane i odebrane przez Zamawiającego.

- Niezależnie od postanowień ust. 2  niniejszego paragrafu Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

      - W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego netto w razie niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z serwisowych przeglądów gwarancyjnych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za naruszenie terminu oddania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1,  w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca może domagać się od Zamawiającego zapłaty  kar umownych w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki Zamawiającego w przystąpieniu do czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust.1 pkt 1) niniejszej umowy.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego wynagrodzenia.

## POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 10

            - Do wzajemnych kontaktów związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego są upoważnieni:

- Adam Pajdak Kierownik Oczyszczalni Ścieków Płaszów; tel. 12 620 31 10, e-mail: adam.pajdak@mpwik.krakow.pl;

- Paweł Latała Z-ca Kierownika Oczyszczalni Ścieków Płaszów tel. 12 620 31 05,
e-mail: pawel.latala@mpwik.krakow.pl;

            - Do wzajemnych kontaktów związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony Wykonawcy są upoważnieni:

- ……………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………….

§ 11

Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian umowy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego według miejsca wykonania umowy.

§ 13

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

§ 14

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część:

Załącznik nr 1 – Dokumentacja przetargowa (w tym SIWZ) oraz oferta Wykonawcy z dnia …………………..

Załącznik nr 2 – Kopie umów z podwykonawcami.

Załącznik nr 3 – Porozumienie z służbami BHP Zamawiającego koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.

ZAMAWIAJĄCY:                                                    WYKONAWCA: