Kraków, 8 września 2017 r.

zainteresowani wykonawcy

EZU/MZ/651/PN-49/  449  /2017

dot.: przetargu nieograniczonego nr 651/PN-49/2017 p.n. „Opracowanie projektu technicznego 
i wykonanie stacji ochrony czynnej na rurociągu stalowym Dn1200 w rejonie komory KZ-4

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie pkt X.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie:

1) Wnosimy o doprecyzowanie par.2 ust.6 Projektu Umowy poprzez wskazanie, w jakim terminie Zamawiający zatwierdzi dokumentację wymienioną w par.2 ust.2 pkt1)

2) Wnosimy o doprecyzowanie par. 5 ust.4 pkt.8 poprzez określenie w jakiej formie i w jakim terminie Wykonawca ma informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

3) Wnosimy o doprecyzowanie w jakim terminie zostanie dokonany odbiór częściowy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, opisany w par.11 ust.2.

4) Wnosimy o wydłużenie terminu na przystąpienie do usunięcia wad określonego w par.12 ust.5 pkt.2 do 48 h.

5) Wnosimy o zmianę w par.14 ust.1 do ust.4 słowa „opóźnienie” na słowo „zwłoka”.

6) Wnosimy o wprowadzenie  w par. 14 Projektu umowy zapisu o wysokości kar umownych naliczanych na podstawie Umowy, które łącznie nie mogą przekroczyć 30 % kwoty brutto wynagrodzenia wskazanego w par. 10 ust. 2 Projektu Umowy.

Odpowiedź:

Ad 1) Dokumentacja wymieniona w pytaniu zostanie zatwierdzona po sprawdzeniu poprawności dostarczonych dokumentów.

Ad 2) O problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy należy poinformować Zamawiającego niezwłocznie. Osobą stosowną do kontaktu w tych sprawach z ramienia Zakładu Sieci Wodociągowej MPWiK SA będzie Pan Maciej Gruszka, tel. 4812 620 33 82 i e-mail Maciej.Gruszka@mpwik.krakow.pl).

Ad 3) Odbiór częściowy będzie dokonany przez inspektora nadzoru lub osobę wskazaną w pkt 2 w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

Ad 4) Zamawiający przychyla się do ww. wniosku.

Ad 5) We wskazanych paragrafach widnieje słowo "zwłoka".

Ad 6) Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane ograniczenie wysokości kar umownych.

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi

w dniu 8 września 2017 r.