UMOWA RAMOWA Nr RA……………..

w dniu ............................................ pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057956, NIP: 675-00-00-065; REGON: 350720714; Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, które reprezentują:

- Wiceprezes/Członek Zarządu - ..........................................................................................

- Wiceprezes/Członek Zarządu - ……..................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

....................................................................................................................................................... 
z siedzibą w:..................................................................................................................................

zarejestrowanym w .......................................................................................................................

pod numerem .................................., NIP: ......................................; REGON: ................. Kapitał zakładowy: .................................................................; którego reprezentują:

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

# PRZEDMIOT  UMOWY

§ 1

Przedmiotem umowy ramowej jest: "Usuwanie awarii, wykonywanie remontów oraz budowa nowych instalacji w zakresie urządzeń energetycznych", które Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji.

- Przedmiot umowy w szczególności stanowią:

- Remont lub modernizacja rozdzielnic średniego napięcia (6 kV i 15 kV) i stacji transformatorowych 15/0,4 kV,

- Budowa lub naprawa linii kablowych średniego i niskiego napięcia,

- Budowa oraz modernizacja rozdzielnic niskiego napięcia (do 1 kV),

- Budowa i modernizacja instalacji odgromowych oraz oświetlenia zewnętrznego,

- Budowa oraz modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych (oświetlenie, gniazda wtyczkowe),

- Budowa okablowania strukturalnego i instalacji telefonicznej,

- Budowa oraz modernizacja układów automatyki opartych na sterownikach PLC,

- Programowanie sterowników PLC (GeFanuc, Horner, Simatic,),

- Budowa przewodowych i bezprzewodowych układów telemetrycznej transmisji danych,

- Budowa systemów sygnalizacji włamania, RCP, KD, CCTV oraz PPOŻ,

- Wykonywanie projektów instalacji elektrycznych, teletechniki i AKPiA z wykorzystaniem programu Autocad,

- Wykonywanie instrukcji eksploatacji dla rozdzielnic oraz innych urządzeń.

W zakres zamówienia wchodzi także usuwanie awarii oraz wykonywanie remontów wyżej wymienionych instalacji i urządzeń.

Zakres poszczególnych robót elektrycznych składających się na przedmiot umowy będzie ustalany przez Zamawiającego każdorazowo w dniu udzielenia zamówienia na wykonanie konkretnej roboty.

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru pisemnej oferty Wykonawcy, a dokumentacja z postępowania oraz oferta stanowią załącznik nr 1 do umowy.

Stawki (nośniki cenotwórcze) określone w ofercie wybranej w niniejszym postępowaniu mają zastosowanie do wszelkich robót (inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych), bez względu na ich złożoność, terminowość, organizację prac itp.

Zakończenie wykonania poszczególnych robót składających się na przedmiot umowy zostanie stwierdzone podpisaniem przez strony protokołu odbioru. Dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru nie zawierającego uwag przyjmuje się za dzień prawidłowego wykonania danej roboty. Protokół odbioru zawiera m.in.: kosztorys, ilość przepracowanych godzin, datę i podpisy upoważnionych przez strony osób.

W przypadku zamówienia na opracowanie projektu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz opracowań oraz dołączy oświadczenie, że dana dokumentacja projektowa jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi, i że została wykonana w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, będące stanowić integralną cześć projektu zamówienia.

Wykonawca projektu zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych związanych z wykonywaniem umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Wykonawca oświadcza, że posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.

# WARUNKI  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA  NA  WYKONANIE  KONKRETNEJ ROBOTY

§ 2

  - Udzielenie zamówienia na wykonanie konkretnej roboty, innej niż robota awaryjna, zostanie poprzedzone wysłaniem do Wykonawcy zapytania faksem lub pocztą elektroniczną o cenę, termin i ewentualnie inne warunki realizacji tejże roboty.

  - Treść zapytania będzie zawierać postanowienia dotyczące przedmiotu tego zamówienia, terminu wykonania, ceny oraz ewentualne zalecenia dotyczące realizacji zamówienia, 
a także ewentualnie pozostałe dane do opracowania oferty. Wykonawca ma obliczyć cenę na podstawie udostępnionej mu dokumentacji i własnego doświadczenia.

  - Wykonawca ma obowiązek odpowiedzieć składając ofertę w terminie 3 dni od otrzymania zapytania Zamawiającego. Oferta powinna być sporządzona na podstawie udostępnionej dokumentacji, ewentualnie także wizji w terenie i powinna zawierać cenę i termin wykonania danej roboty, ponadto należy do oferty dołączyć opracowaną szczegółową wycenę (kosztorys ofertowy opracowany na podstawie KNR-ów). Oferta nie może zawierać stawek roboczogodziny oraz pozostałych nośników cen wyższych niż określone w umowie ramowej. Ceny materiałów i pracy sprzętu nie mogą przekraczać średnich cen krajowych publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud za ostatni kwartał przed datą zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych kosztów materiałów i pracy sprzętu w odniesieniu do cen rynkowych.

  - W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oferty w terminie, o którym mowa w ust. 3 – Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin do złożenia oferty, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający wykona uprawnienia określone w niniejszej umowie.

  - W przypadku robót awaryjnych, ich zakres będzie ustalany przez Zamawiającego każdorazowo w dniu udzielenia zamówienia na wykonanie tych robót, przy czym zgłoszenia robót awaryjnych Zamawiający dokona telefonicznie (sporządzając 
na tę okoliczność notatkę), faksem lub pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do robót awaryjnych w terminie określonym w § 3 ust. 3 umowy, 
a zakończyć w terminie każdorazowo uzgadnianym z Zamawiającym. Rozliczenie prac za powyższe roboty nastąpi na podstawie szczegółowej wyceny powykonawczej (kosztorysów powykonawczych), przy czym wartość nośników cenotwórczych nie może przekraczać wartości określonych w § 11 ust. 2 umowy ramowej.

  - Zamawiający każdorazowo będzie udzielać zamówienia Wykonawcy na podstawie umowy definitywnej. Postanowienia umowy definitywnej będą zawierały m.in. nazwę przedmiotu zamówienia, termin wykonania konkretnego zamówienia, cenę oraz zalecenia Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia, a także ewentualne informacje na temat podwykonawców. Wzór umowy definitywnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

# TERMIN  REALIZACJI  UMOWY

§ 3

- Strony zgodnie ustalają, że udzielanie poszczególnych zamówień na podstawie niniejszej umowy będzie następować sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy, tj. od .......................... do ................................., z zastrzeżeniem § 4.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji robót energetycznych w terminie do 7 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego oferty w sposób określony w § 2 ust. 3 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji robót awaryjnych w ciągu 2 godzin, od momentu dokonania zgłoszenia w sposób przewidziany w § 2 ust. 5 umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania poszczególnych robót, w tym robót awaryjnych - obejmuje również okres przeznaczony na dokonanie niezbędnych prób 
i badań kontrolnych, rozruchu, usunięcia stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego wad oraz opracowanie i uzgodnienie dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego danej roboty.

- Wykonawca zobowiązany jest zakończyć realizację konkretnych robót w terminie ustalonym przez Strony, przy czym termin zakończenia robót określony w umowie definitywnej nie może być dłuższy niż termin realizacji umowy ramowej, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 4

- Strony zgodnie oświadczają, że termin realizacji przedmiotu umowy określony w § 3 ust. 1 ulegnie skróceniu w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 11 ust. 1 umowy.

- W przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 11 ust. 1 w terminie określonym w § 3 ust. 1 Strony dopuszczają możliwość przedłużenia - w drodze aneksu - terminu realizacji przedmiotu umowy.

# OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO

§ 5

- Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w celu realizacji robót.

- Zamawiający w razie konieczności najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji robót przekaże Wykonawcy następujące dokumenty;

- projekt techniczny;

- dziennik budowy;

- pozwolenie na budowę.

- Zamawiający dokona odbiorów przewidzianych robót wykonanych zgodnie z zamówieniem.

- Zapewni dostęp pracownikom Wykonawcy do budynków i pomieszczeń na terenie jednostek organizacyjnych, w których będą wykonywane czynności stanowiące przedmiot umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w sposób określony w § 11 umowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy, zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332);

- z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) – atesty, karty katalogowe, DTR (dokumentacje techniczno – ruchowe), należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót; nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą przenosząca normy europejskie lub odpowiedni;

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz wytycznymi 
i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażonych we właściwy sprzęt;

- ustalonymi terminami realizacji konkretnego zamówienia.

- Do obowiązków Wykonawcy robót budowlanych należy także:

- Prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go na każde żądanie Inspektorom Nadzoru, przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego i innym upoważnionym do tego osobom;

- Przejęcie pełnej odpowiedzialności za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

- szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy;

- Utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:

  - ochronę mienia,

  - nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

  - wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót,

- Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego;

- Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

# ZASADY  ZAWIERANIA  UMÓW  O  PODWYKONAWSTWO  ORAZ  DALSZE  PODWYKONAWSTWO

§ 7

- Wykonawca może pisemnie zlecić podwykonawcom wykonanie części zamówienia, z zastrzeżeniem, że okresy rozliczeniowe i terminy płatności przewidziane w umowach o podwykonawstwo nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ważnych umów o podwykonawstwo, zaakceptowane przez Zamawiającego będą stanowić załącznik nr … do niniejszej umowy. Za prace podzlecone Wykonawca odpowiada jak za własne działania.

- W zakresie podwykonawstwa Wykonawca:

- przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmian, a następnie w terminie 7 dni od zawarcia takiej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem jej kopię, a także kopię zmian tej umowy;

- przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz kopie ich zmian - w terminie 7 dni od ich zawarcia;

- wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

- weryfikuje umowy o podwykonawstwo zawierane przez dalszych podwykonawców pod kątem okresów rozliczeniowych i terminów płatności, które nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia podmiotowi zlecającemu faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, a w przypadku podzlecania robót budowlanych – także pod kątem ich zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- pod rygorem zapłaty kar umownych na wezwanie Zamawiającego doprowadza do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony powyżej w pkt 4).

- Każdy podwykonawca, który zamierza zawrzeć umowę o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, powinien uzyskać na to zgodę Wykonawcy. Wykonawca przed wyrażeniem zgody ma obowiązek zweryfikować tę umowę w sposób określony powyżej w ust. 2 pkt 4).

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 1. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w powyższym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach określonych w ust. 4. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie terenu budowy (lub innych miejsc, na których mają być prowadzone roboty) informujące i ostrzegające, związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania terenu i zaplecza budowy, dróg dojazdowych i chodników w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz do usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci własnym kosztem i staraniem.

- Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania od właściwego zarządcy dróg zgody na czasowe zajęcie jezdni, chodników, zieleni oraz pokrycia kosztów z tym związanych, a także zobowiązuje się we własnym zakresie wykonać projekt organizacji ruchu.

- Wykonawca zobowiązuje się do popierania i ochrony interesów Zamawiającego w kontaktach ze stroną trzecią oraz do współdziałania z nim przy rozwiązywaniu problemów.

- Wykonawca zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono roboty budowlane (dotyczy to również dróg dojazdowych, z których korzystał Wykonawca, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze budowy) oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się postępować z odpadami w sposób zgodny z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.), z wyjątkiem złomu stalowego, który stanowi własność Zamawiającego.).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście lub przy udziale podwykonawców w sposób określony w § 7.

# NADZÓR  NAD  ROBOTAMI  BUDOWLANYMI

§ 9

- Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego i podawany w umowie definitywnej na konkretną robotę składającą się na przedmiot umowy.

- Inspektorzy Nadzoru działają w imieniu i na rachunek Zamawiającego w granicach umocowania określonego przepisami Prawa budowlanego oraz nadanych im w umowie o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku Inspektora Nadzoru będą potwierdzane odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorom Nadzoru oraz wszystkim upoważnionym przez nich osobom dostęp do placu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru, które są zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Kierownik Budowy będzie ustanawiany każdorazowo przez Wykonawcę i podawany 
w ofercie Wykonawcy a następnie w umowie definitywnej. Kierownik Budowy działa 
w imieniu i na rachunek Wykonawcy w granicach posiadanego upoważnienia. Ewentualna zmiana na stanowisku Kierownika Budowy może nastąpić po akceptacji Zamawiającego i musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

# ODBIÓR  ROBÓT  BĘDĄCYCH  PRZEDMIOTEM  KONKRETNEGO  ZAMÓWIENIA

§ 10

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót elektrycznych:

- odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktury częściowej 
za wykonanie zakresu robót zatwierdzonego przez osobę upoważnioną,

- odbiór końcowy po zrealizowaniu pełnego zakresu konkretnej roboty,

- odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji i rękojmi konkretnej roboty.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego bądź końcowego upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego, o którym mowa w § 16, oraz pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych od daty doręczenia do jego siedziby zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego bądź końcowego, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w niniejszej umowie, powoła Komisję Odbioru, ustali termin odbioru, powiadomi Wykonawcę o tym terminie, a następnie rozpocznie odbiór.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego bądź końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia i do tego czasu odstępuje od odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru.

- Odbiór nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień umowy obniżają wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości lub użyteczności przedmiotu umowy, albo

  - zażądać wykonania przedmiotu umowy względnie jego części po raz drugi na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do naliczania kar umownych w wysokości i sposób określony w § 15 ust. 2 umowy

- Po zakończeniu odbioru częściowego oraz po zakończeniu odbioru końcowego zostaną podpisane przez Strony protokoły odbioru.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancji i rękojmi i polega na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w tym okresie.

# WYNAGRODZENIE  ORAZ  WARUNKI  PŁATNOŚCI

§ 11

      - Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót składających się na przedmiot umowy nie przekroczy kwoty netto: 1 900 000,00 zł (słowni: jeden milion dziewięćset tysięcy zlotych 00/100).

      - Strony ustalają, że wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie poszczególnych robót składających się na przedmiot umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy ustalana będzie na podstawie kosztorysów Wykonawcy opracowanych przy założeniu, że elementy cenotwórcze nie przekroczą następujących wartości:

        - Stawka roboczogodziny: 		...................... zł/godz.

        - Koszty pośrednie: 			...................... % od R+S

        - Zysk: 					...................... % od R+S+Kp,

przy czym ceny materiałów i pracy sprzętu nie przekroczą średnich cen krajowych publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud za ostatni kwartał przed datą zlecenia danej roboty.

      - Strony oświadczają, że określone w § 11 ust. 2 elementy cenotwórcze nie ulegną zwiększeniu do końca realizacji umowy.

      - Wynagrodzenie ustalone dla poszczególnych zamówień w oparciu o stawki i nośniki cen podane w § 11 ust. 2 będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, do którego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c.

      - W przypadku braku ceny za materiał w wydawnictwie Sekocenbud roboty rozliczane będą na podstawie faktur za materiał przedłożonych przez Wykonawcę, a wystawionych przez sprzedawcę materiału, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych kosztów w odniesieniu do cen rynkowych.

§ 12

- Wynagrodzenie określane na zasadach wskazanych w § 11 ust. 2 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie – związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

- Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 2, nastąpi na podstawie faktury Wykonawcy za wykonanie pełnego zakresu konkretnej roboty, 
z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktur częściowych za rzeczywiście wykonany zakres robót. Faktury częściowe mogą być wystawiane przez Wykonawcę nie częściej niż raz na miesiąc. Warunkiem wystawienia faktury częściowej jest pisemne zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru częściowo wykonanych robót.

- Wystawienie faktury możliwe jest po podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub częściowego konkretnej roboty.

- Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub częściowego konkretnej roboty wystawi i dostarczy do Zamawiającego fakturę końcową lub częściową. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury zgodnie z przepisami prawa, a ponadto podać na nich numer niniejszej umowy oraz umowy definitywnej.

- Faktury Wykonawcy zostaną zrealizowane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty ich dostarczenia do Zamawiającego - z zastrzeżeniem ust. 8 przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

- Strony zgodnie oświadczają, że okresy rozliczeniowe oraz terminy płatności przewidziane w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż okresy rozliczeniowe i terminy płatności wynikające z niniejszej umowy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
(bez odsetek) przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego wykaże niezasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jeżeli do wykonanych robót wymagane są instrukcje obsługi i eksploatacji, Wykonawca dostarczy je najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego. W razie niedostarczenia ich w tym terminie Zamawiający ma prawo wstrzymać odbiór i płatność faktury końcowej.

- Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentacji z postępowania oraz niniejszej umowie, a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu określanym na zasadach wskazanych w § 11 ust. 2 niniejszej umowy.

# GWARANCJA  ORAZ  RĘKOJMIA

§ 13

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji - przez okres jej udzielania oraz w okresie rękojmi - przez okres rękojmi ustalony w ust. 2.

- Strony ustalają, że okresy gwarancji i rękojmi za wady są równe i rozpoczynają się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

- Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi:

  - O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub faxem na numer .....................................

  - Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o wykryciu wady.

  - Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 2) nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążący dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego.

  - Termin usunięcia wad określa Zamawiający w protokole, o którym mowa w pkt 3). Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.

  - Wady nieusunięte w terminie, o którym mowa w pkt 4), których Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie w nim wyznaczonym, mogą być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia innym osobom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).

  - W sytuacji zastępczego wykonania rozliczenie z Wykonawcą kosztów z tego tytułu nastąpi na podstawie noty obciążeniowej Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

# ODPOWIEDZIALNOŚĆ  Z  TYTUŁU  NIEWYKONANIA  LUB  NIENALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

§ 14

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót, a także nie dotrzymuje terminów, o których mowa w § 2 ust. 3, § 3 ust. 2 i 3 Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z niniejszą umową lub/i definitywną, w tym z naruszeniem terminów z nich wynikających, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 395 § 2 zd.1 kodeksu cywilnego.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 2 rozliczenie z Wykonawcą kosztów zastępczego wykonania nastąpi na podstawie faktury Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności wynikającej z w/w faktury z wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w umowie definitywnej  lub z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy definitywnej, jeżeli będzie wymagane.

- W przypadku odstąpienia od umowy albo zastępczego wykonania Wykonawca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do:

  - sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót przy udziale Zamawiającego;

  - przekazania protokolarnie Zamawiającemu zinwentaryzowanych robót i terenu budowy.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 6 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – Zamawiający upoważniony jest do wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy.

- Strony zobowiązują się do rozliczenia robót, które zostały należycie wykonane 
i odebrane przez Zamawiającego.

- Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 11 ust. 2 umowy.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy lub jego części - w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki;

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych związanych z podwykonawstwem z tytułu:

  - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w zaakceptowanej przez Zamawiającego albo przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo z danym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy dzień zwłoki;

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 2 000,00 zł;

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2 000,00 zł;

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto określonego w przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo;

  - niewykonania obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 5) - w wysokości 1 000,00 zł.

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki Zamawiającego w odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego wynagrodzenia.

# POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 16

- Do wzajemnych kontaktów z ramienia Zamawiającego jest upoważniony: ........................
..............................................................................................................................................

- Do wzajemnych kontaktów z ramienia Wykonawca jest upoważniony: ..........................
..............................................................................................................................................

§ 17

Zamawiający nie dopuszcza zmian umowy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego według miejsca wykonania umowy.

§ 19

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 20

Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część:

- Załącznik nr 1 - Dokumentacja z postępowania oraz oferta Wykonawcy;

- Załącznik nr 2 - Wzór umowy definitywnej;

- Załącznik nr 3 - Umowa z podwykonawcą.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: