CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 	…../PN-…./2018

UMOWA Nr ……………… (RE…………………)

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

„ Inteligentny system zarządzania siecią – Wprowadzenie dodatkowych pomiarów on-line w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.”

w dniu ……………….……. w Krakowie pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057956; NIP: 675-00-00-065; REGON: 350720714; Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony; które reprezentują:

- Prezes Zarządu / Wiceprezes Zarządu / Członek Zarządu - .......................................

- Wiceprezes Zarządu / Członek Zarządu - ................................................

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

...................................................................................................................................... 
z siedzibą w:..................................................................................zarejestrowanym w .....................................................................................................................................
pod numerem .........., NIP: ......................................; REGON: .....................; Kapitał zakładowy: .................................................................; którego reprezentują:

- ..................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

## Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do którego na podstawie przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………………….2018 r.

## PRZEDMIOT  UMOWY

§ 1

- Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie systemu opomiarowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej, dostawa oraz montaż 25 szt. deszczomierzy, integracja z systemem SCADA Zamawiającego, które Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji na niżej określonych warunkach.

- Przedmiot umowy stanowi element Projektu  „Gospodarka wodno – ściekowa 
w Krakowie – Etap V” dla którego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie uzyskało dofinasowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura
 i Środowisko 2014 – 2020. Przedmiotem zadnia realizowanego w ramach ww. Projektu będzie budowa inteligentnego systemu do zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną składającego się z dwóch komponentów:

-	Inteligentny system zarządzania siecią - wprowadzenie dodatkowych pomiarów 
on-line w sieci kanalizacyjnej.

-	Inteligentny  system zarządzania siecią - rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z integracją z innymi systemami.

- Zakres umowy obejmuje:

- Wykonanie projektu technicznego.

- Dostawę wraz z montażem 52 szt. urządzeń do pomiarów poziomu ścieków                      w kolektorach ogólnospławnych na terenie Miasta Krakowa.

- Dostawę wraz z montażem 5 szt. przepływomierzy do pomiaru przepływu w kolektorach zamkniętych.

- Dostawę wraz z montażem 25 szt. deszczomierzy wagowych na terenie Miasta Krakowa,

- Integrację  z realizowanym systemem istniejących 2 stacji pogodowych Zamawiającego,

- Integrację wszystkich zabudowanych przez Wykonawcę urządzeń z systemem SCADA Zamawiającego,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu umowy określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz oferta Wykonawcy z dnia ………….. r. ,stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy i będące jej integralną częścią.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się 
ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy i oświadcza, że znana jest mu treść dokumentów wskazanych w ust. 4.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ 
i złożoną ofertą oraz na podstawie niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszelkimi warunkami technicznymi 
i prawnymi oraz posiada doświadczenie, wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności z zachowaniem najwyższych standardów wdrażania systemów informatycznych służących do obsługi działalności przedsiębiorstw zarządzających sieciami wodnymi i kanalizacyjnymi, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy 
i doświadczenia.

- Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy realizujący niniejszą umowę posiadają umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzonych tym osobom.

- Wykonawca zapewnia, że wykonanie przedmiotu umowy nie narusza praw osób trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich.

## TERMIN

§ 3

- Strony ustalają, że czynności stanowiące przedmiot niniejszej umowy będą wykonywane przez Wykonawcę w terminach wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) –Harmonogram projektu, nie dłużej niż do dnia 30.04.2019 r., przy czym:

- Etap I obejmujący wykonanie projektu systemu oraz projektów budowlano – wykonawczych zostanie zrealizowany w terminie do …………….. od daty podpisania umowy.

- Etap II obejmujący dostawę i montaż urządzeń pomiarowych i deszczomierzy zostanie zrealizowany w terminie do ………………….. od daty zatwierdzenia projektów stanowiących Etap I.

- Etap III obejmujący integracje z systemem SCADA oraz uruchomienie aplikacji operatorskiej dla obsługi deszczomierzy oraz dostawę i instalację sprzętu komputerowego wraz z instalacją dostarczonych aplikacji zostanie zrealizowany w terminie do …………….. od daty zakończenia Etapu II.

- Etap IV obejmujący przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz systemu do eksploatacji zostanie zrealizowany w terminie do …………….. od daty zakończenia Etapu III.

- Przestrzeganie terminów wskazanych w § 3 ust. 1 umowy stanowi obowiązek Wykonawcy. W przypadku niedotrzymania terminów Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić kary umowne, o których mowa w § 14 umowy.

- Prawidłowa realizacja przedmiotu umowy zostanie potwierdzona bezusterkowym protokołem odbioru częściowego dla każdego z etapów przedmiotu umowy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. a)-d) oraz w § 5 ust. 2-5.

- Dzień podpisania przez Strony nie zawierającego uwag protokołu odbioru częściowego przyjmuje się za dzień prawidłowego wykonania części umowy i stanowi podstawę do wystawienia faktury za realizację danego etapu.

- Kryterium odbioru końcowego jest ostateczny odbiór wszystkich poprzedzających ten odbiór przedmiotów odbioru.

## OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- Współpracy z Wykonawcą przy realizacji zadań niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający zapewni swoje współdziałanie w takim zakresie, 
w jakim jest to niezbędne do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 
a Wykonawca nie jest w stanie uzyskać przedmiotu współdziałania Zamawiającego w inny sposób.

- Dokonywania bieżących uzgodnień z Wykonawcą w zakresie realizacji umowy, obejmujących:

- odpowiadanie na pytania Wykonawcy zadane Zamawiającemu drogą mailową lub telefoniczną,

-		dokonywanie bieżących uzgodnień w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec przedłużeniu przez Zamawiającego stosownie do zakresu przedmiotu uzgodnień lub terminu pozyskania odpowiednich informacji.

- Dokonania odbioru przedmiotu umowy.

- Zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane zgodnie z niniejszą umową.

## OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu wykonawczego systemu                                     z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury Zamawiającego.

- Opracowania i uzgodnienia wymaganych projektów w zakresie wymaganym dla instalacji urządzeń pomiarowych oraz pozyskania wymaganych zgód administracyjnych.

- Dostarczenia i zainstalowania urządzeń pomiarowych dla sieci kanalizacyjnej wraz             z akumulatorami:

  - 52 szt. urządzeń do pomiaru poziomu ścieków.

  - 5 szt. urządzeń do pomiaru przepływu.

  - Niezbędną ilość zestawów akumulatorów dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu w okresie serwisu posprzedażowego

- Dostarczenia i zainstalowania urządzeń pomiarowych (deszczomierzy wagowych) dla monitoringu opadów atmosferycznych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Dostarczenia aplikacji operatorskiej dla obsługi deszczomierzy wraz z wizualizacją i konfiguracją wszystkich zainstalowanych deszczomierzy.

- Zaimportowania do aplikacji operatorskiej danych z 19 istniejących deszczomierzy (Data Logging Rain Gauge RG3-M) z okresu od 2008 roku.

- Opracowania dokumentacji powykonawczej dla instalacji punktów pomiarowych poziomu i przepływu ścieków oraz deszczomierzy.

- Rozbudowy systemu SCADA w zakresie archiwizacji danych pomiarowych z punktów pomiarowych oraz deszczomierzy.

- Zapewnienia wsparcia administratorom i użytkownikom końcowym w zakresie użytkowania systemu w okresie gwarancyjnym.

- Przekazania wykonanego oprogramowania dedykowanego w wersji źródłowej wraz ze wszystkimi hasłami dostępu.

- Dostarczenia  wszystkich  licencji na oprogramowanie, pozwalające na użytkowanie sytemu bez ograniczeń czasowych oraz modyfikację i rozbudowę systemu w przyszłości.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt techniczny systemu stanowiący Etap I realizacji niniejszej umowy - w formie papierowej, w trzech egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w formacie pliku edytowalnego.

- Projekt powinien zawierać w szczególności:

-	Lokalizacje punktów pomiarowych na sieci kanalizacyjnej wraz z projektem ich montażu dla każdej z zaproponowanych lokalizacji.

- Schemat optyczny i trasowy połączeń w przypadku wykorzystania infrastruktury światłowodowej Zamawiającego.

- 	Projekt zasilania wraz z analizą zużycia energii dla każdego z punktów pomiaru poziomu i przepływu ścieków potwierdzający założenia SIWZ dotyczące długości pracy układu przy zasilaniu bateryjnym.

-	Lokalizację deszczomierzy wraz z projektem montażu i schematem podłączenia dla każdej   z lokalizacji.

-	Projekt instalacji elektrycznej dla zasilania rejestratorów oraz deszczomierzy.

-	Pełną specyfikację zastosowanych urządzeń i oprogramowania.

-	Decyzje administracyjne jeżeli będą wymagane.

- Zamawiający przed podpisaniem protokołu odbioru etapu I może wystąpić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących przekazanej dokumentacji,
a Wykonawca zobowiązany jest udzielić wyjaśnień w ciągu …….dni.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace polegające ma dostarczeniu 
i zamontowaniu urządzeń pomiarowych oraz deszczomierzy stanowiące Etap II realizacji niniejszej umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu..

- Wykonawca w zakresie Etapu III obejmującego integrację z systemem SCADA Zamawiającego oraz instalację aplikacji operatorskiej dla obsługi deszczomierzy – zobowiązany jest przeprowadzić testy zgodności danych w SCADA 
z zainstalowanymi urządzeniami, poprawność danych oraz komunikacji dla aplikacji operatorskiej deszczomierzy.

- Wykonawca zobowiązany jest w zakresie Etapu IV do przekazania dokumentacji powykonawczej oraz systemu do eksploatacji.

- Warunkiem przekazania systemu do eksploatacji jest zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie instruktażu z zakresu obsługi i serwisowania wszystkich elementów systemu w terminie oraz miejscu ustalonym z Zamawiającym:

-	8h obsługa serwisowa stacji pomiarowych oraz urządzeń do pomiaru poziomu oraz przepływu ścieków,

- 	16 h obsługa i konfiguracja aplikacji.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w formacie pliku edytowalnego i PDF. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać:

-	Ostateczną lokalizacje punktów pomiarowych na sieci kanalizacyjnej wraz ze schematem technicznym oraz instalacyjnym ich montażu oraz podłączenia dla każdego z punktów.

-	Pomiar poziomu zamulenia oraz rzędnej dna kanału  w miejscu instalacji pomiaru dla każdego z punktów pomiarowych zamontowanych na sieci kanalizacyjnej.

-	Schemat optyczny i trasowy połączeń w przypadku wykorzystania infrastruktury światłowodowej Zamawiającego.

- 	Rzeczywiste zużycia energii dla każdego z punktów pomiaru poziomu 
i przepływu ścieków potwierdzający założenia SIWZ dotyczące długości pracy układu przy zasilaniu bateryjnym.

-	Ostateczną lokalizację deszczomierzy wraz ze schematem montażu 
i schematem podłączenia  dla każdej z lokalizacji.

-	Schemat instalacji elektrycznej dla zasilania rejestratorów oraz deszczomierzy.

-	Pełną specyfikację zastosowanych urządzeń i oprogramowania.

-	Dokumentacje  fotograficzną  każdego z elementów systemu zamontowanego na sieci kanalizacyjnej w jego docelowej lokalizacji, oraz każdego z zamontowanych deszczomierzy  w docelowej lokalizacji.

-	Dokumentacje  techniczno – ruchową dla zamontowanych urządzeń systemu.

-	Kalkulację  niezbędnej ilości zapasowych akumulatorów dla zapewnienia ciągłości pracy urządzeń pomiarowych z zasilaniem bateryjnym.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie 
z wytycznymi określonymi w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU), obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się stosować do zaleceń i uwag Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminach, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się również do zachowania poufności odnośnie informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy. Obowiązek zachowania poufności dotyczy również pracowników Wykonawcy oraz jego podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania podwykonawców o obowiązku zachowania tajemnicy, a za ich naruszenie odpowiada jak za uchybienie własne.

## DOKUMENTACJA

§ 6

      - Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy dostarczy Zamawiającemu sporządzoną w języku polskim dokumentację eksploatacyjną dostarczanych urządzeń a także aktualnie wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty na zamontowane urządzenia.

- Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zostanie dostarczona Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru danego etapu obejmującego dostawę oraz montaż urządzeń.

## PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu licencji na Oprogramowanie Dedykowane, Dokumentację oraz produkty Analizy i scenariusze testowe zgodnie 
z ustawą z dnia 4. lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.), na polach eksploatacji obejmujących:

- w zakresie oprogramowania komputerowego:

  - trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym równoległą instalację i korzystanie na dowolnej liczbie środowisk;

  - tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie komputerowym;

  - rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii, na rzecz dowolnych podmiotów trzecich – w tym w szczególności w celu wykonywania przez te podmioty czynności opisanych w ust. 1 pkt 1) lib., administrowania programem komputerowym na rzecz Zamawiającego jak również na rzecz podmiotów dokonujących modyfikacje Systemu na rzecz Zamawiającego – wyłącznie do tego celu;

  - wprowadzanie do sieci internet.

- w zakresie utworów nie będących programami komputerowymi:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w tym na rzecz podmiotów opisanych w ust. 1 pkt 1 pod lit. c;

  - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie poprzedzającym – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także udostępnianie utworu w sieci internet lub extranet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Wraz z udzieleniem licencji Wykonawca wyraża Zamawiającemu, podmiotom uprawnionym do korzystania z utworów i podmiotom działającym na zlecenie Zamawiającego lub podmiotów uprawnionych zgodę na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworów, co do których nastąpiło zbycie udziału w prawach.

- Wykonawca zobowiązuje się, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać tych praw w stosunku do Zamawiającego i podmiotów działających na zlecenie Zamawiającego oraz posiadających uprawnienie do korzystania z utworów.

- Zamawiający może udzielać sublicencji na rzecz podmiotów wskazanych w ust. 1 pkt 1 pod lit. c.

- Udzielenie licencji następuje na okres 20 lat.

- Licencje mogą być wypowiedziane z zachowaniem 3 letniego okresu wypowiedzenia, na koniec roku kalendarzowego. Wykonawca zobowiązuje się nie wypowiadać udzielonych licencji z innych przyczyn niż naruszenie przez Zamawiającego warunków licencji, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej obejmujące pokrycie kosztów wdrożenia nowego systemu.

- Udzielenie licencji na Oprogramowanie COTS nastąpi na standardowych warunkach jego licencjonowania, z zastrzeżeniem że jej warunki muszą być zgodne z celami projektu i wymaganiami umowy.

- Udzielenie licencji następuje – z chwilą przekazania Zamawiającemu danego utworu – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia testów i sprawdzenia utworu oraz realizacji procedury odbiorowej, a w pozostałym pełnym zakresie – z chwilą odbioru utworu przez Zamawiającego.

## SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

§ 8

- W toku realizacji umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób trzecich jako swoich podwykonawców, przy zachowaniu warunków określonych w niniejszym paragrafie.

- Skorzystanie ze świadczeń podwykonawcy jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem:

- wskazania przez Wykonawcę firm podwykonawców,

- wskazania przez Wykonawcę jakie prace zamierza powierzyć podwykonawcom,

- uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wymagań określonych w ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do podwykonawców wskazanych w ofercie Wykonawcy, na podstawie której dokonano jego wyboru.

- W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podwykonawcy w rozumieniu art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami), zmiana albo rezygnacja z takiego podwykonawcy jest możliwa pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia wymagania Zamawiającego w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- W każdym wypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, niezależnie od wyrażenia zgody przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań oraz szkody wyrządzone przez podwykonawcę jak za własne działania lub zaniechania.

- Korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w umowie, w zakresie w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez podwykonawcę,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 (siedmiu) dni od podjęcia współpracy z podwykonawcą oświadczenia podwykonawcy dotyczące przyjęcia zobowiązań, o których mowa w ust. 7.

§ 9

- Zamawiający na podstawie art. 29 ust.3a w zw. z art. 36 ust. 2 pkt.8a Ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego następujące czynności: montaż deszczomierzy, montaż urządzeń do pomiaru wypełnień i przepływu ścieków w kanalizacji, integracja z systemem SCADA Zamawiającego wszystkich zabudowanych przez Wykonawcę urządzeń, wykonanie dokumentacji powykonawczej,  wdrożanie systemów IT w zakresie projektu

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w usługi.

- Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłożyć Zamawiającemu wskazane dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia np.:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do kontroli zgodności podanych przez Wykonawcę danych w zakresie przedmiotowego wymogu z rzeczywistym stanem rzeczy.

- Nieprzestrzeganie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, jak również brak przedstawienia dowodów, o których mowa w ust.  2 upoważni Zamawiającego do nałożenia kary umownej, o której mowa w § 14 ust.5.

## WYNAGRODZENIE  ORAZ  WARUNKI  PŁATNOŚCI

§ 10

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, wynosi:

  - netto: ............................ zł (słownie: ................................................................../100)

  - brutto z należnym podatkiem VAT ................................. zł (słownie: .................................................................................../100).

- Poszczególne ceny składające się na wynagrodzenie określa oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie określone w § 10 ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

- Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentacji oraz niniejszej umowie, 
a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w cenie ofertowej.

- Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę po zrealizowaniu każdego z etapów o których mowa 
w § 3 ust. 1 oraz § 5 ust. 2-5. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest zaakceptowany przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego potwierdzający zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć fakturę do Zamawiającego nie później niż siódmego dnia od podpisania protokołu odbioru częściowego. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury zgodnie z przepisami prawa, a ponadto podawać na nich numer niniejszej umowy.

- Faktury Wykonawcy zostaną zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia do Zamawiającemu - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

- Strony zgodnie oświadczają, że terminy płatności za prace podzlecone przez Wykonawcę przewidziane w umowach z Podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż terminy płatności wynikające z niniejszej umowy.

- W przypadku gdy Podwykonawca usług, świadczący je za zgodą Zamawiającego na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą, wystąpi do Zamawiającego 
z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający ograniczy wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia zapłaconego Podwykonawcy.

- Z chwilą uregulowania należności względem lidera, wynikającej 
z wystawionej przez niego faktury z tytułu świadczeń wykonanych w ramach konsorcjum dla Zamawiającego, pozostali uczestnicy konsorcjum nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

#### ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

§ 11

- Wprowadza się zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy jako 10 % wartości przedmiotu umowy brutto, tj. w kwocie: ............................ zł (słownie złotych: .................................................................................................................).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie:	
...............................................................................................................................................

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi na wniosek Wykonawcy:

- 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;

- 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi.

## GWARANCJA  ORAZ  RĘKOJMIA

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały zakres przedmiotu umowy na okres ……………… miesięcy.

- W przypadku konieczności wymiany zestawu akumulatorów Wykonawca ma obowiązek dokonać tej wymiany w czasie 24 h od  momentu zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną do osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy, o której mowa 
w § 15 ust. 1.

- W przypadku konieczności przywrócenia funkcjonalności działania aplikacji operatorskiej dla obsługi deszczomierzy Wykonawca ma obowiązek podjąć działania naprawcze w czasie 4 h od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną do osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy, o której mowa w § 15 ust. 1  Zakończenie działań naprawczych nastąpi w czasie do 48 h.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia awarii sprzętowych w terminie 48 h od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną do osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy, o której mowa 
w § 15 ust. 1.

- Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w przedmiocie umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie gwarancyjnym, oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.

- Okresy gwarancji i rękojmi za wady są równe. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

- Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi z wyłączeniem 
ust. 2-4 niniejszego paragrafu:

- O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub e-mailem na adres: …...........................

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o wykryciu wady.

- Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 2) nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążący dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego.

- Termin usunięcia wad Strony wspólnie określą w protokole, o którym mowa w pkt 3). Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Wady nieusunięte w terminie, o którym mowa w pkt 4), których Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie w nim wyznaczonym, mogą być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia innym osobom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).

- W sytuacji zastępczego wykonania rozliczenie z Wykonawcą kosztów z tego tytułu nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej noty obciążeniowej Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

## ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZA  NIEWYKONANIE  LUB  NIENALEŻYTE  WYKONANIE  UMOWY

§ 13

- Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z niniejszą umową, w tym z naruszeniem terminów z niej wynikających, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy nie wywołuje skutków, 
o których mowa w art. 395 § 2 zd.1 kodeksu cywilnego.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 1 rozliczenie z Wykonawcą kosztów zastępczego wykonania nastąpi na podstawie noty obciążającej Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności wynikającej z w/w noty 
z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 lub z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy albo zastępczego wykonania Wykonawca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do:

- sporządzenia inwentaryzacji wykonanych usług przy udziale Zamawiającego;

- przekazania protokolarnie Zamawiającemu zinwentaryzowanych prac.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa 
w ust. 5 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – Zamawiający upoważniony jest do wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy.

- Strony zobowiązują się do rozliczenia prac, które zostały należycie wykonane 
i odebrane przez Zamawiającego.

- Niezależnie od postanowień ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy 
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

## KARY  UMOWNE

§ 14

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.

- Za nieterminowe oddanie Zamawiającemu poszczególnych prac składających się na przedmiot umowy, za niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 3, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w odbiorze poszczególnych usług Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy kar umownych związanych z podwykonawstwem z tytułu:

  - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom - w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w zaakceptowanej przez Zamawiającego albo przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo z danym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy dzień zwłoki;

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2 000,00 zł;

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo;

- Nieprzestrzeganie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób,  jak również brak przedstawienia dowodów, o których stanowi § 9 ust. 2 upoważni Zamawiającego do nałożenia kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy uprawdopodobniony przez Zamawiającego przypadek braku zatrudnienia danej osoby na umowę o pracę.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego wynagrodzenia.

§ 15

- Wykonawca ustanawia odpowiedzialnego za prace będące przedmiotem umowy:…………………………………………………………………………………......

tel. Służbowy:………………………………………………………………………………
adres e-mail: ………………………………………………………………………………
który jest upoważniony do zarządzania i nadzorowania wykonania umowy oraz do bezpośrednich kontaktów roboczych z Zamawiającym.

- Zamawiający ustanawia odpowiedzialnego za nadzór nad wykonaniem prac na podstawie niniejszej umowy: …………………………………………………………………………..

tel. Służbowy:…………………………………………………………………………….
adres e-mail : …………………………………………………………………………….
który jest upoważniony do zarządzania i nadzorowania wykonania umowy oraz do odbioru dokumentów wchodzących w skład przedmiotu umowy.

## POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 16

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i są dopuszczalne tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.

- W każdym przypadku za zgodą Zamawiającego dopuszczalne są nieistotne zmiany do umowy, w szczególności:

  - jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

    - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

    - wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

  - Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

    - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

    - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;

  - zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3;

  - łączna wartość zmian jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy są dopuszczalne jedynie w sytuacjach:

  - jeśli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - w sytuacjach niezależnych od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy; przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.

  - w innych sytuacjach przewidzianych w umowie - a wprowadzone istotne zmiany spełniają poniższe warunki:

    - nie zmieniają ogólnego charakteru umowy w sprawie zamówienia w stosunku do charakteru pierwotnie zawartej umowy,

    - ewentualny wzrost ceny nie jest wyższy niż 50% wartości pierwotnej umowy w sprawie zamówienia, a w przypadku wprowadzania kilku kolejnych zmian umowy ograniczenie to ma zastosowanie do łącznej ich wartości,

    - zmiana nie wprowadza warunków, które, gdyby były częścią pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia, umożliwiłyby przyjęcie oferty innej niż pierwotnie przyjęta, albo zainteresowałyby dodatkowych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia,

    - nie zmieniają równowagi ekonomicznej umowy w sprawie zamówienia na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie,

    - zmiany nie rozszerzają znacznie zakresu umowy w sprawie zamówienia.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę, jeśli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 145 a ustawy – Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 19

Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część:

Załącznik nr 1 – Dokumentacja z postępowania (SIWZ) oraz oferta Wykonawcy;

Załącznik nr 2 – Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

Załącznik nr 3 – Kopie umów z Podwykonawcami.

ZAMAWIAJĄCY:                                                    WYKONAWCA: