| NAZWA ZAMÓWIENIA | Inteligentny system zarządzania siecią - Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Część I - MODEL SZCZEGÓŁOWY KANALIZACYJNY Część II - MODEL SZCZEGÓŁOWY WODOCIĄGOWY |
| --- | --- |
| NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 |

# Wstęp

## Zakres pozycji

Wykaz Cen powinien być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym zakresem prac, które należy zaprojektować i wykonać oraz ze sposobem ich wykonania.

Zapłata wszystkich pozycji zostanie zrealizowana na podstawie wartości wyszczególnionych 
w niniejszym Wykazie Cen, zgodnie z Umową.

Każda pozycja Wykazu Cen będzie rozliczona po tym, jak prace nią objęte zostaną w pełni wykonane 
i odebrane przez Zamawiającego.

Opisy pozycji podane w rozbiciu ceny ryczałtowej nie powinny być traktowane jako ograniczenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z kontraktu. Opisy poszczególnych pozycji stanowią jedynie skrótowe oznaczenie Prac, które są w pełni opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zgodnie 
z referencją podaną w kolumnie  Tabeli Wykazu Cen.

Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania 
i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Prac wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w OPZ czy też nie.

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Prace objęte tą pozycją.

## Wycenianie

Wszystkie pozycje powinny mieć ceny wyrażone w PLN z wyłączeniem podatku VAT.

Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji Wykazu Cen. Pozycje Prac opisanych 
w Wykazie Cen, przy których nie umieszczono żadnej ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że koszt ich wykonania został wliczony 
w ceny innych pozycji Wykazu Cen.

Wszystkie ceny należy podawać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

## Płatności

Płatności będą dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen, po zakończeniu wszelkich prac objętych daną pozycją Wykazu Cen. Prace nie będą rozliczane na podstawie wskaźnika postępu.

Żadne kwoty w ramach poszczególnych pozycji Wykazu Cen nie zostaną poświadczone przez Wykonawcy jako należne Wykonawcy zanim nie zostaną wykonane Prace objęte daną pozycją.

Ponadto w nawiązaniu do Umowy płatność za pozycje 1.7, 2.4, 3.8, 4.5, 5 nastąpi po upływie  okresu stabilizacji ( zgodnie z ramowym harmonogramem realizacji zadania).

Sposób wypełnienia Wykazu Cen:

- Pozycja 1.7 „Przekazanie raportu z przeprowadzonej kampanii pomiarowej oraz kalibracji modelu sieci wodociągowej, Przekazanie wykalibrowanego modelu sieci wodociągowej” ma stanowić minimum 20% pozycji „Razem pozycje 1” netto,

- Pozycja 2.4 „Integracja modelu sieci wodociągowej z urządzeniami pomiarowymi 
i uruchomienie modelu pracującego w czasie rzeczywistym. Kalibracja” ma stanowić minimum 20% pozycji „Razem pozycje 2” netto,

- Pozycja 3.8 „Przekazanie wykalibrowanego modelu sieci kanalizacyjnej wraz z raportem 
z procesu kalibracji modelu” ma stanowić minimum 20% pozycji „Razem pozycje 3” netto,

- Pozycja 4.5 „Integracja modelu sieci odwodnieniowej z urządzeniami pomiarowymi oraz prognozą opadu i uruchomienie systemu ostrzegającego w czasie rzeczywistym przed podtopieniami w mieście. Testowanie, Kalibracja” ma stanowić minimum 20% pozycji „Razem pozycje 4” netto,

- Pozycja 5 „Wdrożenie Platformy Wspierania Decyzji (PWD)” ma stanowić minimum 20% pozycji „Razem pozycje 1, 2, 3, 4, 5” netto.