UMOWA nr RE..........................

w dniu ............................... w Krakowie roku pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057956, NIP: 675-00-00-065; REGON: 350720714; Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, które reprezentują:

- Prezes Zarządu / Wiceprezes Zarządu ......................................................

- Wiceprezes Zarządu / Członek Zarządu ..............................................................

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

………………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ………………………………………………, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: ……………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: …………………..; REGON: ……………………..;

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia pod nazwą: „..........................................  …………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................”, które Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji.

- Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszej umowy zostaje udzielone na podstawie 
art. 101 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z postanowieniami umowy ramowej nr NU/……./….., RA………………….. zawartej w dniu …………………….. r. (Nr postępowania: 800/PO-63/2018).

- Charakterystykę oraz szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostała dokumentacja z postępowania, dokumentacja projektowa, przedmiary, uzgodnienia i decyzje administracyjne, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy będący jej integralną częścią.

- Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z przyjęciem oferty Wykonawcy z dnia ........................... r., stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, w tym przeprowadził wizję w terenie.

- Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo ograniczenia zakresu rzeczowo - finansowego przedmiotu umowy bez skutków finansowych, tj. odszkodowania.

§ 2

Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia umowy ramowej, o której mowa w § 1 ust. 2 dotyczące obowiązków Stron, podwykonawstwa, odbioru przedmiotu umowy, gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy oraz odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wiążą Strony i mają zastosowanie do zamówienia zleconego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

§ 3

- Załączony Rzeczowo-Finansowy Harmonogram Robót, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej umowy, jest dokumentem zobowiązującym Wykonawcę do dotrzymania terminów realizacji przedmiotu umowy od momentu przekazania placu budowy przez Zamawiającego.

- Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje również okres przeznaczony na uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń co do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przeprowadzenie przez niego wszystkich niezbędnych prób, badań kontrolnych, badań jakości wody, inspekcji telewizyjnej kanału oraz badań szczelności kanału i odbiorów technicznych, usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbiorów technicznych usterek i wad, opracowanie 
i uzgodnienie dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, a także uzyskanie wymaganych umową oświadczeń od podwykonawców.

- Strony ustalają cykl realizacji przedmiotu niniejszej umowy na .......... miesiące od daty przekazania placu budowy, przy czym:

- Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu ........................................

- Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu ........................................

albo

- Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia ............................................

- Terminy pośrednie realizacji poszczególnych zakresów robót znajdują się w załączniku nr 4 do niniejszej umowy.

W przypadku, gdy nie ma harmonogramu, § 3 brzmi:

  - Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: ........ miesięcy od dnia przekazania placu budowy, przy czym:

- przekazanie placu budowy nastąpi w dniu ........................................

- zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu ........................................

albo

  - Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia ............................................

  - Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje również okres przeznaczony na uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń co do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przeprowadzenie przez niego wszystkich niezbędnych prób, badań kontrolnych, badań jakości wody, inspekcji telewizyjnej kanału oraz badań szczelności kanału i odbiorów technicznych, usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbiorów technicznych usterek i wad, opracowanie 
i uzgodnienie dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, a także uzyskanie wymaganych umową oświadczeń od podwykonawców.

  - W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji umowy warunków atmosferycznych, które uniemożliwią wykonywanie robót, a powstała przerwa w robotach zostanie wpisana za zgodą Inspektora Nadzoru do dziennika budowy - termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy zostanie przesunięty o odpowiednią liczbę dni.

§ 4

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca - oprócz obowiązków określonych w § 8 umowy ramowej - zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z:

- dokumentacją projektową przedmiotu umowy;

- warunkami pozwolenia na budowę,

- treścią złożonej oferty, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy;

- terminami określonymi w Rzeczowo-Finansowym Harmonogramie Robót /lub/ terminem określonym w § 3 ust. 1 umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że wytyczne i zalecenia Zamawiającego mają pierwszeństwo przed wymaganiami dokumentacji projektowej.

- Ponadto Wykonawca:

              - Wykona odwodnienie wykopów;

              - Pokryje koszt opracowania projektów organizacji ruchu dla tych części zadania, gdzie projekt nie został opracowany, a także pokryje koszty związane z organizacją ruchu w rejonie wykonywanych robót;

              - Zapewni obsługę geodezyjną przedmiotu umowy wykonywaną przez osoby posiadające stosowne uprawnienia; Wykonawca wykona w ramach obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy m.in. tyczenie trasy - osi obiektów liniowych stałych, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przedmiotu umowy. Termin ich dostarczenia do Zamawiającego ustala się na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście, z wyjątkiem prac, które zostaną zlecone podwykonawcom za zgodą Zamawiającego, w sposób i w trybie określonym w § 6 umowy ramowej. Uwierzytelnione kopie ważnych umów z podwykonawcami, zaakceptowane przez Zamawiającego będą stanowić załącznik nr 6 do niniejszej umowy. Za prace podzlecone Wykonawca odpowiada jak za własne działania.

§ 5

- Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:
........................................................................................................................................

- Inspektor Nadzoru działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz nadanych mu w umowie o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku Inspektora Nadzoru będą potwierdzane odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upoważnionym przez niego osobom dostęp do placu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru, które są zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Nadzór autorski i projektowy będzie pełnić: 	
................................................................................................................................................

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ..................................................... posiadającego uprawnienia nr .............................. w specjalności: ...................................... Kierownik Budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy w granicach posiadanego upoważnienia. Zakres praw i obowiązków Kierownika Budowy określa art. 21a oraz 22 Prawa budowlanego. Ewentualna zmiana na stanowisku Kierownika Budowy może nastąpić po akceptacji Zamawiającego i musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

§ 6

  - Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z treścią złożonej przez Wykonawcę oferty jest wynagrodzenie ryczałtowe - do którego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c., z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

  - Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynosi:

- w kwocie netto: ............................... zł (słownie złotych: ....................................... ........................................................................................................................./100);

- w kwocie brutto: ............................... zł (słownie złotych: ....................................... ........................................................................................................................./100), w tym podatek VAT w kwocie: ............................... zł

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia koszty zajęcia pasa drogowego. Za zajęcie pasa drogowego Zamawiający wystawi Wykonawcy noty obciążeniowe lub faktury:

- na kwotę zapłaconą przez Zamawiającego Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu (dalej ZIKiT) za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej 
(na podstawie ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) w związku z realizacją niniejszej umowy,

- na kwotę zapłaconą przez Zamawiającego ZIKiT za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej (na podstawie Zarządzenia Nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.08.2017 r. wraz z załącznikiem (cennikiem), zmienionego Zarządzeniem Nr 999/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.04.2018 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni) w związku z realizacją niniejszej umowy,

- na kwotę kar za zajęcie pasa drogowego (wynikających z ww. aktów prawnych):

  - bez zezwolenia ZIKiT,

  - z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu ZIKiT,

  - o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu ZIKiT.

- na kwotę odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie przez Zamawiającego opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, będących skutkiem niedostarczenia lub nieterminowego dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

- na inne koszty obciążające Zamawiającego będące skutkiem niedostarczenia lub nieterminowego dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

  - Strony ustalają, że w przypadku zmiany stawek opłat i kar wynikających z przepisów wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu - nowe stawki będą obowiązywać od daty ich wejścia w życie, bez konieczności zmiany niniejszej umowy.

  - Zamawiający przewiduje na zasadach określonych w ust. 7 - 8 zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 2, w przypadku zmiany:

  - stawek podatku od towarów i usług,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 847),

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne -

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

  - Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 6 jest:

- zaakceptowanie przez Zamawiającego przedstawionej przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji proponowanej zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wykazanie adekwatności wyliczenia do zmiany wysokości kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, że przedstawione wyliczenia są zgodnie ze stanem faktyczno - prawnym i dotyczą osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy.

  - Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

  - Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktur częściowych za rzeczywiście wykonany zakres robót. Warunkiem wystawienia faktury częściowej jest pisemne zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru częściowo wykonanych robót. Faktury częściowe mogą być wystawiane przez Wykonawcę nie częściej niż raz na miesiąc.

  - Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

  - Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (częściowego) wystawić fakturę końcową (częściową) i dostarczyć ją do Zamawiającego.

  - Faktura Wykonawcy zostanie zrealizowana przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

  - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT.

  - Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT.

§ 7

- Wprowadza się zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 5 do umowy.

- Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy jako 5 % wartości przedmiotu umowy brutto, tj. w kwocie: ............................ zł (słownie złotych: .................................................................................................................).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie:	
...............................................................................................................................................

- Zabezpieczenie, za zgodą Zamawiającego, może być również tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. W takim przypadku w dniu zawarcia umowy wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia, a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi na wniosek Wykonawcy:

- 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;

- 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 8

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji - przez okres jej udzielania oraz w okresie rękojmi - przez okres rękojmi ustalony w ust. 2.

- Strony ustalają, że okresy gwarancji i rękojmi za wady są równe i rozpoczynają się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres … miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

- Pozostałe postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi określone w § 14 umowy ramowej nr NU/……./….. pozostają bez zmian.

§ 9

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót budowlanych:

- odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktury częściowej 
za wykonanie zakresu robót zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

- odbiór końcowy po zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu umowy,

- odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie okresów gwarancji i rękojmi za wady przez powołaną przez Zamawiającego Komisję Odbioru przy udziale Wykonawcy 
i polega na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w tym okresie.

- Pozostałe postanowienia dotyczące odbiorów określone w § 11 umowy ramowej 
nr NU/...../….. pozostają bez zmian.

#### POUFNOŚĆ  I  OCHRONA  INFORMACJI

§ 10

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy, w tym nieujawniania, nieprzekazywania osobom trzecim oraz do niewykorzystywania 
we własnej działalności, w zakresie szerszym niż niezbędny do realizacji umowy, uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji, ich źródła i sposobu przetwarzania:

  - informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - innych informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących Zamawiającego;

  - informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

  - informacji stanowiących inne tajemnice chronione właściwymi przepisami prawa (dalej: Informacje poufne).

- Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania oraz niewykorzystywania Informacji poufnych w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Obowiązek wskazany w ust. 1 nie dotyczy informacji lub materiałów:

  - których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

  - których ujawnienie następuje na żądanie organów administracyjnych lub sądowych, w tym na potrzeby postępowań sądowych;

  - które są powszechnie znane;

  - w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy.

- W przypadku ujawnienia osobie trzeciej Informacji poufnych w przypadkach, w których uzyska na to zgodę Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie odpowiednich przepisów prawa, Wykonawca w pisemnej umowie z osobą trzecią zastrzeże ich poufność, chyba że nie będzie to dopuszczalne ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w której zapewni, że osoba, której takie informacje zostały ujawnione, zobowiąże się do zachowania poufności w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszej umowie.

- Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek ujawnienia Informacji poufnych, Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje z Zamawiającym możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, zapewnienia o ochronie ujawnionych Informacji poufnych. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy takie działania stanowiłyby naruszenie przez Wykonawcę bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca ma obowiązek ochrony Informacji poufnych niezależnie od formy ich przetwarzania (m.in. przekazów ustnych, dokumentów papierowych lub informacji zapisanych w postaci elektronicznej) ani stanu zaawansowania prac. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się stosować odpowiednie procedury oraz zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne co najmniej w zakresie, w jakim stosuje je w odniesieniu do własnych informacji chronionych niezwiązanych z wykonywaniem umowy o zbliżonym charakterze i wartości, przy czym w każdym wypadku muszą one zapewniać dochowanie obowiązków związanych z ochroną Informacji poufnych, o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca odpowiada również za niezachowanie Informacji poufnych w tajemnicy przez osoby, którym powierzył wykonanie swoich obowiązków w ramach niniejszej umowy jak za działania lub zaniechania własne. Postanowienie to dotyczy w szczególności personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców.

- Postanowienia dotyczące poufności będą obowiązywać przez czas obowiązywania umowy oraz przez 5 (pięć) lat po zakończeniu jej obowiązywania. Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca, według wyboru Zamawiającego przekazanego pisemnym oświadczeniem skierowanym do wykonawcy, zwróci Zamawiającemu lub zniszczy w terminie 7 (siedmiu) dni wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty zawierające Informacje poufne. W odniesieniu do Informacji poufnych przechowywanych elektronicznie, Wykonawca usunie je ze swoich zasobów komputerowych oraz nośników informacji, przed usunięciem umożliwiając jednak Zamawiającemu wykonanie ich kopii. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały wszystkie osoby, którymi posługiwał się on wykonywaniu umowy, a w szczególności podwykonawcy. Za należyte wykonanie przez te osoby zwrotu lub – odpowiednio – usunięcia Informacji poufnych Wykonawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.

- Jakiekolwiek postanowienia umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony Informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia ich przez osoby, którymi wykonawca posługuje się w ramach realizacji umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy przypadek naruszenia. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

#### POSTANOWIENIA  REGULUJĄCE  ZOBOWIĄZANIE  WYKONAWCY  DO  ZREALIZOWANIA  OBOWIĄZKU  INFORMACYJNEGO  W  IMIENIU  ZAMAWIAJĄCEGO  WZGLĘDEM  OSÓB,  KTÓRYCH  DANE  ZAMAWIAJĄCY  POZYSKAŁ  OD  WYKONAWCY

§ 11

W każdym przypadku, gdy w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osobowe osób kontaktowych ze strony Wykonawcy, a także członków personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców biorących udział w realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tym osobom, w sposób i w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do umowy.

§ 12

Zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych są dopuszczalne jedynie w sytuacjach przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: umowa ramowa 
nr NU/……./….. oraz przepisy kodeksu cywilnego.

- W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego według miejsca wykonania umowy.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

§ 15

Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część:

Załącznik nr 1 – Dokumentacja z postępowania

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez MPWiK SA

Załącznik nr 4 – Rzeczowo-Finansowy Harmonogram Robót

Załącznik nr 5 – Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Załącznik nr 6 – Kopie umów z podwykonawcami.

ZAMAWIAJĄCY:                                             WYKONAWCA: