UMOWA Nr RE………………

W dniu ............................ r. w Krakowie pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji – Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057956, NIP: 675-00-00-065; REGON: 350720714; BDO: 000007387, 
Kapitał zakładowy: 208 457 000,00zł. w całości opłacony; które reprezentują:

- Wiceprezes Zarządu / Członek Zarządu - ......................................................

- Wiceprezes Zarządu / Członek Zarządu - ..............................................................

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

....................................................................................................................................................... 
z siedzibą w:

......................................................................................................................................................

zarejestrowanym w ......................................................................................................................

pod numerem .................................., NIP: ......................................; REGON: .....................; Kapitał zakładowy: .................................................................; którego reprezentują:

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

#### PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania p.n.: "Mechaniczne czyszczenie 
(na sucho) i usuwanie osadów z dna zespołu filtrów powolnych piaskowych oraz uzupełnienie dna, piaskiem filtracyjnym w Zakładzie Uzdatniania Wody „Bielany” w Krakowie w latach 2019 - 2021".

- Zakres umowy obejmuje:

- Mechaniczne czyszczenie (na sucho) i usuwanie osadów z dna zespołu filtrów powolnych.

  - Czyszczenie podstawowe:

    - powinno być wykonane za pomocą maszyn do usuwania piasku i osadu 
z dna filtra powolnego, z równoczesnym odkładaniem zebranego materiału na środki transportu, które poruszają się obok lub za maszyną czyszczącą:

    - załadowany urobek powinien być transportowany poza obręb filtra powolnego na wyznaczone miejsce w odległości 100 - 500 m od czyszczonego filtra;

    - spulchnianie oczyszczonej powierzchni filtra;

    - wygładzanie spulchnionej powierzchni dna filtra;

    - grubość zbieranego osadu do 3 cm.

- Uzupełnienie dna zespołów w/w filtrów powolnych piaskiem filtracyjnym:

- niwelacja za pomocą laserowego niwelatora, oczyszczonej powierzchni uzupełnianego dna filtra powolnego piaskiem filtracyjnym;

- zmagazynowanie dostarczonego piasku filtracyjnego na dnie oczyszczonego filtra powolnego. Piasek dostarcza Zamawiający;

- rozwiezienie i nadbudowanie nowej warstwy piasku w wysokości 10 cm - 100 cm na dnie filtra powolnego. Piasek załadowany przy pomocy koparki lub ładowarki na wozidła posiadające specjalistyczne ogumienie o niskiem ciśnieniu przystosowane do jazdy po piasku, z pomocą których nowy piasek zostanie przetransportowany na miejsce nadbudowania oraz wstępnie rozprowadzony;

- wyrównanie powierzchni nowej warstwy piasku z użyciem specjalnej maszyny wyrównującej z niwelatorem sterowanym laserowo;

- spulchnienie dna filtra powolnego, w celu usunięcia zagęszczeń powstałych na skutek poruszania się ciężkiego sprzętu po dnie filtra, przy użyciu specjalnego spulchniacza;

- wygładzenie powierzchni za pomocą specjalistycznej maszyny z bardzo dużą dokładnością, która będzie ważna podczas kolejnego czyszczenia filtrów.

- Zakresem robót objęte jest czyszczenie filtrów powolnych – 1 raz w roku 2019 w okresie październik – listopad (11sztuk), czyszczenie zespołu filtrów powolnych – 2 razy w roku 2020 i 2021 w miesiącu czerwcu (2 filtry) oraz w okresie październik – listopad 
(11 sztuk). Ilość filtrów powolnych w zespole, podlegających czyszczeniu, a następnie sukcesywnemu uzupełnianiu piaskiem filtracyjnym wynosi 11 sztuk o ogólnej powierzchni 72 980 m2. Ilość piasku filtracyjnego, przeznaczona do uzupełnienia dna filtra powolnego wynosi 6000 m3 w ciągu jednego roku.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacja z postępowania, oraz przyjęta przez Zamawiającego oferta Wykonawcy z dnia ………………… stanowiące załącznik nr 1 do umowy i będące jej integralną częścią. Wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się 
ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, w tym przeprowadził wizję w terenie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ i złożoną ofertą oraz na podstawie niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo ograniczenia zakresu rzeczowo- finansowego przedmiotu niniejszej umowy - bez skutków finansowych, tj. odszkodowania.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że posiada specjalistyczne maszyny oraz urządzenia, a także niezbędną wiedze i doświadczenie, a jego pracownicy posiadają stosowne kwalifikacje wymagane do wykonywania robót objętych przedmiotem niniejszej umowy.

#### MIEJSCE I OKRES  REALIZACJI  UMOWY

§ 3

      - Strony zgodnie ustalają, że przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie do dnia 30 listopada 2021 r. z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

      - Czas trwanie poszczególnych robót składających się na przedmiot zamówienia umowy będzie ustalany przez Strony każdorazowo w dniu przystąpienia przez Wykonawcę 
do realizacji danej roboty, lecz nie będzie on dłuższy niż 14 dni.

      - Czyszczenie zespołów filtrów powolnych realizowane będzie raz w roku, w okresie wrzesień - październik

      - Numery filtrów powolnych przeznaczonych do czyszczenia i uzupełnienia dna piaskiem będą zgłaszane Wykonawcy w terminie jednego miesiąca przed rozpoczęciem robót.

      - Roboty stanowiące przedmiot umowy będą wykonywane na terenie Zakładu Uzdatniania Wody "Bielany", zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Ks. Józefa 299.

      - Strony zgodnie oświadczają, że termin realizacji umowy określony w ust. 1 ulegnie skróceniu w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 7 umowy.

      - W przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 7 w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Strony dopuszczają możliwość przedłużenia - w drodze aneksu - terminu realizacji umowy.

#### OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO

§ 4

#### Zamawiający zobowiązuje się do:

- zapewnienia dostępu pracownikom Wykonawcy do zespołu filtrów powolnych zlokalizowanych w Zakładzie Uzdatniania Wody "Bielany", celem wykonania czynności na podstawie niniejszej umowy;

- przekazywania Wykonawcy numerów filtrów powolnych przeznaczonych 
do czyszczenia i uzupełnienia piaskiem w ilości i terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy;

- dostarczenia własnym transportem i na własny koszt pisaku filtracyjnego w ilości niezbędnej do napełnienia dna uzupełnianego filtra powolnego;

- udostępnienia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji dotyczącej danych technicznych zespołu filtrów powolnych, gdy zajdzie taka potrzeba;

- dokonania odbioru wykonanych robót;

- zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

#### OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE CZYSZCZENIA

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót polegających na czyszczeniu filtrów powolnych oraz uzupełnianiu dna zespołu filtrów powolnych w terminach, 
o których mowa w § 1 i 3 umowy.

- Wykonawca oświadcza, że użyte maszyny i sprzęt spełniają następujące wymagania:

- posiadają płynną regulację grubości zbierania osadu z dokładnością do 1 cm;

- taśma przeładunkowa na tyle maszyny musi być uchylona o 180° tak, że urobek może zostać przeładowany na  lewo, prawo lub na tył;

- poruszanie się maszyn (zbierającej i odwożącącej urobek) po oczyszczonej powierzchni filtra powolnego będzie odbywać się w taki sposób, aby nie nastąpiło wtórne zanieczyszczenie dna filtra;

- wszystkie maszyny i urządzenia użyte do prac związanych z poruszaniem się po dnie filtrów powolnych muszą być przystosowane do jazdy po pisaku i posiadać specjalne ogumienie, które zapobiega będzie deformowaniu podłoża piaskowego filtrów;

- Wykonawca zobowiązuje się do czyszczenia filtra na własny koszt w przypadku wycieku oleju, paliwa z maszyn i środków transportu na filtrze piaskowym.

- Wykonawca oświadcza, że maszyny i urządzenia wykorzystywane do wykonywania robót objętych niniejszą umową spełniają wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi zdjęcia maszyn do czyszczenia, spulchniania i wygładzania powierzchni filtrów powolnych oraz maszyn do transportu urobku.

§ 6

            - Po każdym czyszczeniu oraz uzupełnieniu dna filtrów powolnych zostanie sporządzony protokół. Wykonanie robót potwierdza wyznaczony przedstawiciel Zakładu Uzdatniania Wody, o którym mowa w § 10 ust. 2 umowy.

            - Protokół powinien zawierać m.in.: numery filtrów, zakres wykonanych robót, datę podpisania, podpisy upoważnionych przez Strony osób oraz inne istotne dla odbioru robót postanowienia. Tak sporządzony protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

            - Podpisanie przez strony bezusterkowego protokołu odbioru stanowi o prawidłowym wykonaniu robót i jest podstawą do wystawienia faktury za wykonane czyszczenie 
i uzupełnienie dna filtrów.

            - Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie czynności będące przedmiotem niniejszej umowy we własnym zakresie (osobiście).

#### WYNAGRODZENIE  ORAZ  WARUNKI  PŁATNOŚCI

§ 7

- Maksymalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 1 wynosi: w kwocie netto ....................... zł. (słownie: .............................................../100) powiększona o należny podatek VAT, przy czym:

- wynagrodzenie za czyszczenie filtrów wynosi netto: ………………. zł. (słownie ……………………./100) powiększona o należny podatek VAT.

- wynagrodzenie za uzupełnianie dna filtrów wynosi netto: ……………….zł. (słownie………………………………./100) powiększona o należny podatek VAT.

    - Podane w ofercie ceny jednostkowe są niezmienne przez okres jednego roku od dnia podpisania umowy. W przypadku istotnych zmian warunków realizacji umowy wartość cen jednostkowych po upływie minimum 12 miesięcy może ulec zmianie - nie częściej niż raz w roku - o współczynnik wynegocjowany przez zamawiającego i wykonawcę, lecz nie wyższy niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, przy czym tak wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na łączną kwotę umowy wymienioną w ust.1. Zmiana stawki jednostkowej zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.

    - Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego 
w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie (koszty prac przygotowawczych, porządkowych, dojazdu, koszt wizji lokalnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót) – związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

    - Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentacji przetargowej oraz niniejszej umowie, a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

    - Strony uzgadniają, że zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktury Wykonawcy.

    - Podstawą wystawienia faktury za wykonanie czyszczenia oraz uzupełnienia dna filtrów powolnych jest podpisany przez Strony protokół, o którym mowa w § 6 ust. 1.

    - Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć fakturę do Zamawiającego nie później niż siódmego dnia od dnia podpisania protokołu odbioru o, którym mowa w 
 § 6 ust. 1 umowy, sporządzonym po każdym czyszczeniu oraz uzupełnieniu dna filtra. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury zgodnie z przepisami prawa, 
a ponadto podawać na nich numer niniejszej umowy.

    - Faktury Wykonawcy zostaną zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia do Zamawiającego - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, przy czym za datę zapłaty faktur uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

    - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

    - Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

#### GWARANCJA  ORAZ RĘKOJMIA

§ 8

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji - przez okres jej udzielania oraz w okresie rękojmi - przez okres rękojmi ustalony w ust. 2.

- Strony ustalają, że okresy gwarancji i rękojmi za wady są równe i rozpoczynają się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ….. miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych robót.

- Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

- Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi:

- O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub faxem na numer .....................................

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o wykryciu wady.

- Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 2) nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążący dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego.

- Termin usunięcia wad określa Zamawiający w protokole, o którym mowa w pkt 3). Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Wady nieusunięte w terminie, o którym mowa w pkt 4), których Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie w nim wyznaczonym, mogą być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia innym osobom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).

- W sytuacji zastępczego wykonania rozliczenie z Wykonawcą kosztów z tego tytułu nastąpi na podstawie faktury Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

#### ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZA  NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE  WYKONANIE  UMOWY

§ 9

- Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z niniejszą umową, w tym z naruszeniem terminów z niej wynikających, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust.1, w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 395 § 2 zd.1 kodeksu cywilnego.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 1 rozliczenie z Wykonawcą kosztów zastępczego wykonania nastąpi na podstawie noty obciążeniowej Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności wynikającej z w/w noty z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy albo zastępczego wykonania Wykonawca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do:

  - Sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót przy udziale Zamawiającego;

  - Usunięcia z terenu zakładu sprzętu i maszyn Wykonawcy;

  - Przekazania protokolarnie Zamawiającemu zinwentaryzowanych robót.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 5 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – Zamawiający upoważniony jest do wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy.

- Strony zobowiązują się do rozliczenia robót, które zostały należycie wykonane i odebrane przez Zamawiającego.

- Niezależnie od postanowień ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust. 1 umowy.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy lub jego części - w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki Zamawiającego w odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego wynagrodzenia

#### POUFNOŚĆ  I  OCHRONA  INFORMACJI

§ 11

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy, w tym nieujawniania, nieprzekazywania osobom trzecim oraz do niewykorzystywania we własnej działalności, w zakresie szerszym niż niezbędny do realizacji umowy, uzyskanych 
w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji, ich źródła i sposobu przetwarzania:

  - informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - innych informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących Zamawiającego;

  - informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

  - informacji stanowiących inne tajemnice chronione właściwymi przepisami prawa (dalej: Informacje poufne).

- Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania oraz niewykorzystywania Informacji poufnych w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Obowiązek wskazany w ust. 1 nie dotyczy informacji lub materiałów:

  - których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

  - których ujawnienie następuje na żądanie organów administracyjnych lub sądowych, w tym na potrzeby postępowań sądowych;

  - które są powszechnie znane;

  - w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy.

- W przypadku ujawnienia osobie trzeciej Informacji poufnych w przypadkach, w których uzyska na to zgodę Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie odpowiednich przepisów prawa, Wykonawca w pisemnej umowie z osobą trzecią zastrzeże ich poufność, chyba że nie będzie to dopuszczalne ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w której zapewni, że osoba, której takie informacje zostały ujawnione, zobowiąże się do zachowania poufności w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszej umowie.

- Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek ujawnienia Informacji poufnych, Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje z Zamawiającym możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, zapewnienia o ochronie ujawnionych Informacji poufnych. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy takie działania stanowiłyby naruszenie przez Wykonawcę bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca ma obowiązek ochrony Informacji poufnych niezależnie od formy ich przetwarzania (m.in. przekazów ustnych, dokumentów papierowych lub informacji zapisanych w postaci elektronicznej) ani stanu zaawansowania prac. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się stosować odpowiednie procedury oraz zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne co najmniej w zakresie, w jakim stosuje je w odniesieniu do własnych informacji chronionych niezwiązanych z wykonywaniem umowy o zbliżonym charakterze i wartości, przy czym w każdym wypadku muszą one zapewniać dochowanie obowiązków związanych z ochroną Informacji poufnych, o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca odpowiada również za niezachowanie Informacji poufnych w tajemnicy przez osoby, którym powierzył wykonanie swoich obowiązków w ramach niniejszej umowy jak za działania lub zaniechania własne. Postanowienie to dotyczy w szczególności personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców.

- Postanowienia dotyczące poufności będą obowiązywać przez czas obowiązywania umowy oraz przez 5 (pięć) lat po zakończeniu jej obowiązywania. Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca, według wyboru Zamawiającego przekazanego pisemnym oświadczeniem skierowanym do wykonawcy, zwróci Zamawiającemu lub zniszczy w terminie 7 (siedmiu) dni wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty zawierające Informacje poufne. W odniesieniu do Informacji poufnych przechowywanych elektronicznie, Wykonawca usunie je ze swoich zasobów komputerowych oraz nośników informacji, przed usunięciem umożliwiając jednak Zamawiającemu wykonanie ich kopii. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały wszystkie osoby, którymi posługiwał się on wykonywaniu umowy, a w szczególności podwykonawcy. Za należyte wykonanie przez te osoby zwrotu lub – odpowiednio – usunięcia Informacji poufnych Wykonawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.

- Jakiekolwiek postanowienia umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony Informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia ich przez osoby, którymi wykonawca posługuje się w ramach realizacji umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy przypadek naruszenia. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

#### POSTANOWIENIA  REGULUJĄCE  ZOBOWIĄZANIE  WYKONAWCY  DO  ZREALIZOWANIA  OBOWIĄZKU  INFORMACYJNEGO  W  IMIENIU  ZAMAWIAJĄCEGO  WZGLĘDEM  OSÓB,  KTÓRYCH  DANE  ZAMAWIAJĄCY  POZYSKAŁ  OD  WYKONAWCY

§ 12

#### W każdym przypadku, gdy w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osobowe osób kontaktowych ze strony Wykonawcy, a także członków personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców biorących udział w realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tym osobom, w sposób i w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego, zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do umowy.

#### POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 13

- Wykonawca ustanawia odpowiedzialnego za prace będące przedmiotem umowy: ………………..............................................................., tel. służbowy …………………...., który upoważniony jest do przyjmowania zgłoszonego przez Zamawiającego danego zakresu prac oraz do podpisywania dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń wykonywanych robót.

- Zamawiający ustanawia odpowiedzialnego za nadzór nad wykonywaniem prac na podstawie niniejszej umowy: ………………………...……..................., tel. służbowy …………...................., który jest upoważniony do zgłaszania Wykonawcy danego zakresu praz oraz do podpisywania dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń wykonywanych robót.

§ 14

Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian umowy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 i § 7 ust. 2 umowy. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego dla miejsca wykonania umowy.

§ 16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 17

Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część:

Załącznik nr 1 – SIWZ oraz oferta Wykonawcy z dnia .........................

Załącznik nr 2 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez MPWiK SA.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: