UMOWA Nr RE.................................

w dniu ............................................ pomiędzy:

**Wodociągami Miasta Krakowa Spółka Akcyjna,** 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, zarejestrowana   
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057956; NIP: 675-00-00-065; REGON: 350720714;   
BDO: 000007387, Kapitał zakładowy: 234 567 000,00 zł w całości opłacony; którą reprezentują:

1. ……………………………………………………….
2. ……………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym lub WMK SA**,

**……………………………………………..,** z siedzibą:…………………………………………………………., zarejestrowaną w: …………………………………………………………. pod numerem KRS: , NIP: ,REGON: , Kapitał zakładowy: ………………………………………….., którą reprezentują:

1. ................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą,**

została zawarta umowa o następującej treści:

# **PRZEDMIOT UMOWY**

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest: **„Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjnych polegających na inwentaryzacji istniejących elementów sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Krakowa”**, które Zamawiający powierza, a Wykonawcy przyjmują do realizacji na niżej określonych warunkach.
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru pisemnej oferty Wykonawcy z dnia ……………................., a Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), dokumentacja z postępowania oraz oferta Wykonawcy stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Podane w ofercie i SWZ ilości należy traktować jako orientacyjne. Rzeczywista ilość wykonywanych prac wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i nie przekroczywartości umowy   
   tj. 400 000,00 zł netto.
4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy.

# **TERMIN**

**§ 2**

1. Strony ustalają, że czynności stanowiące przedmiot niniejszej Umowy będą wykonywane przez Wykonawcę sukcesywnie w okresie **24 miesięcy** od daty zawarcia niniejszej umowy,   
   z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Strony zgodnie oświadczają, że termin realizacji Umowy określony w ust. 1 ulegnie skróceniu   
   w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w §6 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 6 ust. 1 umowy, w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Strony dopuszczają możliwość przedłużenia - w drodze aneksu - terminu realizacji umowy.

# **SPOSÓB WYKONYWANIA UMOWY**

**§ 3**

1. Wykonanie inwentaryzacji istniejących elementów sieci kanalizacyjnej wraz z aktualizacją mapy zasadniczej wg wymagań Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz wykonanie szkiców zawierających nast. dane:
   1. rzędne dna oraz włazu studni/komory, rzędne wszystkich wlotów/wylotów widocznych w studni/komorze wraz z podaniem ich średnic i materiału;
   2. podanie średnicy studni wraz materiałem i/lub zwymiarowanie nietypowych komór   
      z rzutem i przekrojami wraz z wszystkimi charakterystycznymi wymiarami,
   3. wykonanie domiarów do punktów stałych w terenie;
   4. oznaczenie kierunku, długości i wartości spadku kanału pomiędzy studniami;
   5. wykonanie szkicu wylotu do odbiornika wraz z podaniem rzędnych - rzut i przekrój wraz z aktualnymi rzędnymi dna odbiornika oraz rzędnymi wody w odbiorniku;
   6. w przypadku komór należy wykonać szkic w formie cyfrowej typu dxf; co najmniej rzut i przekrój wraz ze zwymiarowaniem i podaniem rzędnych dla wszystkich (do komór należy zaliczyć wszystkie nietypowe studnie, zbiorniki retencyjne, większe komory prostokątne itp., również z podanymi współrzędnymi komory) ;
   7. należy zwymiarować wszystkie średnice i przekroje kanałów - w przypadku nietypowych kanałów przekrój poprzeczny z wszystkimi charakterystycznymi punktami – zwymiarowany i z podanymi rzędnymi (przekazanie również w postaci pliku dxf.);
   8. dostarczyć w formie cyfrowej minimum dwa zdjęcia z pomiaru każdej studni/komory (widok wnętrza, zdjęcie włazu kanalizacyjnego z odpowiednio dalekiej perspektywy przedstawiające lokalizację w terenie);
   9. zaznaczyć na szkicach wszelką armaturę kanalizacyjną znajdującą się w studniach/komorach (regulatory przepływu, zasuwy itp.) oraz oznaczyć występowanie (gdy istnieje) klapy zwrotnej na wylocie kanału deszczowego do odbiornika.
2. Przekazanie dokumentów opracowań do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i przekazanie do WMK SA oświadczenia o wprowadzeniu do PZGiK.
3. Wykonawca dostarczy materiały w wersji papierowej.
4. Wymagane jest również przekazanie wszystkich materiałów w wersji cyfrowej: w formacie pdf. oraz dxf. lub równoważnym.
5. Wykaz współrzędnych punktów przekazany dodatkowo w osobnym pliku w formacie txt. lub doc.
6. Wykonawca każdorazowo w przypadku uzasadnionego braku możliwości pomiaru studni/komory (np. stojący samochód na włazie uniemożliwiający otwarcie) zgłosi taką informację Zamawiającemu i przy współpracy z Zamawiającym podejmie kolejną próbę pomiaru.
7. Rozliczenie za wykonane prace odbywać się będzie jako iloczyn liczby zinwentaryzowanych studni/komór/wylotów x stawka w zł.
8. Wykonawca powinien być gotowy do podjęcia czynności geodezyjnych w ciągu 72 h na każde wezwanie Zamawiającego, w związku z czym Wykonawca powinien dysponować co najmniej   
   2 zespołami operacyjnymi (w każdym zespole minimum 1 osoba z uprawnieniami geodezyjnymi) w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych realizacyjnych   
   i inwentaryzacyjnych.
9. Pojedyncze zlecenie - termin zakończenia ustalony indywidualnie przy każdym zleceniu, jednak nie dłuższy niż 21 dni roboczych.
10. W przypadku wykonywania prac w kanale, komorze, studni lub innym obiekcie rozumianym jako przestrzeń zamknięta, Wykonawca zapewni pracownikom odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej wraz kompletnym sprzętem zabezpieczającym prowadzenie prac. Pracownicy muszą posiadać również odpowiednie przeszkolenie BHP w zakresie prowadzenia prac przy eksploatacji sieci kanalizacyjnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
11. Do obowiązków Wykonawcy należy również pełne zabezpieczenie i prawidłowe oznakowanie prac prowadzonych miejscach publicznych, a w szczególności na drogach i ciągach pieszych lub rowerowych (w szczególnych przypadkach z udziałem Zamawiającego).
12. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać powierzone prace osobiście lub w sposób określony w § 4 niniejszej umowy.

#### ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O PODWYKONAWSTWOORAZ DALSZE PODWYKONAWSTWO

**§ 4**

1. Wykonawca może pisemnie powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że okresy rozliczeniowe i terminy płatności przewidziane w umowach o podwykonawstwo nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej podwykonawcy usługi. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ważnych umów o podwykonawstwo, będą stanowić załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Za roboty powierzone Wykonawca odpowiada jak za własne działania.
2. W zakresie podwykonawstwa Wykonawca:
3. przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi, oraz kopie ich zmian   
   - w terminie 7 dni od ich zawarcia;
4. pod rygorem zapłaty kar umownych na wezwanie Zamawiającego doprowadza do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony powyżej w pkt 1).

# **ODBIÓR KONKRETNEJ PRACY GEODEZYJNEJ**

**§ 5**

1. Miejscem odbioru wykonanych na podstawie zlecenia Zmawiającego prac geodezyjnych będzie siedziba Zamawiającego.
2. Zakończenie wykonania konkretnych prac geodezyjnych zostanie stwierdzone każdorazowo podpisaniem przez Strony protokołu odbioru.
3. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do spisania protokołu odbioru konkretnych prac   
   w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ich przekazania przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Zamawiający przed podpisaniem protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 3 może wystąpić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących przekazanych prac, a Wykonawca zobowiązany jest udzielić wyjaśnień w ciągu 7 dni.
5. Dzień podpisania przez Strony nie zawierającego uwag protokołu odbioru przyjmuje się za dzień prawidłowego wykonania konkretnej pracy geodezyjnej i stanowi podstawę do wystawienia za nią faktury.

# **WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI**

**§ 6**

* + - 1. Strony ustalają, że całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie prac składających się na przedmiot umowy nie przekroczy łącznie kwoty **netto**: **400 000,00 zł** *(słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100)*, plus należny podatek VAT.
      2. Strony ustalają, że ceny jednostkowe dla poszczególnych prac geodezyjnych określa Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
      3. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za prace geodezyjne jest wynagrodzenie ryczałtowe, do którego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c.,   
         z zastrzeżeniem ust. 4.
      4. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 6 ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy.
      5. Ceny jednostkowe są niezmienne przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. W przypadku istotnych zmian warunków realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości cen jednostkowych - o współczynnik wynegocjowany przez Zamawiającego i Wykonawcę lecz nie większy niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających wniosek Wykonawcy o waloryzację. W tym przypadku:

1. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest jeden raz w okresie 12 miesięcznym nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
2. Wykonawca składa Zamawiającemu wniosek o dokonanie waloryzacji cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem wskazującym wpływ zmian cen materiałów lub kosztów na przedmiot umowy w tym na ceny jednostkowe, na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające wzrost cen,
3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 6 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

* przedmiotem umowy jest usługa
* okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
  + - 1. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, po wykonaniu poszczególnych prac geodezyjnych i podpisaniu przez Strony niezawierających uwag protokołów odbioru, o których mowa w § 5 ust. 5.
      2. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć faktury do Zamawiającego nie później niż siódmego dnia od podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 5. Do każdej faktury Wykonawca naliczy należny podatek VAT. Wykonawca zobowiązany jest właściwie opisać przedkładane dokumenty.
      3. Faktury Wykonawcy zostaną zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 30 dni   
         od daty ich dostarczenia do Zamawiającego - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w  Banku.................................. nr rachunku ........................................., przy czym za datę zapłaty faktur uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego. Strony dopuszczają możliwość wysyłania faktur elektronicznych na adres e-mail: efaktury@wodociagi.krakow.pl, o ile Strony złożą oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 4.
      4. Strony zgodnie oświadczają, że okresy rozliczeniowe oraz terminy płatności przewidziane   
         w umowach z podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż okresy rozliczeniowe i terminy płatności wynikające z niniejszej umowy.
      5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek) przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną i przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu zaakceptowanej przez Zamawiającego i poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego wykaże niezasadność takiej zapłaty.
      6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy o którym mowa w ust. 10 Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
      7. ***Z chwilą uregulowania należności względem lidera, wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu świadczeń wykonanych w ramach konsorcjum dla Zamawiającego, pozostali uczestnicy konsorcjum nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace.***
      8. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
      9. Wykonawca oświadcza, że:
    1. w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych jest:
       - 1. *mikro przedsiębiorcą,*
         2. *małym przedsiębiorcą*
         3. *średnim przedsiębiorcą,*
         4. *dużym przedsiębiorcą.*
    2. w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:
       - 1. *jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,*
         2. *jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony,*
         3. *nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny ani jako podatnik VAT zwolniony*
       1. Wykonawca oświadcza, że wskazany w § 6 ust. 9 umowy rachunek do celów płatności należności wynikających z umowy jest zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanym dalej w umowie wykazem. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego jeżeli rachunek wskazany w § 6 ust. 9 umowy zostanie usunięty z wykazu   
          i wskazania w formie pisemnej nowego rachunku, zawartego w wykazie.
       2. Zamawiający oświadcza, że należności Wykonawcy wynikające z umowy będzie płacił przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia   
          11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
       3. Wykonawca oświadcza, że jego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest [imię i nazwisko, bez numeru PESEL] ..............................................................
       4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wodociągów Miasta Krakowa S.A. o zmianie osoby jego beneficjenta rzeczywistego i aktualizacji oświadczenia wskazanego w ust. 18 powyżej, bez potrzeby zawierania aneksu do umowy.

# **ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY**

**§ 7**

1. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny   
   z niniejszą Umową, w tym z naruszeniem terminów z niej wynikających, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).
2. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w ciągu **14 dni** od daty bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od Umowy nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 395 § 2 zd.1 kodeksu cywilnego.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 rozliczenie z Wykonawcą kosztów zastępczego wykonania nastąpi na podstawie noty obciążeniowej Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie **30 dni** od daty jej wystawienia. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności wynikającej z w/w noty z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy albo zastępczego wykonania Wykonawca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji wykonanych prac przy udziale Zamawiającego.
6. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 5   
   w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający upoważniony jest do wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy.
7. Strony zobowiązują się do rozliczenia prac, które zostały należycie wykonane i odebrane przez Zamawiającego.
8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  
   nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jemu z tytułu wykonania części umowy.

# **KARY UMOWNE**

**§ 8**

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona z winy, której doszło do odstąpienia od umowy, zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w razie nieprzystąpienia do wykonania lub niewykonania poszczególnych prac geodezyjnych w uzgodnionym terminie.
3. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki Zamawiającego w przystąpieniu do czynności odbioru poszczególnych prac geodezyjnych.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona z winy, której doszło do odstąpienia od umowy, zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 umowy.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych związanych z podwykonawstwem z tytułu:
   1. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom - w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo z danym podwykonawcą za każdy dzień zwłoki;
   2. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2 000,00 zł;
   3. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto określonego w przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo;
   4. niewykonania obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2) - w wysokości 1 000,00 zł.
6. Każda ze Stron może ograniczyć wysokość naliczanych kar lub odstąpić od naliczania kar umownych.
7. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Strony prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
8. Całkowita maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 umowy,   
   z zastrzeżeniem ust. 7.

**§ 9**

* + - 1. Wykonawca ustanawia odpowiedzialnego za prace będące przedmiotem umowy: ................................................................................, tel.: ……….........................., adres e-mail: ..........................................., który jest upoważniony do przyjmowania zgłoszonego przez Zamawiającego danego zakresu prac oraz do podpisywania dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń wykonanych prac.
      2. Zamawiający ustanawia odpowiedzialnego za nadzór nad wykonaniem prac na podstawie niniejszej umowy: Patryka Bartyzel, tel.: 12  620 32 59, adres e-mail: patryk.bartyzel@wodociagi.krakow.pl, który jest upoważniony do zgłaszania Wykonawcy danego zakresu prac oraz do podpisywania dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń wykonanych prac.

#### POUFNOŚĆ I OCHRONA INFORMACJI

**§ 10**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy, w tym nieujawniania, nieprzekazywania osobom trzecim oraz do niewykorzystywania we własnej działalności, w zakresie szerszym niż niezbędny do realizacji umowy, uzyskanych   
   w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji, ich źródła i sposobu przetwarzania:
   1. informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
   2. innych informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących Zamawiającego;
   3. informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
   4. informacji stanowiących inne tajemnice chronione właściwymi przepisami prawa (dalej: **Informacje poufne**).
2. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania oraz niewykorzystywania Informacji poufnych w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Obowiązek wskazany w ust. 1 nie dotyczy informacji lub materiałów:
   1. których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
   2. których ujawnienie następuje na żądanie organów administracyjnych lub sądowych, w tym na potrzeby postępowań sądowych;
   3. które są powszechnie znane;
   4. w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy.
4. W przypadku ujawnienia osobie trzeciej Informacji poufnych w przypadkach, w których uzyska na to zgodę Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie odpowiednich przepisów prawa, Wykonawca w pisemnej umowie z osobą trzecią zastrzeże ich poufność, chyba że nie będzie to dopuszczalne ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w której zapewni, że osoba, której takie informacje zostały ujawnione, zobowiąże się do zachowania poufności w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszej umowie.
5. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek ujawnienia Informacji poufnych, Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje z Zamawiającym możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, zapewnienia o ochronie ujawnionych Informacji poufnych. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy takie działania stanowiłyby naruszenie przez Wykonawcę bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Wykonawca ma obowiązek ochrony Informacji poufnych niezależnie od formy ich przetwarzania (m.in. przekazów ustnych, dokumentów papierowych lub informacji zapisanych w postaci elektronicznej) ani stanu zaawansowania prac. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się stosować odpowiednie procedury oraz zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne co najmniej w zakresie, w jakim stosuje je w odniesieniu do własnych informacji chronionych niezwiązanych z wykonywaniem umowy o zbliżonym charakterze i wartości, przy czym w każdym wypadku muszą one zapewniać dochowanie obowiązków związanych z ochroną Informacji poufnych, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Wykonawca odpowiada również za niezachowanie Informacji poufnych w tajemnicy przez osoby, którym powierzył wykonanie swoich obowiązków w ramach niniejszej umowy jak za działania lub zaniechania własne. Postanowienie to dotyczy w szczególności personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców.
8. Postanowienia dotyczące poufności będą obowiązywać przez czas obowiązywania umowy oraz przez 5 (pięć) lat po zakończeniu jej obowiązywania. Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca, według wyboru Zamawiającego przekazanego pisemnym oświadczeniem skierowanym do wykonawcy, zwróci Zamawiającemu lub zniszczy w terminie 7 (siedmiu) dni wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty zawierające Informacje poufne. W odniesieniu do Informacji poufnych przechowywanych elektronicznie, Wykonawca usunie je ze swoich zasobów komputerowych oraz nośników informacji, przed usunięciem umożliwiając jednak Zamawiającemu wykonanie ich kopii. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały wszystkie osoby, którymi posługiwał się on wykonywaniu umowy, a w szczególności podwykonawcy. Za należyte wykonanie przez te osoby zwrotu lub – odpowiednio – usunięcia Informacji poufnych Wykonawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.
9. Jakiekolwiek postanowienia umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony Informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa.
10. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia ich przez osoby, którymi wykonawca posługuje się w ramach realizacji umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy przypadek naruszenia. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

#### POSTANOWIENIA REGULUJĄCE ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCÓW DO  ZREALIZOWANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO WZGLĘDEM OSÓB, KTÓRYCH DANE ZAMAWIAJĄCY POZYSKAŁ OD WYKONAWCÓW

**§ 11**

# W każdym przypadku, gdy w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osobowe osób kontaktowych ze strony Wykonawcy, a także członków personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców biorących udział w realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tym osobom, w sposób i w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego, zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do umowy.

# **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 12**

Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian umowy chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian została przewidziana w SWZ lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności umowy. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 13**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego.
2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

**§ 14**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

**§ 15**

Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część:

**Załącznik nr 1** – dokumentacja przetargowa, SWZ i oferta Wykonawcy.

**Załącznik nr 2** - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez WMK SA.

**Załącznik nr 3** – Regulamin przesyłania faktur elektronicznych.

**Załącznik nr 4** – Informacja dotycząca beneficjentów rzeczywistych.

**Załącznik nr 5** – Umowa z podwykonawcą.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCY:**