UMOWA Nr RE.......................

Data zawarcia przy podpisach Stron w Krakowie pomiędzy lub W dniu ………………………. r. w Krakowie pomiędzy:

Wodociągami Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057956, NIP: 675-00-00-065; REGON: 350720714; 
BDO  000007387, Kapitał zakładowy: 234 567 000,00 zł w całości opłacony, które reprezentują:

- Wiceprezes Zarządu/Członek Zarządu - .................................................................................

- Wiceprezes Zarządu/Członek Zarządu - …….........................................................................

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a

...................................................................................................................................................................
z siedzibą w:...................................................................................................................................

zarejestrowanym w .......................................................................................................................

pod numerem .................................., NIP: ......................................; REGON: ................. Kapitał zakładowy: .................................................................; którego reprezentują:

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

# PRZEDMIOT  UMOWY

§ 1

- Przedmiotem umowy ramowej jest: "Sukcesywne usuwanie awarii, wykonywanie remontów oraz budowanie nowych instalacji w zakresie urządzeń energetycznych", które Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji.

- Przedmiot umowy w szczególności stanowią:

- Remont lub modernizacja rozdzielnic średniego napięcia (6 kV i 15 kV) i stacji transformatorowych 15/0,4 kV,

- Budowa lub naprawa linii kablowych średniego i niskiego napięcia,

- Budowa oraz modernizacja rozdzielnic niskiego napięcia (do 1 kV),

- Budowa i modernizacja instalacji odgromowych oraz oświetlenia zewnętrznego,

- Budowa oraz modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych (oświetlenie, gniazda wtyczkowe),

- Budowa okablowania strukturalnego i instalacji telefonicznej,

- Budowa oraz modernizacja układów automatyki opartych na sterownikach PLC,

- Sukcesywne serwisowanie systemów automatyki w okresie min 1 roku,

- Programowanie sterowników PLC (GeFanuc, Horner, Simatic),

- Wykonywanie systemów wizualizacji (Intouch, Platforma Wonderware, Asix),

- Budowa przewodowych i bezprzewodowych układów telemetrycznej transmisji danych,

- Budowa systemów sygnalizacji włamania, RCP, KD, CCTV oraz PPOŻ,

- Wykonywanie projektów instalacji elektrycznych, teletechniki i AKPiA z wykorzystaniem programu AutoCad,

- Wykonywanie instrukcji eksploatacji dla rozdzielnic oraz innych urządzeń,

- W zakres zamówienia wchodzi także usuwanie awarii oraz wykonywanie remontów wyżej wymienionych instalacji i urządzeń.

- Zakres poszczególnych robót elektrycznych składających się na przedmiot umowy będzie ustalany przez Zamawiającego każdorazowo w dniu udzielenia zamówienia na wykonanie konkretnej roboty.

- Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru pisemnej oferty Wykonawcy, a dokumentacja z postępowania oraz oferta stanowią załącznik nr 1 do umowy.

- Stawki (nośniki cenotwórcze) określone w ofercie wybranej w niniejszym postępowaniu mają zastosowanie do wszelkich robót (inwestycyjnych, remontowych i awaryjnych), bez względu na ich złożoność, terminowość, organizację prac itp.

- Zakończenie wykonania poszczególnych robót składających się na przedmiot umowy zostanie stwierdzone podpisaniem przez strony protokołu odbioru. Dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru nie zawierającego uwag przyjmuje się za dzień prawidłowego wykonania danej roboty. Protokół odbioru zawiera m.in.: kosztorys, ilość przepracowanych godzin, datę i podpisy upoważnionych przez strony osób.

- W przypadku zamówienia na opracowanie projektu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz opracowań oraz dołączy oświadczenie, że dana dokumentacja projektowa jest zgodna 
z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi, i że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, będące stanowić integralną cześć projektu zamówienia.

- Wykonawca projektu zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych związanych z wykonywaniem umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku zamówienia na opracowanie projektu, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, łącznie z przekazaniem dokumentacji projektowej zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

# WARUNKI  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA  NA  WYKONANIE  KONKRETNEGO ZLECENIA

§ 2

  - Udzielenie zamówienia na wykonanie konkretnego zlecenia, innego  niż zlecenie usunięcia awarii, zostanie poprzedzone wysłaniem do Wykonawcy zapytania pocztą elektroniczną o cenę, termin i ewentualnie inne warunki realizacji tejże roboty.

  - Treść zapytania będzie zawierać postanowienia dotyczące przedmiotu tego zamówienia, terminu wykonania, ceny oraz ewentualne zalecenia dotyczące realizacji zamówienia, 
a także ewentualnie pozostałe dane do opracowania oferty. Wykonawca ma obliczyć cenę na podstawie udostępnionej mu dokumentacji i własnego doświadczenia.

  - Wykonawca ma obowiązek odpowiedzieć składając ofertę w terminie 3 dni od otrzymania zapytania Zamawiającego. Oferta powinna być sporządzona na podstawie udostępnionej dokumentacji, ewentualnie także wizji w terenie i powinna zawierać cenę i termin wykonania danej roboty, ponadto należy do oferty dołączyć opracowaną szczegółową wycenę (kosztorys ofertowy opracowany na podstawie KNR-ów). Oferta nie może zawierać nośników cen wyższych niż zawarte w załączniku do formularza oferty z przetargu (stawek) do umowy.

  - W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oferty w terminie, o którym mowa w ust. 3 – Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin do złożenia oferty, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający wykona uprawnienia określone w niniejszej umowie.

  - W przypadku zlecenia  robót usunięcia  awarii , ich zakres będzie ustalany przez Zamawiającego każdorazowo w dniu udzielenia zamówienia na wykonanie tych robót, przy czym zgłoszenia robót awaryjnych Zamawiający dokona telefonicznie (sporządzając na tę okoliczność notatkę), pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do robót awaryjnych w terminie określonym w § 3 ust. 3 umowy, a zakończyć w terminie każdorazowo uzgodnionym z Zamawiającym. Rozliczenie prac za powyższe roboty nastąpi na podstawie szczegółowej wyceny powykonawczej (kosztorysów powykonawczych), przy czym wartość nośników cenotwórczych nie może przekraczać wartości określonych w § 11 ust. 2 umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia skieruje osoby niekarane. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dla osób skierowanych do realizacji zamówienia   przedłoży informację dotyczących karalności, w tym informacje, czy ich dane osobowe są zgromadzone 
w Krajowym Rejestrze Karnym. Niezastosowanie się do powyższego wymogu Zamawiającego stanowi nienależyte wykonanie umowy i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

# TERMIN  REALIZACJI  UMOWY

§ 3

- Strony zgodnie ustalają, że udzielanie poszczególnych zamówień na podstawie niniejszej umowy będzie następować sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy, 
z zastrzeżeniem § 4.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji robót w terminie do 24 godzin od daty przyjęcia przez Zamawiającego oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji robót awaryjnych w ciągu 2 godzin od momentu dokonania zgłoszenia.

- Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania poszczególnych robót, w tym robót awaryjnych - obejmuje również okres przeznaczony na dokonanie niezbędnych prób i badań kontrolnych, rozruchu, usunięcia stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego wad oraz opracowanie i uzgodnienie dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego danej roboty.

- Wykonawca zobowiązany jest zakończyć realizację konkretnych robót w terminie ustalonym przez Strony.

§ 4

- Strony zgodnie oświadczają, że termin realizacji przedmiotu umowy określony w § 3 ust. 1 ulegnie skróceniu w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 11 ust. 1 umowy.

- W przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 11 ust. 1 w terminie określonym w § 3 ust. 1 Strony dopuszczają możliwość przedłużenia - w drodze aneksu - terminu realizacji przedmiotu umowy.

# OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO

§ 5

- Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w celu realizacji robót.

- Zamawiający w razie konieczności najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji robót przekaże Wykonawcy następujące dokumenty;

- projekt techniczny;

- dziennik budowy;

- pozwolenie na budowę.

- Zamawiający dokona odbiorów przewidzianych robót wykonanych zgodnie z zamówieniem.

- Zapewni dostęp pracownikom Wykonawcy do budynków i pomieszczeń na terenie jednostek organizacyjnych, w których będą wykonywane czynności stanowiące przedmiot umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w sposób określony 
w § 11 umowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy, zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – atesty, karty katalogowe, DTR (dokumentacje techniczno – ruchowe), należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót; nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą przenosząca normy europejskie lub odpowiedni;

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażonych we właściwy sprzęt;

- ustalonymi terminami realizacji konkretnego zamówienia.

- Do obowiązków Wykonawcy robót budowlanych należy także:

- Prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go na każde żądanie Inspektorom Nadzoru, przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego i innym upoważnionym do tego osobom,

- Ustanowienie w porozumieniu ze służbami BHP Zamawiającego koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu w rozumieniu art. 208 kodeksu. Porozumienie w sprawie ustanowienia koordynatora stanowi załącznik nr 3 do umowy niniejszej umowy.

- Przejęcie pełnej odpowiedzialności za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

- szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy;

- Utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:

  - ochronę mienia,

  - nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

  - wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót,

- Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego;

- Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się - przed rozpoczęciem realizacji nin. umowy - do ubezpieczenia   firmy w zakresie odpowiedzialności za szkody w mieniu  znajdującym się na placu budowy 
i możliwych szkód w mieniu budowy, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem prac budowlanych zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami budowlanymi, funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie budowy, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość niniejszej umowy.

- Kopie stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na żądanie Zamawiającego.

- Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacaniem składek  ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie terenu budowy (lub innych miejsc, na których mają być prowadzone roboty) informujące i ostrzegające, związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania terenu i zaplecza budowy, dróg dojazdowych 
i chodników w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz do usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci własnym kosztem i staraniem.

- Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania od właściwego zarządcy dróg zgody na czasowe zajęcie jezdni, chodników, zieleni oraz pokrycia kosztów z tym związanych, a także zobowiązuje się we własnym zakresie wykonać projekt organizacji ruchu.

- Wykonawca zobowiązuje się do popierania i ochrony interesów Zamawiającego w kontaktach ze stroną trzecią oraz do współdziałania z nim przy rozwiązywaniu problemów.

- Wykonawca zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono roboty budowlane (dotyczy to również dróg dojazdowych, z których korzystał Wykonawca, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze budowy) oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się postępować z odpadami w sposób zgodny z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjątkiem złomu stalowego, który stanowi własność Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście.

# NADZÓR  NAD  ROBOTAMI  BUDOWLANYMI

§ 9

- Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego.

- Inspektorzy Nadzoru działają w imieniu i na rachunek Zamawiającego w granicach umocowania określonego przepisami Prawa budowlanego oraz nadanych im w umowie o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku Inspektora Nadzoru będą potwierdzane odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorom Nadzoru oraz wszystkim upoważnionym przez nich osobom dostęp do placu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru, które są zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Kierownik Budowy będzie ustanawiany każdorazowo przez Wykonawcę i podawany 
w ofercie Wykonawcy. Kierownik Budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy w granicach posiadanego upoważnienia. Ewentualna zmiana na stanowisku Kierownika Budowy może nastąpić po akceptacji Zamawiającego i musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

# ODBIÓR  ROBÓT  BĘDĄCYCH  PRZEDMIOTEM  KONKRETNEGO  ZAMÓWIENIA

§ 10

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót elektrycznych:

- odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie zakresu robót zatwierdzonego przez osobę upoważnioną,

- odbiór końcowy po zrealizowaniu pełnego zakresu konkretnej roboty,

- odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji i rękojmi konkretnej roboty.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego bądź końcowego upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego, o którym mowa w § 18, oraz pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych od daty doręczenia do jego siedziby zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego bądź końcowego, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w niniejszej umowie, powoła Komisję Odbioru, ustali termin odbioru, powiadomi Wykonawcę o tym terminie, a następnie rozpocznie odbiór.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego bądź końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia i do tego czasu odstępuje od odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru.

- Odbiór nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień umowy obniżają wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości lub użyteczności przedmiotu umowy, albo

  - zażądać wykonania przedmiotu umowy względnie jego części po raz drugi na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do naliczania kar umownych w wysokości i sposób określony w § 15 umowy.

- Po zakończeniu odbioru częściowego oraz po zakończeniu odbioru końcowego zostaną podpisane przez Strony protokoły odbioru.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancji i rękojmi i polega na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w tym okresie.

# WYNAGRODZENIE  ORAZ  WARUNKI  PŁATNOŚCI

§ 11

- Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót składających się na przedmiot umowy nie przekroczy kwoty netto: 1 900 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy zlotych 00/100).

- Strony ustalają, że wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie poszczególnych robót składających się na przedmiot umowy, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy ustalana będzie na podstawie kosztorysów Wykonawcy opracowanych przy założeniu, że elementy cenotwórcze nie przekroczą następujących wartości:

        - Stawka roboczogodziny: ...................... zł/godz.

        - Koszty pośrednie: ...................... % od R+S

        - Zysk: ...................... % od R+S+Kp,

przy czym ceny materiałów i pracy sprzętu nie przekroczą średnich cen krajowych publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud za ostatni kwartał przed datą zlecenia danej roboty.

- W przypadku istotnych zmian warunków realizacji umowy wartość stawek jednostkowych 
i nośników cen po upływie minimum 12 miesięcy może ulec zmianie - nie częściej niż raz w każdym roku - o współczynnik wynegocjowany przez zamawiającego i wykonawcę, lecz nie wyższy niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przy czym tak wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na łączną kwotę umowy wymienioną w ust. 1. Zmiana stawki jednostkowej i nośników cen zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.

- Wynagrodzenie ustalone dla poszczególnych zamówień w oparciu o stawki i nośniki cen podane w § 11 ust. 2 będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, do którego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c.

- W przypadku braku ceny za materiał w wydawnictwie Sekocenbud roboty rozliczane będą na podstawie faktur za materiał przedłożonych przez Wykonawcę, a wystawionych przez sprzedawcę materiału, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych kosztów w odniesieniu do cen rynkowych.

§ 12

- Wynagrodzenie określane na zasadach wskazanych w § 11 ust. 2 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie – związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

- Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 2, nastąpi na podstawie faktury Wykonawcy za wykonanie pełnego zakresu konkretnej roboty, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktur częściowych za rzeczywiście wykonany zakres robót. Faktury częściowe mogą być wystawiane przez Wykonawcę nie częściej niż raz na miesiąc. Warunkiem wystawienia faktury częściowej jest pisemne zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru częściowo wykonanych robót.

- Wystawienie faktury możliwe jest po podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub częściowego konkretnej roboty.

- Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub częściowego konkretnej roboty wystawi i dostarczy do Zamawiającego fakturę końcową lub częściową. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury zgodnie z przepisami prawa, a ponadto podać na nich numer niniejszej umowy oraz umowy definitywnej.

- Faktury Wykonawcy zostaną zrealizowane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia do Zamawiającego - przelewem na rachunek bankowy w …………………………….., nr rachunku ………………………………., przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego. Strony dopuszczają możliwość wysyłania faktur elektronicznych na adres e’mail: efaktury@wodociagi.krakow.pl, o ile Strony złożą oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 4.

- Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą,  w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Wykonawca oświadcza, że:

- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych jest:

- mikro przedsiębiorcą,

- małym przedsiębiorcą,

- średnim przedsiębiorcą,

- dużym przedsiębiorcą.

- w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:

- jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

- jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony,

- nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny ani jako podatnik VAT zwolniony.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w § 11 ust. 9 umowy rachunek do celów płatności  należności wynikających z umowy jest zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanym dalej w umowie wykazem. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego jeżeli rachunek wskazany w § 11 ust. 9 umowy zostanie usunięty z  wykazu i wskazania w formie pisemnej nowego rachunku, zawartego w wykazie.

- Zamawiający oświadcza, że należności Wykonawcy wynikające z umowy będzie płacił  przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Jeżeli do wykonanych robót wymagane są instrukcje obsługi i eksploatacji, Wykonawca dostarczy je najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego. W razie niedostarczenia ich 
w tym terminie Zamawiający ma prawo wstrzymać odbiór i płatność faktury końcowej.

- Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentacji z postępowania oraz niniejszej umowie, a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu określanym na zasadach wskazanych w § 11 ust. 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest (imiona i nazwiska, bez numeru PESEL) ........................................................................................ .......................................................................................................................................................

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wodociągów Miasta Krakowa S.A. o zmianie osoby jego beneficjenta rzeczywistego i aktualizacji oświadczenia wskazanego 
w ust. 13 powyżej, bez potrzeby zawierania aneksu do umowy.

# GWARANCJA  ORAZ  RĘKOJMIA

§ 13

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji - przez okres jej udzielania oraz w okresie rękojmi - przez okres rękojmi ustalony w ust. 2.

- Strony ustalają, że okresy gwarancji i rękojmi za wady są równe i rozpoczynają się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ....... miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

- Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi:

  - O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub na adres e-mail: .....................................

  - Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o wykryciu wady.

  - Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 2) nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążący dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego.

  - Termin usunięcia wad określa Zamawiający w protokole, o którym mowa w pkt 3). Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.

  - Wady nieusunięte w terminie, o którym mowa w pkt 4), których Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie w nim wyznaczonym, mogą być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia innym osobom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).

  - W sytuacji zastępczego wykonania rozliczenie z Wykonawcą kosztów z tego tytułu nastąpi na podstawie noty obciążeniowej Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

# ODPOWIEDZIALNOŚĆ  Z  TYTUŁU  NIEWYKONANIA  LUB  NIENALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

§ 14

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót, a także nie dotrzymuje terminów, o których mowa w § 2 ust. 3, § 3 ust. 2 i 3 Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z niniejszą umową lub zleceniem danej roboty, w tym z naruszeniem terminów z nich wynikających, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 395 § 2 zd.1 kodeksu cywilnego.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 2 rozliczenie z Wykonawcą kosztów zastępczego wykonania nastąpi na podstawie noty obciążeniowej Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności wynikającej z w/w noty z wynagrodzenia Wykonawcy określonego 
w zleceniu danej roboty.

- W przypadku odstąpienia od umowy albo zastępczego wykonania Wykonawca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do:

  - sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót przy udziale Zamawiającego;

  - przekazania protokolarnie Zamawiającemu zinwentaryzowanych robót i terenu budowy.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 6 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – Zamawiający upoważniony jest do wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy.

- Strony zobowiązują się do rozliczenia robót, które zostały należycie wykonane 
i odebrane przez Zamawiającego.

- Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy.

- Całkowita maksymalna odpowiedzialność Stron z tytułu wykonania poszczególnych zamówień jest ograniczona do kwoty maksymalnego wynagrodzenia netto określonego każdorazowo w zleceniu danej roboty, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3.

§ 15

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona z winy, której doszło do odstąpienia od umowy, zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia netto określonego w zleceniem danej roboty.

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego netto za dane zamówienie za każdy dzień zwłoki Zamawiającego 
w odbiorze końcowym danego zamówienia.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Każda ze Stron może ograniczyć wysokość naliczanych kar lub odstąpić od naliczania kar umownych.

- POUFNOŚĆ  I  OCHRONA  INFORMACJI

§ 16

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy, w tym nieujawniania, nieprzekazywania osobom trzecim oraz do niewykorzystywania we własnej działalności, w zakresie szerszym niż niezbędny do realizacji umowy, uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji, ich źródła i sposobu przetwarzania:

  - informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - innych informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących Zamawiającego;

  - informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

  - informacji stanowiących inne tajemnice chronione właściwymi przepisami prawa (dalej: Informacje poufne).

- Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania oraz niewykorzystywania Informacji poufnych w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Obowiązek wskazany w ust. 1 nie dotyczy informacji lub materiałów:

  - których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

  - których ujawnienie następuje na żądanie organów administracyjnych lub sądowych, w tym na potrzeby postępowań sądowych;

  - które są powszechnie znane;

  - w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy.

- W przypadku ujawnienia osobie trzeciej Informacji poufnych w przypadkach, w których uzyska na to zgodę Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie odpowiednich przepisów prawa, Wykonawca w pisemnej umowie z osobą trzecią zastrzeże ich poufność, chyba że nie będzie to dopuszczalne ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w której zapewni, że osoba, której takie informacje zostały ujawnione, zobowiąże się do zachowania poufności w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszej umowie.

- Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek ujawnienia Informacji poufnych, Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje z Zamawiającym możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, zapewnienia o ochronie ujawnionych Informacji poufnych. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy takie działania stanowiłyby naruszenie przez Wykonawcę bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca ma obowiązek ochrony Informacji poufnych niezależnie od formy ich przetwarzania (m.in. przekazów ustnych, dokumentów papierowych lub informacji zapisanych w postaci elektronicznej) ani stanu zaawansowania prac. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się stosować odpowiednie procedury oraz zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne co najmniej w zakresie, w jakim stosuje je w odniesieniu do własnych informacji chronionych niezwiązanych z wykonywaniem umowy o zbliżonym charakterze i wartości, przy czym w każdym wypadku muszą one zapewniać dochowanie obowiązków związanych z ochroną Informacji poufnych, o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca odpowiada również za niezachowanie Informacji poufnych w tajemnicy przez osoby, którym powierzył wykonanie swoich obowiązków w ramach niniejszej umowy jak za działania lub zaniechania własne. Postanowienie to dotyczy w szczególności personelu Wykonawcy.

- Postanowienia dotyczące poufności będą obowiązywać przez czas obowiązywania umowy oraz przez 5 (pięć) lat po zakończeniu jej obowiązywania. Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca, według wyboru Zamawiającego przekazanego pisemnym oświadczeniem skierowanym do wykonawcy, zwróci Zamawiającemu lub zniszczy w terminie 7 (siedmiu) dni wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty zawierające Informacje poufne. W odniesieniu do Informacji poufnych przechowywanych elektronicznie, Wykonawca usunie je ze swoich zasobów komputerowych oraz nośników informacji, przed usunięciem umożliwiając jednak Zamawiającemu wykonanie ich kopii. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały wszystkie osoby, którymi posługiwał się on wykonywaniu umowy. 
Za należyte wykonanie przez te osoby zwrotu lub – odpowiednio – usunięcia Informacji poufnych Wykonawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.

- Jakiekolwiek postanowienia umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony Informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia ich przez osoby, którymi wykonawca posługuje się w ramach realizacji umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy przypadek naruszenia. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

- POSTANOWIENIA  REGULUJĄCE  ZOBOWIĄZANIE  WYKONAWCY  DO  ZREALIZOWANIA  OBOWIĄZKU  INFORMACYJNEGO  W  IMIENIU  ZAMAWIAJĄCEGO  WZGLĘDEM  OSÓB,  KTÓRYCH  DANE  ZAMAWIAJĄCY  POZYSKAŁ  OD  WYKONAWCY

§ 17

W każdym przypadku, gdy w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osobowe osób kontaktowych ze strony Wykonawcy, a także członków personelu Wykonawcy biorących udział w realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tym osobom, w sposób i w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do umowy.

# POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 18

- Do wzajemnych kontaktów z ramienia Zamawiającego jest upoważniony: ........................
..............................................................................................................................................

- Do wzajemnych kontaktów z ramienia Wykonawca jest upoważniony: ..........................
..............................................................................................................................................

§ 19

Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian umowy chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian została przewidziana w SWZ lub wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy lub Umowę zawarto w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 22

Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część:

Załącznik nr 1 - Dokumentacja z postępowania oraz oferta Wykonawcy;

Załącznik nr 2 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez WMK SA;

Załącznik nr 3 – Porozumienie w sprawie ustanowienia koordynatora ds. nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników oraz osób wykonujących roboty;

Załącznik nr 4 - Regulamin przesyłania faktur elektronicznych;

Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca beneficjentów rzeczywistych.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: