UMOWA RAMOWA

w dniu ........................................ w Krakowie pomiędzy:

**Wodociągami Miasta Krakowa Spółka Akcyjna,** 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, zarejestrowaną   
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057956; NIP: 6750000065; REGON: 350720714;   
BDO: 000007387, Kapitał zakładowy: 234 567 000,00 zł w całości opłacony; które reprezentują:

1. Prezes Zarządu / Wiceprezes Zarządu - .....................................................
2. Wiceprezes Zarządu / Członek Zarządu - ..............................................................

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**, a

1. **...........................................................................................................................................**
2. **...........................................................................................................................................**
3. **...........................................................................................................................................**
4. **...........................................................................................................................................**

zwanymi w dalszej części umowy **Wykonawcami,**

została zawarta umowa ramowa o następującej treści:

**PRZEDMIOT UMOWY**

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy ramowej jest: **"Usuwanie awarii sieci wodociągowej na terenie Miasta Krakowa oraz na systemie dosyłu wody z Zakładu Uzdatniania Wody „Raba”, obejmującego powiaty myślenicki i wielicki, a także wykonywanie remontów awaryjnych przyłączy wodociągowych na terenie gminy miejskiej Kraków",** które Zamawiający powierza, a Wykonawcy przyjmują do wykonania na niżej określonych warunkach.
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:
3. usuwanie awarii na sieci oraz przyłączach wodociągowych - wymagających natychmiastowej reakcji.
4. robót remontowych przyłączy wodociągowych - nie wymaga natychmiastowej reakcji.
5. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru pisemnych ofert Wykonawców,   
   a dokumentacja z postępowania oraz oferty Wykonawców stanowią **załącznik nr 1** do umowy.
6. Wykonawcy oświadczają, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznali się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez nich przedmiotu umowy.
7. Przedmiot każdego konkretnego zamówienia udzielanego na podstawie niniejszej umowy ramowej oraz umowy definitywnej musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych w obecności Zamawiającego.
8. Wszystkie materiały, wyroby i systemy zastosowane do budowy sieci wodociągowej powinny być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami (PN i PN-EN). Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyroby, których właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się od właściwości określonych w Polskiej Normie, winny posiadać Krajową Ocenę Techniczną (art. 8 ust.1 ustawy z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych).
9. Wszelkie prace prowadzone w zakresie przedmiotu umowy wraz z zastosowanymi materiałami muszą być zgodne z obowiązującymi w Wodociągach Miasta Krakowa S.A. Wytycznymi Eksploatacyjnymi w Zakresie Projektowania, Realizacji i Odbiorów Urządzeń i Przyłączy Wodociągowych i Kanalizacyjnych dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. Parametry techniczne nieopisane w wytycznych a wymagane przez eksploatatora sieci dla poszczególnych rodzajów armatury zostały wymienione poniżej. Są to wymagania minimalne, które powinny stanowić podstawę przy realizacji prac na sieci wodociągowej.
10. Elementy sieci wodociągowej muszą posiadać odpowiednie oznakowanie zgodnie z ustawą   
    o wyrobach budowlanych (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.) oraz trwałe opisy identyfikacyjne.
11. Dla materiałów i wyrobów z zakresu inżynierii sanitarnej należy uzyskać również pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny 00-791 Warszawa ul. Chocimska 24 – dla elementów i urządzeń przeznaczonych do produkcji oraz kontaktu z wodą pitną.
12. W związku z planowanymi wydarzeniami sportowymi na terenie Miasta Krakowa:

* Cracovia Maraton
* Bieg Nocny
* Bieg Trzech Kopców
* Cracovia Półmaraton Królewski

Wykonawca będzie zobowiązany zabezpieczyć teren budowy na czas biegów, utwardzić teren budowy o ile biegnie on po trasie biegu na co najmniej 2,5 metra szerokości w stopniu umożliwiającym przejazd osobą na wózkach.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonania 20 % przedmiotu umowy.

**§ 2**

Wykonawcy zobowiązują się wykonywać powierzone roboty przy użyciu własnych materiałów oraz odpowiedniego sprzętu i maszyn. Wykonawcy oświadczają, że dysponują niezbędnym   
do wykonania przedmiotu umowy sprzętem i maszynami. Ogólną charakterystykę i wymogi dotyczące materiałów stosowanych przy wykonaniu konkretnego zamówienia określa dokumentacja z postępowania stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, natomiast szczegółowe wymogi dotyczące konkretnych zamówień będą określane w postępowaniu ofertowym, o którym mowa w § 5.

**CYKL WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY**

**§ 3**

1. Strony zgodnie ustalają, że udzielanie poszczególnych zamówień na podstawie niniejszej umowy będzie następować sukcesywnie **w okresie 24 miesięcy**, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
2. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonywania robót awaryjnych wymagających natychmiastowej reakcji w ciągu 2 godzin od momentu dokonania zgłoszenia w godzinach od 7:00 – 17:00 w dni powszednie, natomiast w ciągu 4 godzin od momentu dokonania zgłoszenia w godzinach od 17:00 – 7:00 oraz w święta, w sposób przewidziany w § 4 ust. 1 umowy. Należy przez to rozumieć stawienie się przygotowanego zespołu do usuwania awarii wyposażonego w podstawowy sprzęt niezbędny do podjęcia pracy (w tym koparka, wywrotka).
3. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania poszczególnych robót obejmuje również okres przeznaczony na dokonanie niezbędnych prób i badań kontrolnych, rozruchu, usunięcia wad stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy oraz opracowanie i uzgodnienie dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Strony zgodnie oświadczają, że termin wykonania przedmiotu umowy określony w ust. 1 ulegnie skróceniu w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 13 ust.1 niniejszej umowy.
5. W przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 13 ust. 1 w terminie ustalonym   
   w ust. 1 niniejszego paragrafu Strony dopuszczają możliwość przedłużenia - w drodze pisemnego aneksu - terminu wykonania przedmiotu umowy ramowej.

**WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA USUWANIE AWARII**

**§ 4**

1. W przypadku usuwania awarii przedmiot umowy obejmuje obszar: miasto Kraków oraz powiaty: myślenicki, wielicki i krakowski - dotyczy rurociągów przesyłowych od strony ZUW Raba.
2. W przypadku usuwania awarii zamawiający zgłosi (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie) pierwszemu wykonawcy, konieczność wykonania robót, określi ich zakres oraz ustali z wykonawcą termin zakończenia. Zamawiający jednorazowo w ciągu 12 godzin zleci temu wykonawcy usunięcie do 2 awarii na sieci. W sytuacji, gdy jednorazowo będzie do usunięcia więcej niż 2 awarii lub gdy wykonawca ten z uzasadnionych powodów nie będzie mógł wykonać zadania lub jeśli będzie realizował je nierzetelnie bądź nieterminowo, zgłoszenie awarii zostanie na powyższych zasadach przekazane kolejnemu wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego którego ofertę wybrano jako drugą, a następnie – na analogicznych zasadach – zgłoszenie może być przekazane wykonawcy, którego ofertę wybrano jako trzecią oraz czwartą. Rozliczenie nastąpi kosztorysem.
3. Zamawiający może zlecić jednemu Wykonawcy usunięcie 2 awarii w ciągu 12 godzin.
4. Jeśli konieczna jest naprawa większej liczby awarii, prace zostaną przekazane kolejnemu Wykonawcy z którym zawarto umowę ramową.
5. Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie ustalony tygodniowy harmonogram prac dla firm wykonujących naprawy awaryjne.
6. Wykonawcy zobowiązani są (na etapie ustalania harmonogramu dyżurów) do wskazania adresów e-mail oraz 3 numerów telefonów, na które będą zgłaszane awarie.
7. Wykonawca określi w harmonogramie listę numerów telefonów, uporządkowanych według priorytetu – pierwszy numer będzie tym, na który należy dzwonić w pierwszej kolejności, a kolejne w przypadku niedostępności poprzedniego.
8. Wykonawca, który odmówi podjęcia prac w wyznaczonym terminie lub nie będzie dostępny pod wskazanymi numerami telefonu, zostanie wykluczony z dwóch kolejnych postępowań dotyczących remontu przyłączy wodociągowych.
9. Trzykrotne niepodjęcie prac w zakresie usuwania awarii będzie skutkowało wykluczeniem danego Wykonawcy z dalszej współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
10. Jeśli we wskazanym miejscu nie stwierdzono awarii, kolejny wykop może być realizowany dopiero po przeprowadzeniu badań diagnostycznych przez zespół diagnostyczny Zakładu Sieci Wodociągowej.
11. W przypadku zlecenia usunięcia awarii Zamawiający pokrywa koszty zajęcia pasa drogowego maksymalnie na okres 72 godzin od rozpoczęcia prac przez Wykonawcę.
12. Odbudowa nawierzchni powinna być wykonana niezwłocznie po zakończeniu usuwania awarii.
13. W przypadku braku możliwości odtworzenia nawierzchni w ciągu 24 godzin od zakończenia prac lub gdy Zamawiający wskaże taką konieczność Wykonawca dokona tymczasowego odtworzenia nawierzchni „masą asfaltową na zimno.”
14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej każdego etapu prac:
    * + Przed rozpoczęciem usuwania awarii,
      + W trakcie realizacji,
      + Po zakończeniu prac.
15. Dokumentacja powinna obejmować również obmiary wykopów oraz sposób ich zabezpieczenia. Dokumentacja fotograficzna jest integralną częścią protokołu odbioru.
16. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty awaryjne oraz roboty remontowe wynosi 3 lata.

**WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE KONKRETNEJ ROBOTY REMONTOWEJ**

**§ 5**

1. W przypadku zlecenia robót remontowych Zamawiający pokrywa koszty zajęcia pasa drogowego maksymalnie na okres 72 godzin od rozpoczęcia prac przez Wykonawcę.
2. Odbudowa nawierzchni powinna być wykonana niezwłocznie po zakończeniu wykonania robót remontowych.
3. W przypadku braku możliwości odtworzenia nawierzchni w ciągu 24 godzin od zakończenia prac lub gdy Zamawiający wskaże taką konieczność Wykonawca dokona tymczasowego odtworzenia nawierzchni „masą asfaltową na zimno.”
4. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty remontowe wynosi 3 lata.
5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej każdego etapu prac:
   * + Przed rozpoczęciem usuwania awarii,
     + W trakcie realizacji,
     + Po zakończeniu prac.
6. Dokumentacja powinna obejmować również obmiary wykopów oraz sposób ich zabezpieczenia. Dokumentacja fotograficzna jest integralną częścią protokołu odbioru.
7. Dla robót remontowych przyłączy wodociągowych, których konieczność wykonania wynika z ich stanu awaryjnego, Zamawiający każdorazowo będzie udzielać Wykonawcy konkretnego zamówienia na podstawie umowy definitywnej. Wzór umowy definitywnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
8. Wykonawca, który odmówi podjęcia prac w wyznaczonym terminie lub nie będzie dostępny pod wskazanymi numerami telefonu, zostanie wykluczony z dwóch kolejnych postępowań dotyczących remontu przyłączy wodociągowych.
9. Trzykrotne niepodjęcie prac w zakresie usuwania awarii będzie skutkowało wykluczeniem danego Wykonawcy z dalszej współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy
10. Umowa definitywna będzie zawarta po postępowaniu ofertowym przeprowadzonym ze wszystkimi wykonawcami, z którymi zawarto umowę ramową. Zamawiający wyśle do wszystkich Wykonawców (pocztą elektroniczną) zapytanie o cenę, termin wykonania oraz ewentualnie inne warunki wykonania konkretnego zamówienia. Wykonawca może obniżyć ceny zawarte w kosztorysie wzorcowym do umowy ramowej natomiast nie może ich podnosić. Przed rozpoczęciem każdej konkretnej roboty inspektorowi nadzoru WMK S.A. należy przedłożyć karty katalogowe, wymagane atesty, aprobaty, DTR (dokumentacje techniczno-ruchowe), certyfikaty itp. dla stosowanych materiałów.
11. Wykonawca ma obowiązek odpowiedzieć składając ofertę w terminie 3 dni od otrzymania zapytania Zamawiającego lub w terminie wskazanym w zapytaniu. Oferta powinna być sporządzona na podstawie udostępnionej dokumentacji, przedmiaru (jeśli dla danego zadania był opracowany) oraz wizji w terenie i powinna zawierać cenę, termin wykonania danego zamówienia, ewentualnie także inne warunki, o których była mowa w zapytaniu, ponadto należy do niej dołączyć opracowaną szczegółową wycenę (kosztorys ofertowy).
12. Kosztorys, o którym mowa w ust. 11, musi składać się z pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do umowy ramowej. W przypadku braku ceny za materiał w kosztorysie ofertowym załączonym do umowy ramowej zostanie on rozliczony na podstawie faktur za ten materiał przedłożonych przez Wykonawcę, a wystawionych przez sprzedawcę materiału, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych kosztów w odniesieniu do cen rynkowych.
13. Treść umowy definitywnej zawierać będzie postanowienia dotyczące nazwy konkretnego zamówienia, wymaganego terminu wykonania, jego ceny (zawierającej koszt zajęcia pasa drogowego, jeżeli Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego od zarządu drogi decyzji na zajęcie pasa drogowego) oraz zalecenia zamawiającego dotyczące wykonania tego zamówienia.
14. Wykonawca ma obowiązek poboru wody z wykorzystaniem nasad i stojaków posiadających zaplombowane przez WMK S.A. urządzenia pomiarowe. Pobór wody może odbywać się ze wskazanych wcześniej hydrantów z wykorzystaniem nasady hydrantowej wypożyczonej na okres budowy w WMK S.A. Szczegółowe informacje, dotyczące wypożyczenia, można uzyskać w Biurze Sprzedaży pod numerem telefonu 12 424 2499. Przed pierwszym uruchomieniem hydrantu należy skontaktować się z Zakładem Sieci Wodociągowej. Po zakończeniu robót, bilans zużytej wody do celów technologicznych, należy przekazać poprzez Inspektora Nadzoru do Działu Sprzedaży WMK S.A. Po zakończeniu robót, teren w rejonie użytkowanych hydrantów należy przywrócić do stanu pierwotnego. Wszelkie koszty związane z uszkodzeniami użytkowanych hydrantów ponosi Wykonawca.

**§ 5**

1. Do wzajemnych kontaktów, w tym do udzielania zamówień na wykonanie konkretnej roboty remontowej przyłączy wodociągowych oraz do zgłoszeń awarii na sieciach wodociągowych Zamawiający upoważnia:
2. Marcin Derda, tel.: 126392290,   
   e-mail: marcin.derda@wodociagi.krakow.pl – w sprawie robót remontowych przyłączy wodociągowych,
3. Jerzy Szydłowski tel.: 126203380, e-mail: jerzy.szydlowski@wodociagi.krakow.pl – w sprawie usuwania awarii,
4. Do wzajemnych kontaktów, w tym do przyjmowania zgłoszeń na wykonanie konkretnej roboty, Wykonawcy upoważniają:
   1. **I** - ………………………………..………….………., tel. ………………………….,   
      e-mail: .....................................................................
   2. **II** - ………………………………..………….………., tel. ………………………….,   
      e-mail: .....................................................................
   3. **III** - ………………………………..………….………., tel. ………………………….,   
      e-mail: .....................................................................
   4. **IV** - ………………………………..………….………., tel. ………………………….,   
      e-mail: .....................................................................

#### ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O PODWYKONAWSTWO ORAZ DALSZE PODWYKONAWSTWO

**§ 7**

1. Wykonawca może pisemnie powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, z zastrzeżeniem, że okresy rozliczeniowe i terminy płatności przewidziane w umowach o podwykonawstwo nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ważnych umów o podwykonawstwo, zaakceptowane przez Zamawiającego będą stanowić załącznik do umowy definitywnej. Za roboty powierzone Wykonawca odpowiada jak za własne działania.
2. W zakresie podwykonawstwa Wykonawca:
3. przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmian, a następnie w terminie 7 dni od zawarcia takiej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem jej kopię, a także kopię zmian tej umowy;
4. przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz kopie ich zmian - w terminie 7 dni od ich zawarcia;
5. wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi;
6. weryfikuje umowy o podwykonawstwo zawierane przez dalszych podwykonawców pod kątem okresów rozliczeniowych i terminów płatności, które nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia podmiotowi powierzającemu faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, a w przypadku powierzania robót budowlanych – także pod kątem ich zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji z postępowania;
7. pod rygorem zapłaty kar umownych na wezwanie Zamawiającego doprowadza do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony powyżej w pkt 4).
8. Każdy podwykonawca, który zamierza zawrzeć umowę o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, powinien uzyskać na to zgodę Wykonawcy. Wykonawca przed wyrażeniem zgody ma obowiązek zweryfikować tę umowę w sposób określony powyżej w ust. 2 pkt 4).
9. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentacji z postępowania lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 1. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w powyższym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 1. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

**OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

**§ 8**

Zamawiający dokona odbioru poszczególnych robót oraz zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonane zgodnie z umową roboty.

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

**§ 9**

* + - 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z:

1. warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2. z własnych materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót; nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą przenosząca normy europejskie lub odpowiednie;
3. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje;
4. ustalonymi terminami wykonania danego zamówienia.

**§ 10**

Do obowiązków Wykonawcy robót budowlanych należy także:

1. Przejęcie pełnej odpowiedzialności za:
2. szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,
3. szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas wykonywania przedmiotu umowy.
4. Ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymywania dróg wewnętrznych i ogrodzenia, a także doprowadzenia wody, energii elektrycznej, łączności itp. dla potrzeb budowy.
5. Utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:
   1. ochronę mienia,
   2. nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
   3. zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,
   4. wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót,
   5. organizację zaplecza;
6. Zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników;
7. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego;
8. Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy;
9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście lub przy udziale podwykonawców w sposób określony w § 7.

**§ 11**

1. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo - przed rozpoczęciem robót budowlanych - do ubezpieczenia budowy oraz mienia znajdującego się na placu budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość danej umowy definitywnej.
2. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami budowlanymi, funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie budowy, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość niniejszej umowy.
3. Kopie stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na żądanie Zamawiającego.
4. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacaniem składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.
5. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie terenu budowy (lub innych miejsc, na których mają być prowadzone roboty) informujące i ostrzegające, związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się postępować z odpadami w sposób zgodny z ustawą z dnia   
   14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjątkiem złomu stalowego, który stanowi własność Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania terenu i zaplecza budowy, dróg dojazdowych i chodników w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz do usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci własnym kosztem i staraniem.
8. Wykonawca zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono roboty (dotyczy to również dróg dojazdowych, z których korzystał Wykonawca, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze budowy) oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.

**NADZÓR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI**

**§ 12**

1. **Inspektor** **Nadzoru** z ramienia Zamawiającego będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego i wpisany do umowy definitywnej na wykonanie danego zamówienia.
2. Inspektor Nadzoru działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane oraz w granicach umocowań nadanych mu w umowie o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku Inspektora Nadzoru będą potwierdzane każdorazowo pisemnie przez Zamawiającego   
   i Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upoważnionym przez niego osobom dostęp na teren robót.
4. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru, które są zgodne z obowiązującymi przepisami.
5. W umowie definitywnej zostanie podane imię, nazwisko oraz telefon lub adres e-mail osoby pełniącej **nadzór** **autorski** i projektowy.
6. **Kierownik Robót (Kierownik Budowy)** będzie ustanawiany każdorazowo przez Wykonawcę   
   i podawany w ofercie Wykonawcy. Kierownik Robót działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy w granicach posiadanego upoważnienia.

**ODBIÓR ROBÓT BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKRETNEGO ZAMÓWIENIA**

**§ 13**

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót budowlanych:
   1. odbiór końcowy po wykonaniu pełnego zakresu danej roboty,
   2. odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady dla danej roboty.
2. Odbiór robót polegających na usunięciu awarii wymagającej natychmiastowej reakcji będzie dokonywany przez Kierownika Zakładu Sieci Wodociągowej WMK SA lub inną upoważnioną osobę, natomiast odbiorów pozostałych robót dokonywać będzie Inspektor Nadzoru lub powołana w tym celu komisja.
3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego danej roboty pisemnie na adres siedziby Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót, w terminie 5 dni przed datą osiągnięcia gotowości do odbioru. Zakończenie robót powinno być potwierdzone protokołem odbioru z udziałem przedstawiciela właściciela (zarządcy) terenu, w którym prowadzone są roboty.
4. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania odbioru końcowego jest uzyskanie przez niego wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń co do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz przeprowadzenie przez niego (przy udziale Zamawiającego) wszystkich wymaganych przepisami prawa prób i badań technicznych oraz zapłacenie przez Wykonawcę wszelkich należności związanych z zajęciem pasa drogowego.
5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego:, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a także dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas robót.
6. Wykonawca przedstawi także świadectwa badań jakości wody dla próbek pobranych w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Analizy te mają zostać wykonane przez Laboratorium WSSE w Krakowie, Centralne Laboratorium WMK S.A. lub inne laboratorium posiadające akredytację PCA. Próbki wody do analiz muszą zostać pobrane przez pracownika laboratorium wykonującego analizy, a fakt ten powinien zostać potwierdzony na świadectwie z badań.
7. Brak któregokolwiek dokumentu wymaganego do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego spowoduje odmowę dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego i może stanowić podstawę do naliczania przez Zamawiającego kar umownych z tytułu nieterminowego oddania przedmiotu umowy.
8. W ciągu 10 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów, o których mowa powyżej, Zamawiający powoła Komisję Odbioru i rozpocznie odbiór, przy czym zakończenie prac Komisji Odbioru winno nastąpić najpóźniej 14 dnia licząc od daty ich rozpoczęcia. W czynnościach odbioru końcowego mają obowiązek uczestniczyć: Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego danej roboty zostaną stwierdzone wady, Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia i do tego czasu odstępuje od odbioru.   
   Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru.
10. Odbiór końcowy danej roboty nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień umowy obniżają wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 12.
11. Zakończenie prac Komisji Odbioru spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót, określonego przez Wykonawcę w powiadomieniu o gotowości odbioru robót.
12. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
    1. obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości lub użyteczności określonego zamówienia, albo
    2. zażądać wykonania danego zamówienia względnie jego części po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do naliczania kar umownych w wysokości i sposób określony w § 18 umowy.
13. Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu ustawowego okresu gwarancji oraz rękojmi za wady i polega na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w tym okresie.

**WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI**

**§ 14**

* + - 1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane na podstawie niniejszej umowy ramowej roboty remontowe sieci oraz przyłączy wodociągowych będzie każdorazowo ustalane w umowie definitywnej na podstawie nośników cenotwórczych nie wyższych niż zawarte w załączonym do niniejszej umowy kosztorysie ofertowym, a roboty polegające na usuwaniu awarii będą rozliczane kosztorysem powykonawczym na podstawie tych samych nośników cen, przy czym łączna wartość robót powierzonych wszystkim Wykonawcom na podstawie niniejszej umowy ramowej nie przekroczy kwoty, która wynosi **netto 20 000 000,00 zł** *(słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100)*.
      2. Uśrednione nośniki cenotwórcze z wybranych ofert Wykonawców, wynoszą:
* Wartość 1 roboczogodziny – „Rg” = …………………. zł/godz.
* Koszty pośrednie (Kp) = .............% do R + S
* Zysk (Z) = .............% do R + S + Kp
* Poziom cen materiałów i pracy sprzętu (Pc) = .............% do cen Sekocenbud
  + - 1. Strony oświadczają, że uśrednione nośniki cenotwórcze z wybranych ofert są niezmienne przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W przypadku istotnych zmian warunków wykonania przedmiotu umowy wartość przyjętych uśrednionych nośników cenotwórczych po upływie 12 miesięcy może ulec zmianie - nie częściej niż raz w roku - o współczynnik wynegocjowany przez Zamawiającego i Wykonawcę, lecz nie wyższy niż wskaźnik wzrostu cen produkcji budowalno-montażowej, przy czym tak wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na łączną kwotę umowy wymienioną w § 14 ust. 1. Zmiana przyjętych uśrednionych nośników cenotwórczych zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.
      2. W przypadku braku ceny za materiał w załączonym do oferty kosztorysie ofertowym, zostanie on rozliczony na podstawie faktur za ten materiał przedłożonych przez Wykonawcę, a wystawionych przez sprzedawcę materiału, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych kosztów w odniesieniu do cen rynkowych.
      3. Wynagrodzenie ustalone w oparciu o nośniki cenotwórcze zawarte w załączonym   
         do niniejszej umowy ramowej kosztorysie ofertowym dla poszczególnych zamówień na roboty remontowe będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, do którego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c.

**§ 15**

1. Podatek VAT naliczony będzie w wystawionych fakturach według obowiązującej stawki.
2. Wynagrodzenie określone w umowie definitywnej będzie obejmować wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i będzie zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie (w tym ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego, organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty robót przygotowawczych, porządkowych, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych i jakościowych) – związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.
3. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie konkretnego zamówienia nastąpi na podstawie faktury Wykonawcy za wykonanie pełnego zakresu danej roboty, z zastrzeżeniem   
   ust. 4.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktur częściowych za rzeczywiście wykonany zakres robót. Faktury częściowe mogą być wystawiane przez Wykonawcę nie częściej niż raz na miesiąc. Warunkiem wystawienia faktury częściowej jest pisemne zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru częściowo wykonanych robót.
5. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać i doręczać faktury do Zamawiającego po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (częściowego/protokołu zaawansowania robót)) danej roboty w terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest właściwie opisać przedkładane dokumenty.
6. Faktury Wykonawcy zostaną zrealizowane przez Zamawiającego w terminie do **30 dni** od daty ich doręczenia do Zamawiającego - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
   * 1. w Banku ........................, nr rachunku: ..........................................,
     2. w Banku ........................., nr rachunku: ...........................,
     3. w Banku ........................, nr rachunku: ....................................,
     4. w Banku ........................, nr rachunku: ....................................,

przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego. Strony dopuszczają możliwość wysyłania faktur elektronicznych na adres e-mail: [efaktury@wodociagi.krakow.pl](mailto:efaktury@wodociagi.krakow.pl) , o ile Strony złożą oświadczenie zgodne z załącznikiem …

1. Strony zgodnie oświadczają, że terminy płatności za roboty powierzone przez Wykonawcę przewidziane w umowach z podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż terminy płatności wynikające z niniejszej umowy.
2. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek) przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego wykaże niezasadność takiej zapłaty.
3. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,   
   o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia   
   z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. ***Z chwilą uregulowania należności względem lidera, wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu świadczeń wykonanych w ramach konsorcjum dla Zamawiającego, pozostali uczestnicy konsorcjum nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane roboty.***
5. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy z dnia   
   8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
6. **Wykonawca I** oświadcza, że:
7. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych jest:
8. *mikro przedsiębiorcą,*
9. *małym przedsiębiorcą,*
10. *średnim przedsiębiorcą,*
11. *dużym przedsiębiorcą*,
12. w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:
13. *jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,*
14. *jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony,*
15. *nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny ani jako podatnik VAT zwolniony,*
16. **Wykonawca II** oświadcza, że:
17. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych jest:
18. *mikro przedsiębiorcą,*
19. *małym przedsiębiorcą,*
20. *średnim przedsiębiorcą,*
21. *dużym przedsiębiorcą*,
22. w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:
23. *jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,*
24. *jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony,*
25. *nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny ani jako podatnik VAT z*,
26. **Wykonawca III** oświadcza, że:
27. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych jest:
28. *mikro przedsiębiorcą,*
29. *małym przedsiębiorcą,*
30. *średnim przedsiębiorcą,*
31. *dużym przedsiębiorcą*,
32. w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:
33. *jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,*
34. *jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony,*
35. *nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny ani jako podatnik VAT*.
36. **Wykonawca IV** oświadcza, że:
37. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych jest:
38. *mikro przedsiębiorcą,*
39. *małym przedsiębiorcą,*
40. *średnim przedsiębiorcą,*
41. *dużym przedsiębiorcą*,
42. w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:
43. *jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,*
44. *jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony,*
45. *nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny ani jako podatnik VAT*
46. Wykonawca oświadcza, że wskazany w § 15 ust. 6 umowy rachunek do celów płatności należności wynikających z umowy jest zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanym dalej w umowie wykazem. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego jeżeli rachunek wskazany w § 15 ust. 6 umowy zostanie usunięty z wykazu   
    i wskazania w formie pisemnej nowego rachunku, zawartego w wykazie.
47. Zamawiający oświadcza, że należności Wykonawcy wynikające z umowy będzie płacił przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia   
    11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
48. Jeżeli do wykonanych robót i zamontowanych urządzeń wymagane są instrukcje obsługi i eksploatacji, Wykonawca dostarczy je najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wraz z dokumentami gwarancyjnymi. W razie niedostarczenia ich w tym terminie Zamawiający ma prawo wstrzymać odbiór i płatność faktury końcowej.
49. Wszelkie roboty lub czynności nieopisane w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 3 oraz   
    w niniejszej umowie, a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.
50. ***Wykonawca I*** *oświadcza, że jego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest [imię i nazwisko,* ***bez numeru PESEL****]:.................................."*
51. ***Wykonawca I*** *zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wodociągów Miasta Krakowa S.A. o zmianie osoby jego beneficjenta rzeczywistego i aktualizacji oświadczenia wskazanego w ust. powyżej, bez potrzeby zawierania aneksu do umowy.*
52. ***Wykonawca II*** *oświadcza, że jego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest [imię i nazwisko,* ***bez numeru PESEL****]:.................................."*
53. ***Wykonawca II*** *zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wodociągów Miasta Krakowa S.A. o zmianie osoby jego beneficjenta rzeczywistego i aktualizacji oświadczenia wskazanego w ust. powyżej, bez potrzeby zawierania aneksu do umowy.*
54. ***Wykonawca III*** *oświadcza, że jego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest [imię i nazwisko,* ***bez numeru PESEL****]:.................................."*
55. ***Wykonawca III*** *zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wodociągów Miasta Krakowa S.A. o zmianie osoby jego beneficjenta rzeczywistego i aktualizacji oświadczenia wskazanego w ust. powyżej, bez potrzeby zawierania aneksu do umowy.*
56. ***Wykonawca IV*** *oświadcza, że jego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest [imię i nazwisko,* ***bez numeru PESEL****]:.................................."*
57. ***Wykonawca IV*** *zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wodociągów Miasta Krakowa S.A. o zmianie osoby jego beneficjenta rzeczywistego i aktualizacji oświadczenia wskazanego w ust. powyżej, bez potrzeby zawierania aneksu do umowy.*

**GWARANCJA ORAZ RĘKOJMIA**

**§ 16**

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty będące przedmiotem konkretnego zamówienia na okres **...... miesięcy** od daty bezusterkowego odbioru końcowego każdego konkretnego zamówienia.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji - przez okres jej udzielania   
   i w okresie rękojmi - przez okres rękojmi wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.
4. **Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi:**
5. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej,
6. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady w ciągu …………. od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o wykryciu wady.
7. Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 2) nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążący dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego.
8. Termin usunięcia wad określa Zamawiający w protokole, o którym mowa w pkt 3). Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.
9. Wady nieusunięte w terminie, o którym mowa w pkt 4), których Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie w nim wyznaczonym, mogą być powierzone przez Zamawiającego do usunięcia innym osobom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).
10. W sytuacji zastępczego wykonania rozliczenie kosztów jego wykonania z Wykonawcą nastąpi na podstawie faktury Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

**§ 17**

1. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą umową i umową definitywną, w tym z naruszeniem terminów z nich wynikających, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy definitywnej albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu tej umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).
2. Odstąpienie od umowy definitywnej przez Zamawiającego powinno nastąpić w ciągu **14 dni** od daty bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 rozliczenie z Wykonawcą kosztów zastępczego wykonania nastąpi na podstawie noty obciążeniowej Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie **30 dni** od daty jej wystawienia.
4. Niezależnie od postanowień ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy definitywnej w następujących przypadkach:
   1. konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub
   2. konieczności dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na sumę większą niż 5 % wynagrodzenia umownego netto za dane zamówienie.
5. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy definitywnej nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 395 § 2 zd.1 kodeksu cywilnego.

**§ 18**

1. W przypadku odstąpienia od umowy definitywnej przez którąkolwiek ze Stron, Strona z winy, której doszło do odstąpienia od umowy, zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w danej umowie definitywnej.
2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych związanych z podwykonawstwem z tytułu:
   1. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w zaakceptowanej przez Zamawiającego albo przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo z danym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy dzień zwłoki;
   2. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 2 000,00 zł;
   3. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2 000,00 zł;
   4. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto określonego w przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo;
   5. niewykonania obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 5) - w wysokości 1 000,00 zł.
3. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego netto za dane zamówienie za każdy dzień zwłoki Zamawiającego   
   w odbiorze końcowym danego zamówienia.
4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. Każda ze Stron może ograniczyć wysokość naliczanych kar lub odstąpić od naliczania kar umownych.
6. Całkowita maksymalna odpowiedzialność Stron z tytułu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie poszczególnych zamówień jest ograniczona do kwoty maksymalnego wynagrodzenia netto określonego każdorazowo w zgłoszeniu lub umowie definitywnej z zastrzeżeniem ust. 5.

**POUFNOŚĆ I OCHRONA INFORMACJI**

**§ 19**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy, w tym nieujawniania, nieprzekazywania osobom trzecim oraz do niewykorzystywania we własnej działalności, w zakresie szerszym niż niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonaniem przedmiotu umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji, ich źródła i sposobu przetwarzania:
2. informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3. innych informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących Zamawiającego;
4. informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
5. informacji stanowiących inne tajemnice chronione właściwymi przepisami prawa (dalej: Informacje poufne).
6. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania oraz niewykorzystywania Informacji poufnych w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
7. Obowiązek wskazany w ust. 1 nie dotyczy informacji lub materiałów:
   1. których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
   2. których ujawnienie następuje na żądanie organów administracyjnych lub sądowych, w tym na potrzeby postępowań sądowych;
   3. które są powszechnie znane;
   4. w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy.
8. W przypadku ujawnienia osobie trzeciej Informacji poufnych w przypadkach, w których uzyska na to zgodę Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie odpowiednich przepisów prawa, Wykonawca w pisemnej umowie z osobą trzecią zastrzeże ich poufność, chyba że nie będzie to dopuszczalne ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w której zapewni,   
   że osoba, której takie informacje zostały ujawnione, zobowiąże się do zachowania poufności   
   w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszej umowie.
9. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek ujawnienia Informacji poufnych, Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje   
   z Zamawiającym możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, zapewnienia o ochronie ujawnionych Informacji poufnych. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy takie działania stanowiłyby naruszenie przez Wykonawcę bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
10. Wykonawca ma obowiązek ochrony Informacji poufnych niezależnie od formy ich przetwarzania (m.in. przekazów ustnych, dokumentów papierowych lub informacji zapisanych w postaci elektronicznej) ani stanu zaawansowania robót. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się stosować odpowiednie procedury oraz zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne   
    i technologiczne co najmniej w zakresie, w jakim stosuje je w odniesieniu do własnych informacji chronionych niezwiązanych z wykonywaniem przedmiotu umowy o zbliżonym charakterze i wartości, przy czym w każdym wypadku muszą one zapewniać dochowanie obowiązków związanych z ochroną Informacji poufnych, o których mowa w niniejszym paragrafie.
11. Wykonawca odpowiada również za niezachowanie Informacji poufnych w tajemnicy przez osoby, którym powierzył wykonanie swoich obowiązków w ramach niniejszej umowy jak za działania lub zaniechania własne. Postanowienie to dotyczy w szczególności personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców.
12. Postanowienia dotyczące poufności będą obowiązywać przez czas obowiązywania umowy oraz przez 5 (pięć) lat po zakończeniu jej obowiązywania. Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca, według wyboru Zamawiającego przekazanego pisemnym oświadczeniem skierowanym do wykonawcy, zwróci Zamawiającemu lub zniszczy w terminie 7 (siedmiu) dni wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty zawierające Informacje poufne. W odniesieniu do Informacji poufnych przechowywanych elektronicznie, Wykonawca usunie je ze swoich zasobów komputerowych oraz nośników informacji, przed usunięciem umożliwiając jednak Zamawiającemu wykonanie ich kopii. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały wszystkie osoby, którymi posługiwał się on wykonywaniu przedmiotu umowy, a w szczególności podwykonawcy. Za należyte wykonanie przez te osoby zwrotu lub – odpowiednio – usunięcia Informacji poufnych Wykonawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.
13. Jakiekolwiek postanowienia umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony Informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa.
14. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia ich przez osoby, którymi wykonawca posługuje się w ramach wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości   
    0,5 % wartości umowy za każdy przypadek naruszenia. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

**POSTANOWIENIA REGULUJĄCE ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY DO  ZREALIZOWANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO WZGLĘDEM OSÓB, KTÓRYCH DANE ZAMAWIAJĄCY POZYSKAŁ OD WYKONAWCY**

**§ 19**

W każdym przypadku, gdy w związku z zawarciem umowy lub wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osobowe osób kontaktowych ze strony Wykonawcy, a także członków personelu Wykonawcy lub podwykonawcy biorących udział w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tym osobom, w sposób i w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego, zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do umowy.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 20**

Zamawiający nie dopuszcza zmian umowy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 i 5 lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 21**

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedyniewynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia.

**§ 22**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. W przypadku powstania sporu na tle wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego według siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i po jednym dla każdego z Wykonawców.

**§ 23**

Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część:

**Załącznik nr 1** - Dokumentacja z postępowania oraz oferty Wykonawców.

**Załącznik nr 2** - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez WMK SA.

**Załącznik nr 3** - Regulamin przesyłania faktur elektronicznych.

**Załącznik nr 4** – Wzór umowy definitywnej

**Załącznik nr 5** – Informacja dotycząca beneficjentów rzeczywistych.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCY:**



**IV**