KKU.261....2025
Nr postępowania: 991/PN-120/2025
NU/…./2025

UMOWA Nr RE.......................
Data zawarcia przy podpisach Stron w Krakowie pomiędzy lub W dniu ………………………. r. w Krakowie pomiędzy:
Wodociągami Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057956, NIP: 675-00-00-065; REGON: 350720714; 
BDO  000007387, Kapitał zakładowy: 234 567 000,00 zł w całości opłacony, które reprezentują:

1. Wiceprezes Zarządu/Członek Zarządu - .................................................................................

2. Wiceprezes Zarządu/Członek Zarządu - …….........................................................................
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a

...................................................................................................................................................................
z siedzibą w:...................................................................................................................................

zarejestrowanym w .......................................................................................................................

pod numerem .................................., NIP: ......................................; REGON: ................. Kapitał zakładowy: .................................................................; którego reprezentują:

1. .................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT  UMOWY

§ 1

Przedmiotem umowy ramowej jest: "Sukcesywne prace z zakresu usuwania awarii, wykonywania napraw oraz przeglądów na obiektach energetycznych, liniach kablowych niskiego i średniego napięcia WMK S.A.", które Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji.
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru pisemnej oferty Wykonawcy, 
a dokumentacja z postępowania oraz oferta stanowią załącznik nr 1 do umowy. 
Stawki określone w ofercie wybranej w niniejszym postępowaniu mają zastosowanie 
do wszelkich prac bez względu na ich złożoność, terminowość, organizację prac itp.

Zakończenie wykonania poszczególnych prac składających się na przedmiot umowy zostanie stwierdzone podpisaniem przez strony protokołu odbioru. Dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru nie zawierającego uwag przyjmuje się za dzień prawidłowego wykonania danej roboty. Protokół odbioru zawiera m.in.: kosztorys, ilość przepracowanych godzin, datę 
i podpisy upoważnionych przez strony osób.
WARUNKI  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA  NA  WYKONANIE  KONKRETNEGO ZLECENIA
§ 2

1. Udzielenie zamówienia na wykonanie konkretnej pracy, innej  niż zlecenie usunięcia awarii, zostanie poprzedzone wysłaniem do Wykonawcy zapytania pocztą elektroniczną o cenę, termin i ewentualnie inne warunki realizacji tejże pracy.
2. Treść zapytania będzie zawierać postanowienia dotyczące przedmiotu tej pracy, terminu wykonania, ceny oraz ewentualne zalecenia dotyczące realizacji zamówienia, a także ewentualnie pozostałe dane do opracowania oferty. Wykonawca ma obliczyć cenę na podstawie udostępnionej mu dokumentacji i własnego doświadczenia.
3. Wykonawca ma obowiązek odpowiedzieć składając ofertę w terminie 3 dni od otrzymania zapytania Zamawiającego. Oferta powinna być sporządzona na podstawie udostępnionej dokumentacji, ewentualnie także wizji w terenie i powinna zawierać cenę i termin wykonania danej pracy, ponadto należy do oferty dołączyć opracowaną szczegółową wycenę. Oferta nie może zawierać cen wyższych niż zawarte w załączniku do formularza oferty z przetargu (stawek) do umowy. 

4. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oferty w terminie, o którym mowa w ust. 3 – Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin do złożenia oferty, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający wykona uprawnienia określone w niniejszej umowie.
5. W przypadku zlecenia  prac polegających na usunięciu  awarii, ich zakres będzie ustalany przez Zamawiającego każdorazowo w dniu udzielenia zamówienia na wykonanie tych prac, przy czym zgłoszenia prac awaryjnych Zamawiający dokona telefonicznie (sporządzając na tę okoliczność notatkę), pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do prac awaryjnych w terminie określonym w § 3 ust. 3 umowy, a zakończyć w terminie każdorazowo uzgodnionym z Zamawiającym. Rozliczenie prac za powyższe roboty nastąpi na podstawie szczegółowej wyceny powykonawczej (kosztorysów powykonawczych), przy czym wartość stawek nie może przekraczać wartości określonych w ofercie.
TERMIN  REALIZACJI  UMOWY

§ 3

1. Strony zgodnie ustalają, że udzielanie poszczególnych zamówień na podstawie niniejszej umowy będzie następować sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy, 
z zastrzeżeniem § 4.

2. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac w terminie do 24 godzin od daty przyjęcia przez Zamawiającego oferty.

3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac awaryjnych w ciągu 2 godzin od momentu dokonania zgłoszenia.
4. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania poszczególnych prac, w tym prac awaryjnych - obejmuje również okres przeznaczony na dokonanie niezbędnych prób i badań kontrolnych, rozruchu, usunięcia stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego wad oraz opracowanie i uzgodnienie dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego danej pracy.

5. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć realizację konkretnych prac w terminie ustalonym przez Strony.
6. Podane w ofercie i SWZ ilości należy traktować jako orientacyjne. Rzeczywista ilość wykonanych prac wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego, a ich wartość nie przekroczy wartości umowy. 
§ 4

1. Strony zgodnie oświadczają, że termin realizacji przedmiotu umowy określony w § 3 ust. 1 ulegnie skróceniu w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 11 ust. 1 umowy.

2. W przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 11 ust. 1 w terminie określonym w § 3 ust. 1 Strony dopuszczają możliwość przedłużenia - w drodze aneksu - terminu realizacji przedmiotu umowy.

OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO

§ 5

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w celu realizacji poszczególnych prac.

2. Zamawiający dokona odbiorów przewidzianych prac wykonanych zgodnie z zamówieniem.

3. Zapewni dostęp pracownikom Wykonawcy do budynków i pomieszczeń na terenie jednostek organizacyjnych, w których będą wykonywane czynności stanowiące przedmiot umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w  sposób określony 
w § 11 umowy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy, zgodnie z:

1) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2) z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – atesty, karty katalogowe, DTR (dokumentacje techniczno – ruchowe), należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót; nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą przenosząca normy europejskie lub odpowiedni;

3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażonych we właściwy sprzęt;

4) ustalonymi terminami realizacji konkretnych prac.

2. Do obowiązków Wykonawcy robót budowlanych należy także:

1) Przejęcie pełnej odpowiedzialności za:

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy;

2) Utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:

a. ochronę mienia,

b. nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

c. wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych prac,

3) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego;

4) Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

§ 7
1. Wykonawca zobowiązuje się - przed rozpoczęciem realizacji nin. umowy - do ubezpieczenia   firmy w zakresie odpowiedzialności za szkody w mieniu  znajdującym się na placu budowy 
i możliwych szkód w mieniu budowy, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem prac budowlanych zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami budowlanymi, funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie budowy, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość niniejszej umowy.

3. Kopie stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na żądanie Zamawiającego.

4. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacaniem składek  ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie terenu budowy (lub innych miejsc, na których mają być prowadzone roboty) informujące i ostrzegające, związane z realizacją przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania terenu i zaplecza budowy, dróg dojazdowych 
i chodników w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz do usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci własnym kosztem i staraniem.

3. Wykonawca zobowiązuje się do popierania i ochrony interesów Zamawiającego w kontaktach ze stroną trzecią oraz do współdziałania z nim przy rozwiązywaniu problemów.
4. Wykonawca zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono roboty budowlane (dotyczy to również dróg dojazdowych, z których korzystał Wykonawca, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze budowy) oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się postępować z odpadami w sposób zgodny z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjątkiem złomu stalowego, który stanowi własność Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście lub przy pomocy podwykonawców w sposób określony w § 9. 

ZASADY  ZAWIERANIA  UMÓW  O  PODWYKONAWSTWO

§ 9
1. Wykonawca może pisemnie powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że okresy rozliczeniowe i terminy płatności przewidziane w umowach o podwykonawstwo nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej podwykonawcy dostawy lub usługi. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ważnych umów o podwykonawstwo, będą stanowić załącznik do niniejszej umowy. Za usługi powierzone Wykonawca odpowiada jak za własne działania.

2. W zakresie podwykonawstwa Wykonawca:

1) przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz kopie ich zmian - w terminie 7 dni od ich zawarcia;
2) pod rygorem zapłaty kar umownych na wezwanie Zamawiającego doprowadza do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony powyżej w ust. 1.

ODBIÓR  ROBÓT  BĘDĄCYCH  PRZEDMIOTEM  KONKRETNEJ PRACY
§ 10
1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów wykonanych prac:

1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie zakresu prac zatwierdzonego przez osobę upoważnioną, 

2) odbiór końcowy po zrealizowaniu pełnego zakresu konkretnej pracy,

3) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji i rękojmi konkretnej pracy.

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego bądź końcowego upoważnionym pracownikom Zamawiającego, o którym mowa w § 18, oraz pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.

3. Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych od daty doręczenia do jego siedziby zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego bądź końcowego, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w niniejszej umowie, powoła Komisję Odbioru, ustali termin odbioru, powiadomi Wykonawcę o tym terminie, a następnie rozpocznie odbiór.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego bądź końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia i do tego czasu odstępuje od odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru.

5. Odbiór nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień umowy obniżają wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości lub użyteczności przedmiotu umowy, albo

2) zażądać wykonania przedmiotu umowy względnie jego części po raz drugi na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do naliczania kar umownych w wysokości i sposób określony w § 15 umowy.
7. Po zakończeniu odbioru częściowego oraz po zakończeniu odbioru końcowego zostaną podpisane przez Strony protokoły odbioru.

8. Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancji i rękojmi i polega na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w tym okresie. 

WYNAGRODZENIE  ORAZ  WARUNKI  PŁATNOŚCI

§ 11
1. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie prac składających się na przedmiot umowy nie przekroczy kwoty netto: 855 500,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
2. Ceny jednostkowe wskazane w ofercie są niezmienne przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. W przypadku istotnych zmian warunków realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości cen jednostkowych - o współczynnik wynegocjowany przez Zamawiającego i Wykonawcę lecz nie większy niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających wniosek Wykonawcy o waloryzację.  W tym przypadku:
1) Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest jeden raz w okresie 12 miesięcznym nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

2)  Wykonawca składa Zamawiającemu wniosek o dokonanie waloryzacji cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem wskazującym wpływ zmian cen materiałów lub kosztów na przedmiot umowy  w tym na ceny jednostkowe, na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające wzrost cen, 

3) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

· przedmiotem umowy jest usługa

· okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

3. Zmiana wartości cen jednostkowych zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu, przy czym tak wprowadzona zmiana nie będzie miała wpływu na łączną kwotę wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie ustalone dla poszczególnych prac w oparciu o stawki wskazane w ofercie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, do którego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c.

§ 12
1. Wynagrodzenie określane na zasadach wskazanych w § 11 ust. 2 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie – związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

2. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 2, nastąpi na podstawie faktury Wykonawcy za wykonanie pełnego zakresu konkretnej pracy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktur częściowych za rzeczywiście wykonany zakres prac. Faktury częściowe mogą być wystawiane przez Wykonawcę nie częściej niż raz na miesiąc. Warunkiem wystawienia faktury częściowej jest pisemne zatwierdzenie przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego częściowo wykonanych robót.

4. Wystawienie faktury możliwe jest po podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub częściowego konkretnej pracy.

5. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub częściowego konkretnej pracy wystawi i dostarczy do Zamawiającego fakturę końcową lub częściową. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury zgodnie z przepisami prawa, a ponadto podać na nich numer niniejszej umowy.

6. Faktury Wykonawcy zostaną zrealizowane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia do Zamawiającego - przelewem na rachunek bankowy w …………………………….., nr rachunku ………………………………., przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego. Strony dopuszczają możliwość wysyłania faktur elektronicznych na adres e’mail: efaktury@wodociagi.krakow.pl, o ile Strony złożą oświadczenie zgodne z załącznikiem 
nr 3.

7. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą,  w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
8. Strony zgodnie oświadczają, że okresy rozliczeniowe oraz terminy płatności przewidziane w umowach z podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż okresy rozliczeniowe i terminy płatności wynikające z niniejszej umowy. 
9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek) przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego wykaże niezasadność takiej zapłaty.

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
11. Z chwilą uregulowania należności względem lidera, wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu świadczeń wykonanych w ramach konsorcjum dla Zamawiającego, pozostali uczestnicy konsorcjum nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace.
12. Wykonawca oświadcza, że:

1) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych jest:

a) mikro przedsiębiorcą,

b) małym przedsiębiorcą,

c) średnim przedsiębiorcą,

d) dużym przedsiębiorcą.

2) w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:
a) jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony,

c) nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny ani jako podatnik VAT zwolniony.

13. Wykonawca oświadcza, że wskazany w § 11 ust. 6 umowy rachunek do celów płatności  należności wynikających z umowy jest zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanym dalej w umowie wykazem. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego jeżeli rachunek wskazany w § 11 ust. 6 umowy zostanie usunięty z  wykazu i wskazania w formie pisemnej nowego rachunku, zawartego w wykazie.

14. Zamawiający oświadcza, że należności Wykonawcy wynikające z umowy będzie płacił  przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
15. Jeżeli do wykonanych prac wymagane są instrukcje obsługi i eksploatacji, Wykonawca dostarczy je najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego. W razie niedostarczenia ich 
w tym terminie Zamawiający ma prawo wstrzymać odbiór i płatność faktury końcowej.

16. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentacji z postępowania oraz niniejszej umowie, a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu określanym na zasadach wskazanych w § 11 ust. 2 niniejszej umowy.

17. Wykonawca oświadcza, że jego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest (imiona i nazwiska, bez numeru PESEL) ........................................................................................ .......................................................................................................................................................
18. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wodociągów Miasta Krakowa S.A. o zmianie osoby jego beneficjenta rzeczywistego i aktualizacji oświadczenia wskazanego 
w ust. 17 powyżej, bez potrzeby zawierania aneksu do umowy.
GWARANCJA  ORAZ  RĘKOJMIA 

§ 13
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji i rękojmi.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy: ..... miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania danej pracy.

3. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

4. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi:

1) O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, w formie pisemnej lub na adres e-mail: ……………....…..

2) Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o wykryciu wady.

3) Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 2) nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążący dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego, pod warunkiem, iż uprzednio Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin 7 dniowy na podpisanie protokołu.

4) Termin usunięcia wad Strony wspólnie określą w protokole, o którym mowa w pkt 3). Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

5) Wady nieusunięte w terminie, o którym mowa w pkt 4), których Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie w nim wyznaczonym, mogą być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia innym osobom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w terminie nie krótszym niż siedem dni. 

1) W sytuacji zastępczego wykonania rozliczenie z Wykonawcą kosztów z tego tytułu nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej noty obciążeniowej Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

§ 14
1. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z niniejszą Umową, w tym z naruszeniem terminów z niej wynikających, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innej osobie na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).

2. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od Umowy nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 395 § 2 zd.1 kodeksu cywilnego.

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 rozliczenie z Wykonawcą kosztów zastępczego wykonania nastąpi na podstawie noty obciążeniowej Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności wynikającej z w/w noty z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa 
w § 11 ust. 2.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy albo zastępczego wykonania Wykonawca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji wykonanych prac przy udziale Zamawiającego.

6. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 5 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający upoważniony jest do wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy.

7. Strony zobowiązują się do rozliczenia prac, które zostały należycie wykonane i odebrane przez Zamawiającego.

KARY  UMOWNE

§ 15
1. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w razie nieprzystąpienia do wykonania lub niewykonania poszczególnych prac 
w uzgodnionym terminie.

2. W razie zwłoki Zamawiającego z wyłącznych przyczyn leżących po jego stronie w odbiorze poszczególnych prac, Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych w wysokości 
0,5 % wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych związanych z podwykonawstwem 
z tytułu: 
a. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom - w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo z danym podwykonawcą za każdy dzień zwłoki;

b. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2 000,00 zł;

c. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto określonego w przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo;
d. niewykonania obowiązków, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 2) - w wysokości 1 000,00 zł.
4. Każda ze Stron może ograniczyć wysokość naliczanych kar lub odstąpić od naliczania kar umownych.

5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona z winy, której doszło do odstąpienia od umowy, zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wartości umowy netto.
7. Całkowita maksymalna wysokość kar umownych obciążających Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia umownego netto, z zastrzeżeniem ust. 5.
POUFNOŚĆ  I  OCHRONA  INFORMACJI

§ 16
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy, w tym nieujawniania, nieprzekazywania osobom trzecim oraz do niewykorzystywania we własnej działalności, w zakresie szerszym niż niezbędny do realizacji umowy, uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji, ich źródła i sposobu przetwarzania:

1) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

2) innych informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących Zamawiającego;

3) informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

4) informacji stanowiących inne tajemnice chronione właściwymi przepisami prawa (dalej: Informacje poufne).

2. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania oraz niewykorzystywania Informacji poufnych w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Obowiązek wskazany w ust. 1 nie dotyczy informacji lub materiałów:

1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa; 

2) których ujawnienie następuje na żądanie organów administracyjnych lub sądowych, w tym na potrzeby postępowań sądowych;

3) które są powszechnie znane;

4) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy.

4. W przypadku ujawnienia osobie trzeciej Informacji poufnych w przypadkach, w których uzyska na to zgodę Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie odpowiednich przepisów prawa, Wykonawca w pisemnej umowie z osobą trzecią zastrzeże ich poufność, chyba że nie będzie to dopuszczalne ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w której zapewni, że osoba, której takie informacje zostały ujawnione, zobowiąże się do zachowania poufności w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszej umowie.

5. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek ujawnienia Informacji poufnych, Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje z Zamawiającym możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, zapewnienia o ochronie ujawnionych Informacji poufnych. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy takie działania stanowiłyby naruszenie przez Wykonawcę bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Wykonawca ma obowiązek ochrony Informacji poufnych niezależnie od formy ich przetwarzania (m.in. przekazów ustnych, dokumentów papierowych lub informacji zapisanych w postaci elektronicznej) ani stanu zaawansowania prac. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się stosować odpowiednie procedury oraz zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne co najmniej w zakresie, w jakim stosuje je w odniesieniu do własnych informacji chronionych niezwiązanych z wykonywaniem umowy o zbliżonym charakterze i wartości, przy czym w każdym wypadku muszą one zapewniać dochowanie obowiązków związanych z ochroną Informacji poufnych, o których mowa w niniejszym paragrafie.

7. Wykonawca odpowiada również za niezachowanie Informacji poufnych w tajemnicy przez osoby, którym powierzył wykonanie swoich obowiązków w ramach niniejszej umowy jak za działania lub zaniechania własne. Postanowienie to dotyczy w szczególności personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców. 

8. Postanowienia dotyczące poufności będą obowiązywać przez czas obowiązywania umowy oraz przez 5 (pięć) lat po zakończeniu jej obowiązywania. Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca, według wyboru Zamawiającego przekazanego pisemnym oświadczeniem skierowanym do wykonawcy, zwróci Zamawiającemu lub zniszczy w terminie 7 (siedmiu) dni wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty zawierające Informacje poufne. 
W odniesieniu do Informacji poufnych przechowywanych elektronicznie, Wykonawca usunie je ze swoich zasobów komputerowych oraz nośników informacji, przed usunięciem umożliwiając jednak Zamawiającemu wykonanie ich kopii. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały wszystkie osoby, którymi posługiwał się on wykonywaniu przedmiotu umowy, a w szczególności podwykonawcy. Za należyte wykonanie przez te osoby zwrotu lub – odpowiednio – usunięcia Informacji poufnych Wykonawca odpowiada jak zadziałania lub zaniechania własne. 

9. Jakiekolwiek postanowienia umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony Informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa.

10. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia ich przez osoby, którymi wykonawca posługuje się w ramach realizacji umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy przypadek naruszenia. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

POSTANOWIENIA  REGULUJĄCE  ZOBOWIĄZANIE  WYKONAWCY  DO  ZREALIZOWANIA  OBOWIĄZKU  INFORMACYJNEGO  W  IMIENIU  ZAMAWIAJĄCEGO  WZGLĘDEM  OSÓB,  KTÓRYCH  DANE  ZAMAWIAJĄCY  POZYSKAŁ  OD  WYKONAWCY

§ 17
W każdym przypadku, gdy w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osobowe osób kontaktowych ze strony Wykonawcy, a także członków personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców biorących udział w realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tym osobom, w sposób i w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do umowy.

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 18
1. Do wzajemnych kontaktów z ramienia Zamawiającego jest upoważniony: ........................
..............................................................................................................................................

2. Do wzajemnych kontaktów z ramienia Wykonawca jest upoważniony: Michał Warszawski, 
tel. 12 639 22 23, e-mail: michal.warszawski@wodociagi.krakow.pl, Frączek Marek, tel. 12 639 22 21, e-mail: marek.fraczek@wodocigi.krakow.pl lub inny upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
§ 19
Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian umowy chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian została przewidziana w SWZ lub wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 21
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy lub Umowę zawarto w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 22
Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część:

Załącznik nr 1 - Dokumentacja z postępowania oraz oferta Wykonawcy;

Załącznik nr 2 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez WMK SA;

Załącznik nr 3 – Regulamin przesyłania faktur elektronicznych;
Załącznik nr 4 – Kopie umów z podwykonawcą.

Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca beneficjentów rzeczywistych.

ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
3
am

