UMOWA  NR  RE......................

W dniu ………………………. r. w Krakowie pomiędzy lub Data zawarcia przy podpisach Stron w Krakowie pomiędzy:

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057956; NIP: 6750000065; REGON: 350720714; BDO: 000007387, Kapitał zakładowy: 235 837 000,00 zł w całości opłacony, którą reprezentują:

- Wiceprezes Zarządu / Członek Zarządu -  ...........................................................

- Wiceprezes Zarządu / Członek Zarządu - ..............................................................

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a

.......................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

## PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia pn.: „Renowacja bezrozkopowa kolektora ogólnospławnego Wilgi w Krakowie”, które Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji.

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa, bezwykopowa renowacja kolektora ogólnospławnego Wilgi w Krakowie (odcinek od komory ID 190051 do komory ID 190539 oraz odcinek od komory ID 190051 do wylotu rzeki Wilgi), wraz z renowacją komór i miejsc włączeń przykanalików.

- Charakterystykę oraz szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Specyfikacja Warunków Zamówienia, Specyfikacja Techniczna oraz oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część umowy.

- Szczegółowy zakres prac obejmuje m.in.:

- roboty przygotowawcze, w tym inspekcję TV, czyszczenie hydrodynamiczne, frezowanie przeszkód oraz wykonanie obejścia (by-passu) zapewniającego ciągłość pracy systemu kanalizacyjnego,

- zabezpieczenie istniejącego kabla światłowodowego przed uszkodzeniem,

- wykonanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy, tymczasowy projekt organizacji ruchu),

- roboty podstawowe (renowacja metodą CIPP, naprawy punktowe, uszczelnienia przecieków),

- dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną i badaniami odbiorowymi.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną, przeprowadził wizję lokalną i posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w trakcie realizacji prac w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ponosi pełną odpowiedzialność za ich transport oraz utylizację zgodnie z przepisami prawa.

- Wykonawca posiada wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) pod numerem rejestrowym: ..............................., uprawniający do realizacji przedmiotu zamówienia.

## OBOWIĄZKI STRON

## § 2

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - przekazywania Wykonawcy szczegółowego zakresu zlecanych prac,

  - odbioru wykonanych prac zgodnie z wymogami specyfikacji i warunkami umowy,

  - zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonywania prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz dokumentacją projektową,

- zapewnienia ciągłości pracy systemu kanalizacyjnego poprzez wykonanie i obsługę tymczasowego układu pompowego (by-passu),

- opracowania i wdrożenia projektów organizacji ruchu na czas robót oraz uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień zajęcia pasa drogowego,

- ochrony infrastruktury technicznej (w tym kabla światłowodowego) wewnątrz kanałów,

- zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji prac,

- wykonania przedmiotu umowy osobiście lub przy udziale podwykonawców, w sposób określony w § 3.

#### ZASADY  ZAWIERANIA  UMÓW  O  PODWYKONAWSTWO

§ 3

- Wykonawca może pisemnie zlecić podwykonawcom wykonanie części zamówienia, z zastrzeżeniem, że okresy rozliczeniowe i terminy płatności przewidziane w umowach o podwykonawstwo nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy usługi. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ważnych umów o podwykonawstwo, Zamawiającego będą stanowić załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Za usługi podzlecone Wykonawca odpowiada jak za własne działania.

- W zakresie podwykonawstwa Wykonawca:

- przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi, oraz kopie ich zmian - w terminie 7 dni od ich zawarcia;

- weryfikuje umowy o podwykonawstwo pod kątem okresów rozliczeniowych i terminów płatności, które nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia podmiotowi zlecającemu faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy usługi,

- pod rygorem zapłaty kar umownych na wezwanie Zamawiającego doprowadza do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony powyżej w pkt 2).

#### SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

§ 4

- Strony zgodnie ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30.11.2026r.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować powierzone prace w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, a także wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

- Wykonawca zobowiązuje się nieczystości  powstałe z procesu hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji przetransportować do Oczyszczalni Ścieków „Płaszów” przy ul. Kosiarzy w Krakowie (stacja odbioru nieczystości - ob. 80), gdzie będą one odbierane nieodpłatnie. Transport winien odbywać się samochodami specjalistycznymi, asenizacyjnymi.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości pracy systemu kanalizacyjnego poprzez wykonanie obejścia (by-passu) zgodnie z projektem, przy zapewnieniu pomp

(w zabudowie dźwiękochłonnej w rejonach zabudowanych), rurociągów i tymczasowych zamknięć kanałów.

- Wykonawca przed przystąpieniem do montażu wykładziny CIPP (utwardzanej promieniami UV) zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejącego w kolektorze przewodu światłowodowego przed przesunięciem. Po zakończeniu prac Wykonawca przeprowadzi badania potwierdzające prawidłowość pracy każdego z włókien światłowodu bez tłumienia.

- W zakresie renowacji kanałów metodą CIPP:

- Prace obejmują czyszczenie (mechaniczne i hydrodynamiczne), frezowanie przeszkód, inspekcję CCTV, wciągnięcie rękawa, utwardzanie promieniami UV z ciągłym monitoringiem parametrów (temperatura, ciśnienie, prędkość) oraz wykonanie raportu z utwardzania;

- Wszelkie włączenia przykanalików należy naprawić za pomocą kształtek kapeluszowych, a wloty kanałów bocznych – za pomocą zaprawy mineralnej lub laminatu.

- Renowację komór i kominów złazowych należy wykonać przy użyciu chemii budowlanej (mineralna zaprawa naprawcza typu SPCC o wysokiej odporności na siarczany, spełniająca wymogi określone w OPZ, m.in. klasa ekspozycji XA-3).

- Prace muszą być prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo, przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż. Wykonawca zapewni sprzęt ochrony osobistej, urządzenia do wykrywania gazów oraz wentylację. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych progów stężenia gazów, prace muszą zostać natychmiast przerwane.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren, a także do opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektów organizacji ruchu oraz zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy na czas wydarzeń sportowych (Cracovia Maraton, Bieg Nocny, Bieg Trzech Kopców, Cracovia Półmaraton Królewski), w tym utwardzić teren (min. 2,5 m szerokości) w sposób umożliwiający przejazd osób na wózkach.

- Kierownik budowy musi posiadać podpis elektroniczny (wymóg cyfryzacji procesu budowlanego).

§ 5

- Do wzajemnych kontaktów związanych z realizacją niniejszej umowy WMK S.A. upoważnia: Inspektora Nadzoru, Macieja Klimasa, tel. służbowy: +48 606440217, adres e-mail: Maciej.Klimas@wodociagi.krakow.pl, który jest upoważniony do pełnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami oraz do podpisywania dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń wykonanych prac.

- Wykonawca ustanawia odpowiedzialnego za prace będące przedmiotem umowy: ……………………………., tel. ………………………….., adres e-mail: ………………………………….., który jest upoważniony do podpisywania dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń za wykonane prace.

- Strony będą nawzajem informować się mailem lub pisemnie o każdorazowej zmianie osób upoważnionych do wzajemnych kontaktów.

# WYNAGRODZENIE  ORAZ  WARUNKI  PŁATNOŚCI

§ 6

      - Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z treścią złożonej przez Wykonawcę oferty, jest wynagrodzenie ryczałtowe - do którego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c.

      - Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi: w kwocie netto: ....................... zł (słownie: .............................................../100) powiększona o należny podatek VAT.

      - Wartość wynagrodzenia Wykonawcy określona w ofercie obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie – związane z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy.

      - Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, po wykonaniu poszczególnych prac oraz dokonaniu przez Zamawiającego ich  odbioru bez zastrzeżeń.

      - Wykonawca zobowiązany jest wystawić faktury nie później niż siódmego dnia od podpisania protokołu odbioru. Do każdej  należności netto na fakturze Wykonawca naliczy należny podatek VAT. Wykonawca zobowiązany jest właściwie opisać przedkładane dokumenty.

      - Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę ustrukturyzowaną (dalej także jako: faktura) z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT bądź przepisach wykonawczych do tej ustawy, uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania; w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT oraz niniejszej umowie.

      - Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania jej przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16, art. 106nf ust. 1 oraz art. 106nh ust. 1 ustawy o VAT datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.

      - W przypadku, gdy bieg terminu płatności Wykonawcy liczony jest od dnia wystawienia faktury, wówczas Strony zgodnie uznają, że w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16, art. 106nf ust. 1 oraz art. 106nh ust. 1 ustawy o VAT, ów termin rozpoczyna się pierwszego dnia po przesłaniu (dosłaniu) ww. faktur do KSeF przez Wykonawcę. proszę dalej poprawić

      - W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF, o której mowa w art. 106nda ust. 1 i nast. ustawy o VAT bądź też awarii całkowitej KSeF, o której mowa w art. 106ne ust. 3 w zw. z art. 106ng ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego doręczenia faktury na adres e-maili Zamawiającego: efaktury@wodociagi.krakow.pl, a także postępowania w tych przypadkach zgodnie z przepisami wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych.

      - W razie stwierdzenia błędu, pomyłki lub zaistnienia innej przyczyny dla korekty danych ujętych w fakturze ustrukturyzowanej, Wykonawca  za wyjątkiem przypadków gdzie przepisy prawa  dopuszczają wystawienie faktury korygującej  poza KSeF, wystawi fakturę korygującą ustrukturyzowaną przy użyciu KSeF w terminie 5 dni od dnia otrzymania (w jakiejkolwiek formie) od Zamawiającego żądania wystawienia faktury korygującej. Do czasu spełnienia tego żądania Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Wykonawcy.

      - Faktura Wykonawcy zostanie zrealizowana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia (udostępnienia w KSeF lub doręczenia w trybie awaryjnym) do Zamawiającego – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w …........................................... nr rachunku .......................................................................…, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

      - Strony zgodnie oświadczają, że okresy rozliczeniowe oraz terminy płatności przewidziane 
w umowach z podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż okresy rozliczeniowe i terminy płatności wynikające z niniejszej umowy.

      - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek) przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego wykaże niezasadność takiej zapłaty.

      - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

      - Z chwilą uregulowania należności względem lidera, wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu świadczeń wykonanych w ramach konsorcjum dla Zamawiającego, pozostali uczestnicy konsorcjum nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace.

      - Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

      - Wykonawca oświadcza, że:

- w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych jest:

        - mikro przedsiębiorcą,

        - małym przedsiębiorcą

        - średnim przedsiębiorcą,

        - dużym przedsiębiorcą.

- w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:

        - jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

        - jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony,

        - nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny ani jako podatnik VAT zwolniony

      - Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 11 umowy rachunek do celów płatności  należności wynikających z Umowy jest zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i, zwanym dalej w Umowie wykazem. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, jeżeli rachunek wskazany w ust. 11 umowy zostanie usunięty z wykazu 
i wskazania, w formie pisemnej, nowego rachunku, zawartego w wykazie.

      - Zamawiający oświadcza, że należności Wykonawcy wynikające z Umowy będzie płacił przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

      - Wykonawca oświadcza, że jego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest (imiona i nazwiska, bez numeru PESEL) ....................................................................

      - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wodociągów Miasta Krakowa S.A. o zmianie osoby jego beneficjenta rzeczywistego i aktualizacji oświadczenia wskazanego 
w ust. 20 powyżej, bez potrzeby zawierania aneksu do umowy.

#### ODBIÓR  PRZEDMIOTU  UMOWY

§ 7

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- Odbiór techniczny, o którym mowa w ust. 3,

- odbiór końcowy po bezusterkowym zrealizowaniu przedmiotu umowy,

- odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

- Odbiór końcowy i ostateczny dokonywany jest przez powołaną przez Zamawiającego Komisję Odbioru przy udziale Wykonawcy. Inspektor Nadzoru sprawdza kompletność oraz poprawność przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji.

- Odbiór techniczny odbywa się po przeprowadzeniu na zlecenie Wykonawcy inspekcji telewizyjnej oraz prób szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610. Raport z inspekcji (w formacie IKAS lub WinCan) musi zawierać: opis odcinka (materiał, wielkość, długość, ilość przyłączy), wykres spadków dna oraz zapis wideo w formacie cyfrowym.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie (również mailowo na adres osoby upoważnionej wskazanej w § 5).

- Warunkiem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego jest przeprowadzenie wszystkich wymaganych prób, badań kontrolnych oraz usunięcie wszelkich usterek.

- W dniu zgłoszenia gotowości Wykonawca przekazuje kompletną dokumentację powykonawczą (w tym inwentaryzację geodezyjną, atesty, dokumenty gwarancyjne) oraz zwraca dziennik budowy.

- Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów skutkuje odmową rozpoczęcia procedury odbioru.

- Zamawiający powoła Komisję Odbioru w terminie 10 dni roboczych od skutecznego zgłoszenia gotowości. Zakończenie prac Komisji powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty jej rozpoczęcia.

- W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru, Zamawiający przerywa czynności odbiorowe i wyznacza termin ich usunięcia. Po ponownym zgłoszeniu gotowości, terminy odbioru biegną na nowo.

- Zakończenie prac Komisji Odbioru następuje z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego (bez zastrzeżeń).

- W razie stwierdzenia wad nieusuwalnych, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie lub zażądać wykonania prac ponownie na koszt Wykonawcy.

- Odbiór ostateczny dokonywany jest po upływie terminu gwarancji w celu potwierdzenia usunięcia wad ujawnionych w tym okresie.

#### GWARANCJA  ORAZ  RĘKOJMIA

§ 8

- Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz z tytułu gwarancji na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- Okresy gwarancji i rękojmi rozpoczynają się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.

- Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi:

  - Zamawiający zgłasza wadę Wykonawcy niezwłocznie, pisemnie lub na adres e-mail: .......................................

  - Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia.

  - Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W przypadku niestawiennictwa przedstawiciela Wykonawcy, wiążący dla stron jest protokół sporządzony jednostronnie przez Zamawiającego.

  - Termin usunięcia wady określa Zamawiający w protokole. Usunięcie wady wymaga potwierdzenia protokolarnym odbiorem naprawy.

  - W przypadku bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wady, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie zastępcze innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Koszty wykonania zastępczego zostaną udokumentowane notą obciążeniową, płatną przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia powyższych kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub innych przysługujących Wykonawcy należności.

#### ODPOWIEDZIALNOŚĆ  Z  TYTUŁU  NIEWYKONANIA  LUB  NIENALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

§ 9

- Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą umową, w tym z naruszeniem terminów z niej wynikających, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- W sytuacji zastępczego wykonania, rozliczenie z Wykonawcą kosztów nastąpi na podstawie noty obciążeniowej Zamawiającego, płatnej w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności wynikającej z powyższej noty z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 2.

- Niezależnie od postanowień ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy albo zastępczego wykonania Wykonawca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do:

  - sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót przy udziale Zamawiającego;

  - usunięcia z terenu budowy wzniesionych przez siebie obiektów tymczasowych;

  - przekazania protokolarnie Zamawiającemu zinwentaryzowanych robót i placu budowy.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 5, w wyznaczonym terminie, Zamawiający upoważniony jest do wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy.

- Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 395 § 2 zdanie pierwsze Kodeksu cywilnego.

- We wszystkich przypadkach odstąpienia od umowy oraz zastępczego wykonania, Strony zobowiązują się do rozliczenia robót, które zostały należycie wykonane i odebrane przez Zamawiającego.

# KARY  UMOWNE

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w razie nieprzystąpienia do wykonania lub niewykonania poszczególnych prac w uzgodnionym terminie.

- W razie zwłoki Zamawiającego w odbiorze poszczególnych prac z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom – 0,5% wartości wynagrodzenia netto określonego w umowie o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 2 000,00 zł za każdy przypadek;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,5% wynagrodzenia umownego netto określonego w przedłożonej umowie;

- niewykonania obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3) – 1 000,00 zł za każdy przypadek.

- Każda ze Stron może ograniczyć wysokość naliczanych kar lub odstąpić od ich naliczania w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

- Roszczenia o zapłatę kar umownych nie pozbawiają Stron prawa żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Strona z winy której nastąpiło odstąpienie, zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 5% wartości umowy netto.

- Całkowita maksymalna wysokość kar umownych obciążających każdą ze Stron jest ograniczona do wysokości 100% wynagrodzenia umownego netto, z zastrzeżeniem ust. 5.

#### POUFNOŚĆ  I  OCHRONA  INFORMACJI

§ 11

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy, w tym nieujawniania, nieprzekazywania osobom trzecim oraz do niewykorzystywania we własnej działalności, w zakresie szerszym niż niezbędny do realizacji umowy, uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji, ich źródła i sposobu przetwarzania:

  - informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - innych informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących Zamawiającego;

  - informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

  - informacji stanowiących inne tajemnice chronione właściwymi przepisami prawa (dalej: Informacje poufne).

- Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania oraz niewykorzystywania Informacji poufnych w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Obowiązek wskazany w ust. 1 nie dotyczy informacji lub materiałów:

- których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

- których ujawnienie następuje na żądanie organów administracyjnych lub sądowych, w tym na potrzeby postępowań sądowych;

- które są powszechnie znane;

- w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy.

- W przypadku ujawnienia osobie trzeciej Informacji poufnych w przypadkach, w których uzyska na to zgodę Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie odpowiednich przepisów prawa, Wykonawca w pisemnej umowie z osobą trzecią zastrzeże ich poufność, chyba że nie będzie to dopuszczalne ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w której zapewni, że osoba, której takie informacje zostały ujawnione, zobowiąże się do zachowania poufności w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszej umowie.

- Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek ujawnienia Informacji poufnych, Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje z Zamawiającym możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, zapewnienia o ochronie ujawnionych Informacji poufnych. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy takie działania stanowiłyby naruszenie przez Wykonawcę bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca ma obowiązek ochrony Informacji poufnych niezależnie od formy ich przetwarzania (m.in. przekazów ustnych, dokumentów papierowych lub informacji zapisanych w postaci elektronicznej) ani stanu zaawansowania prac. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się stosować odpowiednie procedury oraz zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne co najmniej w zakresie, w jakim stosuje je w odniesieniu do własnych informacji chronionych niezwiązanych z wykonywaniem umowy o zbliżonym charakterze i wartości, przy czym w każdym wypadku muszą one zapewniać dochowanie obowiązków związanych z ochroną Informacji poufnych, o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca odpowiada również za niezachowanie Informacji poufnych w tajemnicy przez osoby, którym powierzył wykonanie swoich obowiązków w ramach niniejszej umowy jak za działania lub zaniechania własne. Postanowienie to dotyczy w szczególności personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców.

- Postanowienia dotyczące poufności będą obowiązywać przez czas obowiązywania umowy oraz przez 5 (pięć) lat po zakończeniu jej obowiązywania. Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca, według wyboru Zamawiającego przekazanego pisemnym oświadczeniem skierowanym do wykonawcy, zwróci Zamawiającemu lub zniszczy w terminie 7 (siedmiu) dni wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty zawierające Informacje poufne. W odniesieniu do Informacji poufnych przechowywanych elektronicznie, Wykonawca usunie je ze swoich zasobów komputerowych oraz nośników informacji, przed usunięciem umożliwiając jednak Zamawiającemu wykonanie ich kopii. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały wszystkie osoby, którymi posługiwał się on wykonywaniu umowy, a w szczególności podwykonawcy. Za należyte wykonanie przez te osoby zwrotu lub – odpowiednio – usunięcia Informacji poufnych Wykonawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.

- Jakiekolwiek postanowienia umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony Informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia ich przez osoby, którymi wykonawca posługuje się w ramach realizacji umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy przypadek naruszenia. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

#### POSTANOWIENIA  REGULUJĄCE  ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY  DO  ZREALIZOWANIA  OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO  W IMIENIU  ZAMAWIAJĄCEGO  WZGLĘDEM  OSÓB,  KTÓRYCH DANE  ZAMAWIAJĄCY  POZYSKAŁ  OD  WYKONAWCY

§ 12

W każdym przypadku, gdy w związku z zawarciem umowy lub wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osobowe osób kontaktowych ze strony Wykonawcy, a także członków personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców biorących udział w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tym osobom, w sposób i w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego, zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do umowy.

# POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 13

Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian umowy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian została przewidziana w SWZ lub wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w jednej z dwóch równoważnych form: w formie pisemnej, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy/ w formie elektronicznej i zostaje zawarta z datą złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron, z mocą obowiązującą od dnia złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.

§ 16

Wykaz załączników do Umowy stanowiących jej integralną część:

Załącznik nr 1   – Dokumentacja z postępowania wraz z ofertą Wykonawcy;

Załącznik nr 2 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez WMK SA;

Załącznik nr 3 – Umowy z podwykonawcami;

Załącznik nr 4– Informacja o przetwarzaniu danych osobowych beneficjentów rzeczywistych.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: